СН РК 8.02-06-2002 
СБОРНИКИ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник 18 Оборудование предприятий химической и нефтехимической промышленности

(с дополнениями от 06.02.2017 г.)

Астана 2006

Содержание

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ 1 ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1 Оборудование, поступающее в собранном виде

Группа 1 Аппараты и сосуды горизонтальные или вертикальные без привода

Группа 2 Аппараты с перемешивающими устройствами

Группа 3 Смесители роторные периодического действия

Группа 4 Сушилки

Группа 5 Фильтры

Группа 6 Центрифуги

Раздел 2 Оборудование, поступающее укрупненными блоками

Группа 18 Аппараты выпарные с естественной циркуляцией

Группа 19 Аппараты выпарные с принудительной циркуляцией

Группа 20 Смесители роторные

Группа 21 Сушилки барабанные

Группа 22 Сушилки разные

Группа 23 Аппараты воздушного охлаждения

Группа 24 Холодильники барабанные

Группа 25 Теплообменники оросительные

Группа 26 Конденсаторы смешения барометрические

Группа 27 Кристаллизаторы барабанные

Группа 28 Печи с вращающимися барабанами

Группа 29 Аппараты для гашения извести

Группа 30 Фильтры непрерывного действия

Группа 31 Фильтры периодического действия

Группа 32 Центрифуги

Раздел 3 Насадки

Группа 44 Насадки башен и аппаратов полуфарфоровыми и керамическими кольцами

Группа 45 Насадки башен и аппаратов кварцем, коксом, контактной массой и кирпичом стабильформатом

Группа 46 Насадки башен и аппаратов силикагелем, алюминиевыми дисками, базальтовой крошкой, минеральной ватой, перлитовым песком

Раздел 4 Испытание аппаратов

Группа 55 Гидравлическое испытание аппаратов

Раздел 5 Разные работы

Группа 66 Снятие и установка крышек люков и крышек или днищ аппарата

Группа 67 Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством

Группа 68 Разборка и сборка корпусов аппаратов из царг

Группа 69 Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров

Группа 70 Снятие и установка змеевиков в аппараты

Группа 71 Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия (гуммирование и др.)

Отдел 11 Оборудование предприятий нефтеперерабатывающий промышленности

Раздел 1 Оборудование, поступающее в собранном виде

Раздел 2 Оборудование, поступающее укрупненными блоками

Раздел 3 Оборудование, поступающее в разобранном виде

Раздел 4 Оборудование, поступающее в разобранном виде со сложными внутренними устройствами

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 Сборник содержит сметные нормы затрат в уровне цен, зафиксированных в инвестиционно-строительной сфере Республики Казахстан в 2001 году, и предназначается для определения базовой сметной стоимости монтажных работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

2 В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

а) перемещение оборудования:

- горизонтальное - от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, кроме расценок 18-80-7, 18-80-8, где перемещение учтено на 200 м; расценок 18-80-9 - 18-80-15, 18-127-1, 18-146-1, 18-146-2, 18-147-2,

18-149-2, 18-149-3, 18-150-1, 18-151-1, 18-151-2, 18-153-1, 18-156-2, 18-156-5,

18-156-6, 18-157-1, 18-158-1, 18-159-2, где перемещение не учтено;

- вертикальное - до проектных отметок, кроме расценок разделов 1 - 5 отдела 1, где учтен подъем на высоту до 2 м; раздела 7 отдела 1, где учтен подъем на высоту до 5 м и в пределах 1 этажа; раздела 6 отдела 2, где подъем учтен на высоту до 10 м; отдела 6, где учтен подъем до проектных отметок в пределах 1 этажа;

б) все виды индивидуальных испытаний оборудования, кроме оборудования,

поступающего в собранном виде;

в) установку обвязочных трубопроводов, арматуры к оборудованию по расценкам групп 318 - 323 и расценкам отделов 3, 4, 7.

3 В расценках не учтены затраты на:

а) подготовку оборудования под защитные покрытия и производство защитных покрытий, определяемые по соответствующим расценкам раздела 5 отдела 1;

б) заполнение аппаратов насадочными материалами и катализаторами. Стоимость этих работ определяется по соответствующим расценкам групп 44 - 46;

в) установку контрольно-измерительных приборов (кроме расценок 18-391-1 - 18-391-3, расценок отдела 4), определяемые по соответствующим расценкам Сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;

г) установку не входящих в комплект поставки лестниц, площадок и прочих металлических конструкций для обслуживания оборудования, определяемые по соответствующему Сборнику СНиР;

д) специальную химическую очистку реагентами, промывку водой, маслом и продувку сжатым воздухом или газами аппаратов в комплекте со смежным оборудованием и коммуникациями, проводимых в процессе выполнения пусконаладочных работ;

е) стоимость приведенных в приложении 1 материальных ресурсов;

ж) стоимость приведенных в приложениях 2 и 3 материальных ресурсов на индивидуальное испытание оборудования по расценкам, отмеченным буквой «м».

4 Масса единицы измерения учитывает массу оборудования без футеровки, изоляции и насадки (кроме расценок групп 315, 319 - 323, по которым масса единицы измерения учитывает массу оборудования с футеровкой и изоляцией).

ОТДЕЛ 1 ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1 Оборудование, поступающее в собранном виде
Вводные указания

1 Настоящим разделом охвачены аппараты следующих видов:

- группа 1 - сборники, кубы, монжусы, ресиверы, резервуары, паросборники, маслоотделители, отстойники, брызгоуловители, ловушки, баки, бункеры, воронки, мерники, растворители, дистилляторы, флорентины, нутч-фильтры, теплообменники кожухотрубчатые (конденсаторы, дефлегматоры, испарители, холодильники, подогреватели), выпарные аппараты однокорпусные с естественной циркуляцией и пленочного типа, теплообменники спиральные, пластинчатые, оросительные и другие, аналогичные по технической (конструктивной) характеристике аппараты, независимо от их наименования;

- группа 2 - аппараты с перемешивающими устройствами: отстойники, воронки, сгустители, реакторы, кубы, монжусы, ресиверы;

- группа 4 - сушилки полочные вакуумные, одно- и двухвальцевые, ленточные, вальцеленточные;

- группа 6 - центрифуги непрерывного или периодического действия: пульсирующие, вибрационные, шнековые, роторные и отстойного типа.

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Группа 1 Аппараты и сосуды горизонтальные или вертикальные без привода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж в помещении, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-1-1 | 0,04 | шт | 5462,14 | 4252,50 | 211,48 | 51,75 | 998,16 | 28 |  |
| 18-1-2 | 0,25 | шт | 6342,82 | 4815,00 | 523,76 | 126,00 | 1004,06 | 31 |  |
| 18-1-3 | 0,5 | шт | 7950,90 | 5287,50 | 926,96 | 216,00 | 1736,44 | 34 |  |
| 18-1-4 | 0,71 | шт | 8888,23 | 5805,00 | 1264,10 | 294,75 | 1819,13 | 37 |  |
| 18-1-5 | 1,2 | шт | 10072,09 | 6547,50 | 1705,46 | 407,25 | 1819,13 | 42 |  |
| 18-1-6 | 1,8 | шт | 11827,64 | 7312,50 | 2684,20 | 639,00 | 1830,94 | 47 |  |
| 18-1-7 | 2,8 | шт | 14463,51 | 8482,50 | 3417,70 | 785,25 | 2563,31 | 55 |  |
| 18-1-8 | 4,8 | шт | 25208,15 | 13230,00 | 5245,02 | 1181,25 | 6733,13 | 86 |  |
| 18-1-9 | 9,4 | шт | 33390,49 | 18900,00 | 6410,74 | 1719,00 | 8079,75 | 123 |  |
| 18-1-10 | 12,4 | шт | 45358,72 | 26550,00 | 7515,97 | 1851,75 | 11292,75 | 170 |  |
| 18-1-11 | 18,9 | шт | 53966,21 | 27920,25 | 9154,08 | 2295,00 | 16891,88 | 175 |  |
| 18-1-12 | 24 | шт | 75568,95 | 35100,00 | 12355,20 | 3037,50 | 28113,75 | 220 |  |
| 18-1-13 | 30,7 | шт | 89238,56 | 43200,00 | 23476,68 | 5107,50 | 22561,88 | 271 |  |
| 18-1-14 | 35,3 | шт | 108005,81 | 56700,00 | 27562,68 | 5670,00 | 23743,13 | 357 |  |
| 18-1-15 | 41,3 | шт | 129235,46 | 56925,00 | 47386,08 | 8032,50 | 24924,38 | 356 |  |
| 18-1-16 | 63,3 | шт | 249289,92 | 83025,00 | 134134,92 | 17280,00 | 32130,00 | 523 |  |
| 18-1-17 | 83 | шт | 290146,01 | 101700,00 | 149582,88 | 16582,50 | 38863,13 | 638 |  |
|  | монтаж на открытой площадке, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-1-18 | 0,04 | шт | 3240,15 | 1804,50 | 463,48 | 108,00 | 972,17 | 11 |  |
| 18-1-19 | 0,3 | шт | 3684,30 | 1962,00 | 747,77 | 177,75 | 974,53 | 12 |  |
| 18-1-20 | 0,5 | шт | 4855,23 | 2157,75 | 1090,98 | 261,00 | 1606,50 | 13 |  |
| 18-1-21 | 0,71 | шт | 5789,30 | 2655,00 | 1350,61 | 321,75 | 1783,69 | 16 |  |
| 18-1-22 | 1,2 | шт | 6865,92 | 3105,00 | 1977,23 | 477,00 | 1783,69 | 19 |  |
| 18-1-23 | 2,9 | шт | 10503,13 | 3757,50 | 4229,57 | 983,25 | 2516,06 | 23 |  |
| 18-1-24 | 4,5 | шт | 12957,26 | 5040,00 | 5389,38 | 1192,50 | 2527,88 | 32 |  |
| 18-1-25 | 7,3 | шт | 16844,07 | 6570,00 | 7734,38 | 1746,00 | 2539,69 | 41 |  |
| 18-1-26 | 11,7 | шт | 40430,09 | 13027,50 | 24083,28 | 5557,50 | 3319,31 | 82 |  |
| 18-1-27 | 18,9 | шт | 47195,64 | 13635,00 | 27134,64 | 6322,50 | 6426,00 | 85 |  |
| 18-1-28 | 25,7 | шт | 73563,39 | 19485,00 | 46943,64 | 8122,50 | 7134,75 | 119 |  |
| 18-1-29 | 30,7 | шт | 97910,69 | 21375,00 | 67912,56 | 11677,50 | 8623,13 | 132 |  |
| 18-1-30 | 36,6 | шт | 107513,01 | 23175,00 | 72761,76 | 12690,00 | 11576,25 | 142 |  |
| 18-1-31 | 41,3 | шт | 134451,00 | 26100,00 | 96066,00 | 16200,00 | 12285,00 | 158 |  |
| 18-1-32 | 63,3 | шт | 408041,33 | 49950,00 | 341908,20 | 36225,00 | 16183,13 | 287 |  |

|  | Группа 2 Аппараты с перемешивающими устройствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж в помещении, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-2-1 | 0,12 | шт | 4474,85 | 3060,00 | 502,92 | 119,25 | 911,93 | 20 |  |
| 18-2-2 | 0,49 | шт | 6619,37 | 3847,50 | 1129,93 | 265,50 | 1641,94 | 25 |  |
| 18-2-3 | 0,8 | шт | 7661,05 | 4252,50 | 1636,67 | 387,00 | 1771,88 | 27 |  |
| 18-2-4 | 1,5 | шт | 9424,08 | 5220,00 | 2396,77 | 569,25 | 1807,31 | 34 |  |
| 18-2-5 | 2,6 | шт | 12408,01 | 6502,50 | 3165,01 | 726,75 | 2740,50 | 42 |  |
| 18-2-6 | 3,6 | шт | 27589,64 | 13050,00 | 7570,26 | 1721,25 | 6969,38 | 81 |  |
| 18-2-7 | 5,4 | шт | 35838,20 | 17572,50 | 10646,64 | 2362,50 | 7619,06 | 110 |  |
| 18-2-8 | 7,2 | шт | 40547,50 | 19980,00 | 12783,06 | 2745,00 | 7784,44 | 124 |  |
| 18-2-9 | 10,2 | шт | 52104,04 | 27225,00 | 13787,10 | 3060,00 | 11091,94 | 168 |  |
| 18-2-10 | 13,8 | шт | 59114,75 | 30375,00 | 16809,12 | 3780,00 | 11930,63 | 188 |  |
| 18-2-11 | 18,4 | шт | 79335,99 | 37800,00 | 23817,24 | 5197,50 | 17718,75 | 228 |  |
| 18-2-12 | 21,8 | шт | 106393,55 | 44325,00 | 33127,92 | 7492,50 | 28940,63 | 270 |  |
| 18-2-13 | 30 | шт | 138751,79 | 54000,00 | 54866,16 | 11002,50 | 29885,63 | 328 |  |
| 18-2-14 | 37,5 | шт | 241465,95 | 60525,00 | 156607,20 | 24750,00 | 24333,75 | 364 |  |
|  | монтаж на открытой площадке, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-2-15 | 0,12 | шт | 3389,47 | 1467,00 | 1027,08 | 236,25 | 895,39 | 9 |  |
| 18-2-16 | 0,49 | шт | 5019,63 | 1863,00 | 1538,32 | 362,25 | 1618,31 | 12 |  |
| 18-2-17м | 0,8 | шт | 5756,29 | 1980,00 | 2075,29 | 490,50 | 1701,00 | 12 |  |
| 18-2-18м | 1,5 | шт | 7114,18 | 2407,50 | 3005,68 | 717,75 | 1701,00 | 15 |  |
| 18-2-19м | 2,6 | шт | 9907,47 | 3397,50 | 3993,91 | 929,25 | 2516,06 | 21 |  |
| 18-2-20м | 3,6 | шт | 20416,37 | 5895,00 | 11946,24 | 2722,50 | 2575,13 | 34 |  |
| 18-2-21м | 4,5 | шт | 23538,56 | 6952,50 | 14058,18 | 3127,50 | 2527,88 | 40 |  |
| 18-2-22м | 5,4 | шт | 26498,00 | 7132,50 | 16849,44 | 3397,50 | 2516,06 | 41 |  |
| 18-2-23м | 7,2 | шт | 30129,03 | 7875,00 | 19655,28 | 3870,00 | 2598,75 | 45 |  |
| 18-2-24м | 10,2 | шт | 70172,15 | 17100,00 | 49646,52 | 12892,50 | 3425,63 | 103 |  |
| 18-2-25м | 13,8 | шт | 80382,83 | 19035,00 | 57166,20 | 14962,50 | 4181,63 | 113 |  |
| 18-2-26м | 18,4 | шт | 125530,52 | 26100,00 | 92933,64 | 20835,00 | 6496,88 | 155 |  |
| 18-2-27м | 37,5 | шт | 217003,05 | 36675,00 | 171586,80 | 34875,00 | 8741,25 | 215 |  |

|  | Группа 3 Смесители роторные периодического действия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смеситель роторный периодического действия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж в помещении, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-3-1 | 0,16 | шт | 7404,70 | 5332,50 | 371,20 | 87,75 | 1701,00 | 33 |  |
| 18-3-2 | 0,78 | шт | 9625,28 | 6345,00 | 1484,78 | 351,00 | 1795,50 | 39 |  |
| 18-3-3 | 1,6 | шт | 12134,74 | 7852,50 | 2380,43 | 567,00 | 1901,81 | 49 |  |
| 18-3-4 | 2,7 | шт | 15044,46 | 9022,50 | 3316,90 | 762,75 | 2705,06 | 57 |  |
| 18-3-5 | 4,7 | шт | 27167,76 | 14220,00 | 5883,88 | 1325,25 | 7063,88 | 90 |  |
| 18-3-6 | 6 | шт | 34707,06 | 19890,00 | 6985,37 | 1703,25 | 7831,69 | 127 |  |
| 18-3-7 | 7,8 | шт | 38820,69 | 22095,00 | 8634,13 | 1975,50 | 8091,56 | 139 |  |
|  | монтаж на открытой площадке, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-3-8 | 0,16 | шт | 4904,98 | 2700,00 | 539,42 | 126,00 | 1665,56 | 15 |  |
| 18-3-9 | 0,78 | шт | 6665,92 | 3150,00 | 1755,86 | 418,50 | 1760,06 | 18 |  |
| 18-3-10 | 1,6 | шт | 9062,95 | 4185,00 | 3023,39 | 724,50 | 1854,56 | 24 |  |
| 18-3-11 | 2,7 | шт | 11731,30 | 4882,50 | 4179,17 | 972,00 | 2669,63 | 29 |  |
| 18-3-12 | 4,7 | шт | 15249,11 | 6480,00 | 5910,48 | 1361,25 | 2858,63 | 38 |  |
| 18-3-13 | 6 | шт | 17308,95 | 7897,50 | 6375,64 | 1449,00 | 3035,81 | 47 |  |
| 18-3-14м | 7,8 | шт | 20077,23 | 9315,00 | 7844,54 | 1644,75 | 2917,69 | 55 |  |
|  | Группа 4 Сушилки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сушилка, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-4-1 | 0,81 | шт | 8927,69 | 5760,00 | 1348,56 | 315,00 | 1819,13 | 37 |  |
| 18-4-2 | 2,1 | шт | 12843,43 | 7605,00 | 2686,93 | 648,00 | 2551,50 | 49 |  |
| 18-4-3 | 4,4 | шт | 25879,95 | 13545,00 | 5401,01 | 1230,75 | 6933,94 | 85 |  |
| 18-4-4 | 5,7 | шт | 31823,06 | 17122,50 | 6490,87 | 1570,50 | 8209,69 | 111 |  |
| 18-4-5 | 14 | шт | 43014,24 | 24300,00 | 7173,43 | 1806,75 | 11540,81 | 152 |  |
| 18-4-6 | 18,5 | шт | 54012,13 | 28350,00 | 8652,13 | 2189,25 | 17010,00 | 176 |  |
|  | Группа 5 Фильтры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр листовой горизонтальный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-5-1 | 0,19 | шт | 6768,25 | 4567,50 | 405,25 | 96,75 | 1795,50 | 29 |  |
| 18-5-2 | 0,55 | шт | 9204,75 | 6255,00 | 1130,62 | 267,75 | 1819,13 | 39 |  |
| 18-5-3 | 1,8 | шт | 12952,82 | 8392,50 | 2717,57 | 645,75 | 1842,75 | 53 |  |
|  | Фильтр-пресс с чугунными рамами и ручным приводом, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-5-4 | 0,31 | шт | 4894,88 | 2520,00 | 591,19 | 141,75 | 1783,69 | 17 |  |
| 18-5-5 | 1,1 | шт | 7578,25 | 4095,00 | 1687,75 | 400,50 | 1795,50 | 27 |  |
| 18-5-6 | 6,5 | шт | 29546,12 | 14535,00 | 7699,18 | 1887,75 | 7311,94 | 94 |  |
| 18-5-7 | 8,6 | шт | 36484,00 | 18540,00 | 10443,06 | 2362,50 | 7500,94 | 119 |  |
| 18-5-8 | Вакуум-фильтр барабанный, масса 1 т | шт | 10088,98 | 6840,00 | 1418,04 | 337,50 | 1830,94 | 43 |  |
|  | Вакуум-фильтр дисковый, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-5-9 | 4,5 | шт | 29417,62 | 17010,00 | 5414,62 | 1224,00 | 6993,00 | 105 |  |
| 18-5-10 | 5,6 | шт | 36575,41 | 22275,00 | 6693,16 | 1617,75 | 7607,25 | 139 |  |
|  | Группа 6 Центрифуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центрифуга горизонтальная или вертикальная периодического или непрерывного действия, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-6-1 | 0,49 | шт | 8748,99 | 5940,00 | 978,05 | 229,50 | 1830,94 | 37 |  |
| 18-6-2 | 1,2 | шт | 11029,59 | 7222,50 | 1858,03 | 445,50 | 1949,06 | 45 |  |
| 18-6-3 | 1,8 | шт | 12892,75 | 8460,00 | 2566,37 | 612,00 | 1866,38 | 53 |  |
| 18-6-4 | 4 | шт | 26842,84 | 14490,00 | 5135,40 | 1181,25 | 7217,44 | 90 |  |
| 18-6-5 | 7,8 | шт | 36907,94 | 21037,50 | 8251,38 | 1901,25 | 7619,06 | 134 |  |
| 18-6-6 | 9,9 | шт | 43366,19 | 24075,00 | 10006,56 | 2317,50 | 9284,63 | 150 |  |
| 18-6-7м | 18,3 | шт | 55237,17 | 29700,00 | 8645,29 | 2166,75 | 16891,88 | 184 |  |
| 18-6-8 | Центрифуга трубчатая, масса 0,56 т | шт | 11040,01 | 8100,00 | 1061,82 | 247,50 | 1878,19 | 48 |  |

Раздел 2 Оборудование, поступающее укрупненными блоками

Вводные указания

1 В расценках на монтаж сушилок барабанных (группа 21), кристаллизаторов барабанных (группа 27), печей с вращающимися барабанами (группа 28) учтены затраты на монтаж загрузочного и разгрузочного устройств.

2 Расценками группы 23 предусмотрен монтаж оборудования, поступающего на монтажную площадку секторами, сборочными единицами.

3 При монтаже оборудования без проведения испытания применять коэффициент 0,8.

| Кодрасценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Группа 18 Аппараты выпарные с естественной циркуляцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат выпарной с центральной циркуляционной трубой и греющей камерой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соосной, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-18-1 | 25 | шт | 123860,30 | 75825,00 | 24055,92 | 5467,50 | 23979,38 | 481 |
| 18-18-2 | 36,5 | шт | 148407,98 | 90675,00 | 25248,60 | 6300,00 | 32484,38 | 570 |
|  | выносной, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-18-3 | 3 | шт | 28987,59 | 19777,50 | 4685,90 | 1093,50 | 4524,19 | 128 |
| 18-18-4 | 8,5 | шт | 60539,63 | 38025,00 | 10584,00 | 2362,50 | 11930,63 | 245 |
| 18-18-5 | 15 | шт | 93426,89 | 58725,00 | 18518,76 | 4252,50 | 16183,13 | 377 |
| 18-18-6 | 21 | шт | 113625,54 | 72225,00 | 19193,04 | 4410,00 | 22207,50 | 459 |
| 18-18-7 | 33 | шт | 144094,91 | 92700,00 | 21509,28 | 5332,50 | 29885,63 | 587 |
| 18-18-8 | 40 | шт | 162399,02 | 104850,00 | 25064,64 | 6210,00 | 32484,38 | 664 |

|  | Группа 19 Аппараты выпарные с принудительной циркуляцией |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат выпарной с греющей камерой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соосной, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-19-1 | 4 | шт | 41975,12 | 27450,00 | 8701,56 | 1991,25 | 5823,56 | 167 |
| 18-19-2 | 14,5 | шт | 106888,28 | 72450,00 | 18491,40 | 4162,50 | 15946,88 | 452 |
| 18-19-3 | 20 | шт | 122467,68 | 81000,00 | 20677,68 | 4657,50 | 20790,00 | 501 |
| 18-19-4 | 28 | шт | 164103,26 | 99225,00 | 29558,88 | 6570,00 | 35319,38 | 618 |
| 18-19-5 | 36 | шт | 187900,02 | 121275,00 | 34967,52 | 8392,50 | 31657,50 | 746 |
| 18-19-6 | 44,5 | шт | 221048,28 | 135225,00 | 51803,28 | 11745,00 | 34020,00 | 827 |
| 18-19-7 | 55,5 | шт | 259181,28 | 159300,00 | 58301,28 | 13545,00 | 41580,00 | 983 |
|  | выносной, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-19-8 | 4,5 | шт | 43273,24 | 27450,00 | 9834,30 | 2317,50 | 5988,94 | 169 |
| 18-19-9 | 13 | шт | 109179,72 | 73125,00 | 19989,72 | 4455,00 | 16065,00 | 458 |
| 18-19-10 | 19,4 | шт | 123288,75 | 80550,00 | 23130,00 | 5512,50 | 19608,75 | 503 |
| 18-19-11 | 29,8 | шт | 161552,03 | 97425,00 | 28571,40 | 6412,50 | 35555,63 | 602 |
| 18-19-12 | 39 | шт | 176639,36 | 111375,00 | 34197,48 | 7920,00 | 31066,88 | 680 |
| 18-19-13 | 62 | шт | 285836,54 | 169200,00 | 75647,16 | 16515,00 | 40989,38 | 1033 |
|  | Группа 20 Смесители роторные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеситель роторный периодического действия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж в помещении, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-20-1 | 5,9 | шт | 36426,87 | 20092,50 | 8538,12 | 1968,75 | 7796,25 | 124 |
| 18-20-2 | 8,5 | шт | 52074,05 | 30600,00 | 12283,92 | 2700,00 | 9190,13 | 189 |
|  | монтаж на открытой площадке, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-20-3 | 5,9 | шт | 22999,23 | 8910,00 | 11112,48 | 2452,50 | 2976,75 | 50 |
| 18-20-4м | 8,5 | шт | 31441,43 | 12397,50 | 15441,12 | 3195,00 | 3602,81 | 69 |
|  | Группа 21 Сушилки барабанные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сушилка барабанная непрерывного действия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж в помещении, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-21-1 | 5,4 | шт | 54613,55 | 31725,00 | 12103,74 | 2880,00 | 10784,81 | 187 |
| 18-21-2 | 18,7 | шт | 160111,08 | 112725,00 | 30376,08 | 6682,50 | 17010,00 | 687 |
| 18-21-3 | 28,5 | шт | 219700,17 | 145800,00 | 50038,92 | 11092,50 | 23861,25 | 874 |
| 18-21-4 | 33,8 | шт | 273539,93 | 176625,00 | 59941,80 | 13275,00 | 36973,13 | 1066 |
| 18-21-5 | 80 | шт | 729458,55 | 314550,00 | 372619,80 | 58950,00 | 42288,75 | 1862 |
| 18-21-6 | 115 | шт | 1358944,65 | 517500,00 | 777893,40 | 92925,00 | 63551,25 | 3159 |
| 18-21-7 | 139 | шт | 1532373,08 | 554625,00 | 895651,20 | 103725,00 | 82096,88 | 3392 |
| 18-21-8 | 185 | шт | 1978927,20 | 728325,00 | 1143817,20 | 135000,00 | 106785,00 | 4437 |
| 18-21-9 | 229 | шт | 2333697,98 | 852300,00 | 1342128,60 | 160425,00 | 139269,38 | 5179 |
|  | монтаж на открытой площадке, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-21-10 | 5,4 | шт | 43700,47 | 18652,50 | 18539,28 | 4320,00 | 6508,69 | 101 |
| 18-21-11 | 18,7 | шт | 110262,47 | 38475,00 | 62691,84 | 17685,00 | 9095,63 | 197 |
| 18-21-12 | 28,5 | шт | 161381,25 | 50400,00 | 98460,00 | 24075,00 | 12521,25 | 259 |
| 18-21-13 | 33,8 | шт | 192498,53 | 60300,00 | 117905,40 | 28800,00 | 14293,13 | 308 |
| 18-21-14 | 80 | шт | 449117,33 | 122400,00 | 300139,20 | 67275,00 | 26578,13 | 627 |
| 18-21-15 | 115 | шт | 1067233,05 | 180000,00 | 850141,80 | 196650,00 | 37091,25 | 973 |
| 18-21-16 | 139 | шт | 1249650,68 | 213300,00 | 980713,80 | 222300,00 | 55636,88 | 1150 |
| 18-21-17 | 185 | шт | 1591935,98 | 275625,00 | 1256421,60 | 293175,00 | 59889,38 | 1484 |
| 18-21-18 | 229 | шт | 1836107,10 | 325575,00 | 1438239,60 | 341100,00 | 72292,50 | 1750 |

|  | Группа 22 Сушилки разные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сушилка вакуумная с реверсивной мешалкой, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-22-1 | 9,1 | шт | 48579,48 | 27000,00 | 11751,48 | 2700,00 | 9828,00 | 198 |
| 18-22-2 | 12,4 | шт | 74211,21 | 43425,00 | 17319,96 | 3915,00 | 13466,25 | 276 |
| 18-22-3 | Сушилка вальцеленточная, тип СВЛ 600/800-3, масса 16,6 т | шт | 127916,01 | 85725,00 | 23054,76 | 5265,00 | 19136,25 | 540 |
|  | Сушилка ленточная, тип |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-22-4 | ЛС2000-3, масса 19 т | шт | 181205,73 | 123525,00 | 35709,48 | 8257,50 | 21971,25 | 750 |
| 18-22-5 | ЛС2000-4, масса 23,5 т | шт | 226736,24 | 141300,00 | 42084,36 | 9652,50 | 43351,88 | 855 |
|  | Группа 23 Аппараты воздушного охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат воздушного охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малопоточный, длина труб, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-23-1 | 1,5, масса 1,3 т | шт | 29913,55 | 18180,00 | 8532,36 | 1743,75 | 3201,19 | 101 |
| 18-23-2 | 1,5, масса 3,8 т | шт | 35722,60 | 20407,50 | 11405,16 | 2385,00 | 3909,94 | 114 |
| 18-23-3 | 3, масса 2 т | шт | 34824,15 | 21690,00 | 9885,71 | 2074,50 | 3248,44 | 119 |
| 18-23-4 | 3, масса 5 т | шт | 39790,40 | 23400,00 | 12350,52 | 2610,00 | 4039,88 | 129 |
|  | одинарный, длина труб, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-23-5 | 4, масса 11,4 т | шт | 246046,73 | 107550,00 | 120423,60 | 23175,00 | 18073,13 | 628 |
| 18-23-6 | 4, масса 18 т | шт | 275067,23 | 122625,00 | 131061,60 | 25200,00 | 21380,63 | 709 |
| 18-23-7 | 8, масса 14,1 т | шт | 340644,83 | 135225,00 | 186874,20 | 36225,00 | 18545,63 | 799 |
| 18-23-8 | 8, масса 21,4 т | шт | 430064,55 | 186975,00 | 215920,80 | 41625,00 | 27168,75 | 1096 |
| 18-23-9 | 8, масса 29,3 т | шт | 482169,83 | 208575,00 | 244654,20 | 47025,00 | 28940,63 | 1228 |
|  | сдвоенный, длина труб, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-23-10 | 4, масса 14,9 т | шт | 436241,70 | 193050,00 | 215314,20 | 41175,00 | 27877,50 | 1130 |
| 18-23-11 | 4, масса 35,7 т | шт | 493947,45 | 214425,00 | 244321,20 | 47475,00 | 35201,25 | 1256 |
| 18-23-12 | 8, масса 42,1 т | шт | 808917,53 | 348750,00 | 409019,40 | 78750,00 | 51148,13 | 2049 |
| 18-23-13 | зигзагообразный с одним вентилятором, длина труб 6 м, масса 25,1 т | шт | 324146,70 | 143100,00 | 153169,20 | 29925,00 | 27877,50 | 814 |

|  | Группа 24 Холодильники барабанные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодильник барабанный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж в помещении, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-24-1 | 4,9 | шт | 58341,35 | 35100,00 | 11700,54 | 2790,00 | 11540,81 | 210 |
| 18-24-2 | 7,7 | шт | 82655,26 | 54900,00 | 16001,82 | 3442,50 | 11753,44 | 339 |
| 18-24-3 | 23,8 | шт | 178302,87 | 121950,00 | 36744,12 | 8055,00 | 19608,75 | 734 |
| 18-24-4 | 46,8 | шт | 564871,73 | 255150,00 | 277473,60 | 43200,00 | 32248,13 | 1499 |
| 18-24-5 | 54 | шт | 647871,08 | 309150,00 | 302929,20 | 46575,00 | 35791,88 | 1851 |
| 18-24-6 | 88,4 | шт | 906453,00 | 479250,00 | 382788,00 | 60975,00 | 44415,00 | 2941 |
| 18-24-7 | 141 | шт | 1442268,23 | 603675,00 | 765237,60 | 94050,00 | 73355,63 | 3744 |
| 18-24-8 | 191 | шт | 1938856,28 | 752625,00 | 1098464,40 | 130050,00 | 87766,88 | 4618 |
|  | монтаж на открытой площадке, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-24-9 | 4,9 | шт | 44218,85 | 18720,00 | 18198,72 | 4230,00 | 7300,13 | 102 |
| 18-24-10 | 7,7 | шт | 51586,94 | 22027,50 | 22223,88 | 5107,50 | 7335,56 | 120 |
| 18-24-11 | 23,8 | шт | 143348,54 | 47025,00 | 84629,16 | 22365,00 | 11694,38 | 242 |
| 18-24-12 | 46,8 | шт | 330195,15 | 94500,00 | 218921,40 | 49950,00 | 16773,75 | 484 |
| 18-24-13 | 54 | шт | 362790,00 | 100800,00 | 242145,00 | 54225,00 | 19845,00 | 513 |
| 18-24-14 | 88,4 | шт | 463063,50 | 126225,00 | 309906,00 | 69525,00 | 26932,50 | 650 |
| 18-24-15 | 141 | шт | 1113364,35 | 201825,00 | 856020,60 | 203625,00 | 55518,75 | 1091 |
| 18-24-16 | 191 | шт | 1556605,13 | 276525,00 | 1216647,00 | 289575,00 | 63433,13 | 1490 |
|  | Группа 25 Теплообменники оросительные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплообменник оросительный чугунный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-25-1 | 3,9 | шт | 23015,48 | 9607,50 | 9935,10 | 2340,00 | 3472,88 | 57 |
| 18-25-2 | 6,6 | шт | 33647,81 | 14782,50 | 13833,18 | 2902,50 | 5032,13 | 88 |
| 18-25-3 | 9,2 | шт | 41736,35 | 18697,50 | 17735,04 | 3735,00 | 5303,81 | 111 |
| 18-25-4 | 12 | шт | 49467,11 | 22725,00 | 21426,48 | 4545,00 | 5315,63 | 130 |
|  | Группа 26 Конденсаторы смешения барометрические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конденсатор смешения барометрический |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж в помещении, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-26-1 | 0,6 | шт | 12501,85 | 6862,50 | 1516,79 | 353,25 | 4122,56 | 44 |
| 18-26-2 | 2,2 | шт | 23537,07 | 12780,00 | 4295,63 | 994,50 | 6461,44 | 82 |
| 18-26-3 | 6,9 | шт | 71969,90 | 43875,00 | 12620,52 | 2880,00 | 15474,38 | 284 |
|  | монтаж на открытой площадке, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-26-4 | 0,6 | шт | 9456,39 | 3397,50 | 1971,76 | 459,00 | 4087,13 | 20 |
| 18-26-5 | 2,2 | шт | 17716,95 | 6232,50 | 5093,89 | 1199,25 | 6390,56 | 38 |
| 18-26-6 | 6,9 | шт | 36192,33 | 12442,50 | 13307,58 | 2925,00 | 10442,25 | 76 |
|  | Группа 27 Кристаллизаторы барабанные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кристаллизатор барабанный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж в помещении, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-27-1 | 3,1 | шт | 39479,81 | 25425,00 | 8254,87 | 1964,25 | 5799,94 | 148 |
| 18-27-2 | 10,3 | шт | 100591,38 | 70875,00 | 16958,88 | 3757,50 | 12757,50 | 427 |
| 18-27-3 | 26,5 | шт | 221445,23 | 142200,00 | 46524,60 | 10350,00 | 32720,63 | 857 |
|  | монтаж на открытой площадке, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-27-4 | 3,1 | шт | 36854,35 | 16312,50 | 14789,16 | 3420,00 | 5752,69 | 88 |
| 18-27-5 | 10,3 | шт | 61573,37 | 27000,00 | 26895,24 | 5535,00 | 7678,13 | 138 |
| 18-27-6 | 26,5 | шт | 154136,48 | 49275,00 | 94584,60 | 23175,00 | 10276,88 | 251 |

|  | Группа 28 Печи с вращающимися барабанами |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Печь с вращающимся барабаном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж в помещении, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-28-1 | 6,4 | шт | 85460,72 | 58725,00 | 14946,84 | 3217,50 | 11788,88 | 365 |
| 18-28-2 | 11,1 | шт | 134119,31 | 100350,00 | 19948,68 | 4320,00 | 13820,63 | 621 |
| 18-28-3 | 20 | шт | 178342,29 | 127800,00 | 32351,04 | 6997,50 | 18191,25 | 777 |
| 18-28-4 | 38,6 | шт | 374586,03 | 246150,00 | 89927,28 | 18157,50 | 38508,75 | 1501 |
| 18-28-5 | 71,3 | шт | 695994,08 | 324450,00 | 329137,20 | 52425,00 | 42406,88 | 1953 |
| 18-28-6 | 159 | шт | 1677753,45 | 652500,00 | 951307,20 | 114750,00 | 73946,25 | 4004 |
| 18-28-7 | 216 | шт | 2123434,35 | 750375,00 | 1282575,60 | 152550,00 | 90483,75 | 4560 |
| 18-28-8 | 280 | шт | 2518638,08 | 908775,00 | 1506031,20 | 177750,00 | 103831,88 | 5541 |
| 18-28-9 | 804, диаметр 3,6 м, длина 100 м | шт | 5832144,23 | 2455650,00 | 2774883,60 | 371700,00 | 601610,63 | 13772 |
|  | монтаж на открытой площадке, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-28-10 | 6,4 | шт | 50396,69 | 21892,50 | 21215,88 | 4882,50 | 7288,31 | 119 |
| 18-28-11 | 11,1 | шт | 67624,52 | 29475,00 | 29762,64 | 6210,00 | 8386,88 | 151 |
| 18-28-12 | 20 | шт | 123756,80 | 43425,00 | 70054,92 | 19755,00 | 10276,88 | 222 |
| 18-28-13 | 38,6 | шт | 248958,00 | 70425,00 | 163413,00 | 37350,00 | 15120,00 | 360 |
| 18-28-14 | 71,3 | шт | 410002,20 | 115650,00 | 267892,20 | 61650,00 | 26460,00 | 593 |
| 18-28-15 | 159 | шт | 1369145,93 | 243675,00 | 1069597,80 | 254025,00 | 55873,13 | 1311 |
| 18-28-16 | 177 | шт | 1587519,00 | 274950,00 | 1254924,00 | 293400,00 | 57645,00 | 1480 |
| 18-28-17 | 216 | шт | 1835217,90 | 324000,00 | 1438925,40 | 339750,00 | 72292,50 | 1740 |
| 18-28-18 | 280 | шт | 2076029,78 | 356850,00 | 1640390,40 | 380700,00 | 78789,38 | 1922 |
|  | Группа 29 Аппараты для гашения извести |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат для гашения извести |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж в помещении, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-29-1 | 2,7 | шт | 28129,28 | 19012,50 | 4214,59 | 985,50 | 4902,19 | 121 |
| 18-29-2 | 6,5 | шт | 62884,35 | 42975,00 | 9266,29 | 2200,50 | 10643,06 | 278 |
| 18-29-3 | 27,7 | шт | 168683,49 | 104625,00 | 28857,24 | 6322,50 | 35201,25 | 663 |
| 18-29-4 | 65,7 | шт | 423019,58 | 205650,00 | 177325,20 | 29025,00 | 40044,38 | 1280 |
|  | монтаж на открытой площадке, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-29-5 | 2,7 | шт | 21399,95 | 10215,00 | 6365,45 | 1467,00 | 4819,50 | 61 |
| 18-29-6 | 6,5 | шт | 29399,76 | 13320,00 | 10409,76 | 2407,50 | 5670,00 | 80 |
| 18-29-7 | 27,7 | шт | 99088,47 | 40500,00 | 45594,72 | 12442,50 | 12993,75 | 244 |
| 18-29-8м | 65,7 | шт | 245234,48 | 85950,00 | 142392,60 | 31050,00 | 16891,88 | 518 |
|  | Группа 30 Фильтры непрерывного действия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вакуум-фильтр барабанный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-30-1 | 2,5 | шт | 31501,57 | 17010,00 | 6411,82 | 1516,50 | 8079,75 | 107 |
| 18-30-2 | 8 | шт | 59992,22 | 38250,00 | 12705,66 | 2902,50 | 9036,56 | 239 |
| 18-30-3 | 11,7 | шт | 72613,62 | 46575,00 | 13281,12 | 2992,50 | 12757,50 | 283 |
| 18-30-4 | 20 | шт | 162965,39 | 107325,00 | 35204,76 | 7627,50 | 20435,63 | 639 |
| 18-30-5 | 31,6 | шт | 226130,67 | 135450,00 | 53116,92 | 11430,00 | 37563,75 | 803 |
| 18-30-6 | 40,4 | шт | 302618,84 | 188550,00 | 74496,96 | 16852,50 | 39571,88 | 1140 |
|  | Вакуум-фильтр дисковый, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-30-7 | 8,3 | шт | 103903,31 | 76725,00 | 16015,50 | 3487,50 | 11162,81 | 476 |
| 18-30-8 | 12,4 | шт | 141856,16 | 103725,00 | 23129,28 | 4995,00 | 15001,88 | 596 |
| 18-30-9 | 17 | шт | 185028,26 | 133425,00 | 31403,88 | 6457,50 | 20199,38 | 760 |
|  | Вакуум-фильтр ленточный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-30-10 | 3,4 | шт | 38187,00 | 22500,00 | 7016,62 | 1651,50 | 8670,38 | 137 |
| 18-30-11 | 6,2 | шт | 55814,40 | 35325,00 | 10472,40 | 2407,50 | 10017,00 | 217 |
| 18-30-12 | 20,8 | шт | 150368,49 | 100800,00 | 31377,24 | 6885,00 | 18191,25 | 622 |

|  | Группа 31 Фильтры периодического действия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фильтр листовой горизонтальный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-31-1 | 2,9 | шт | 23517,18 | 15412,50 | 5163,37 | 1221,75 | 2941,31 | 99 |
| 18-31-2 | 7,7 | шт | 50153,22 | 29475,00 | 11511,72 | 2632,50 | 9166,50 | 188 |
| 18-31-3 | Фильтр листовой вертикальный, тип ЛВЖ-100р, масса 9,35 т | шт | 66824,37 | 41625,00 | 14379,12 | 3307,50 | 10820,25 | 267 |
|  | Фильтр-пресс с чугунными рамами и гидравлическим или электрическим приводом, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-31-4 | 5,3 | шт | 24373,06 | 13680,00 | 7255,62 | 1665,00 | 3437,44 | 90 |
| 18-31-5 | 9,3 | шт | 52253,03 | 29700,00 | 14603,22 | 3375,00 | 7949,81 | 192 |
| 18-31-6 | 14,2 | шт | 85338,99 | 52650,00 | 22530,24 | 5085,00 | 10158,75 | 332 |
|  | Фильтр-пресс с деревянными рамами и электрическим приводом, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |

| 18-31-7 | 2,6 | шт | 15726,04 | 9247,50 | 4553,10 | 1068,75 | 1925,44 | 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-31-8 | 3,4 | шт | 17825,63 | 10102,50 | 5785,88 | 1363,50 | 1937,25 | 66 |
|  | Фильтр-пресс автоматический, тип ФПАКМ, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-31-9 | 11,2 | шт | 62475,51 | 41850,00 | 8931,13 | 2076,75 | 11694,38 | 260 |
| 18-31-10 | 15,7 | шт | 146050,47 | 104400,00 | 26766,72 | 6142,50 | 14883,75 | 653 |
| 18-31-11 | 24,8 | шт | 180727,92 | 128700,00 | 33127,92 | 7492,50 | 18900,00 | 808 |
|  | Группа 32 Центрифуги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центрифуга непрерывного или периодического действия, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-32-1 | 3,2 | шт | 21107,47 | 12915,00 | 5014,91 | 1197,00 | 3177,56 | 82 |
| 18-32-2 | 5,5 | шт | 41984,19 | 26325,00 | 7673,94 | 1856,25 | 7985,25 | 167 |
| 18-32-3м | 10 | шт | 49898,86 | 28350,00 | 12441,42 | 2857,50 | 9107,44 | 182 |
| 18-32-4м | 12,9 | шт | 55931,31 | 33075,00 | 9862,56 | 2565,00 | 12993,75 | 206 |
| 18-32-5м | 17,6 | шт | 80087,09 | 49725,00 | 13233,96 | 3352,50 | 17128,13 | 307 |
| 18-32-6м | 29,3 | шт | 145497,20 | 83025,00 | 32350,32 | 6480,00 | 30121,88 | 504 |

Раздел 3 Насадки

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 44 Насадки башен и аппаратов полуфарфоровыми и керамическими кольцами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насадка башен и аппаратов керамическими кольцами «Рашига» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рядами, размер, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-44-1 | 50х50 | м3 | 4137,06 | 2362,50 | 1750,93 | 299,25 | 23,63 | 14,4 | 0,702 |
| 18-44-2 | 80х80 | м3 | 3558,47 | 1791,00 | 1750,93 | 299,25 | 16,54 | 11 | 0,698 |
| 18-44-3 | 100х100 | м3 | 3067,87 | 1316,25 | 1733,90 | 294,75 | 17,72 | 8,2 | 0,683 |
| 18-44-4 | 120х120 | м3 | 2743,33 | 1017,00 | 1716,88 | 290,25 | 9,45 | 6,4 | 0,668 |
| 18-44-5 | 150х150 | м3 | 2526,24 | 816,75 | 1701,22 | 290,25 | 8,27 | 5,2 | 0,661 |
|  | навалом, размер, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-44-6 | 25х25 | м3 | 3830,28 | 2007,00 | 1802,02 | 312,75 | 21,26 | 12,8 | 0,753 |
| 18-44-7 | 50х50 | м3 | 3002,38 | 1242,00 | 1750,93 | 299,25 | 9,45 | 7,9 | 0,702 |
|  | Насадка башен и аппаратов полуфарфоровыми кольцами, размер, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-44-8 | 16х16 | м3 | 4685,45 | 2452,50 | 2209,32 | 416,25 | 23,63 | 15,1 | 1,17 |
| 18-44-9 | 25х25 | м3 | 5085,30 | 2925,00 | 2124,86 | 396,00 | 35,44 | 18,2 | 1,1 |
|  | Группа 45 Насадки башен и аппаратов кварцем, коксом, контактной массой и кирпичом стабильформатом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насадка башен и аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-45-1 | кварцем с заготовкой | м3 | 6754,01 | 1221,75 | 5512,18 | 875,25 | 20,08 | 7,9 | 1,82 |
| 18-45-2 | кварцем без заготовки | м3 | 6563,70 | 1053,00 | 5496,52 | 875,25 | 14,18 | 6,7 | 1,82 |
| 18-45-3 | коксом | м3 | 1574,59 | 351,00 | 1218,86 | 223,20 | 4,73 | 2,4 | 0,64 |
| 18-45-4 | кирпичом стабильформатом | м3 | 4867,16 | 1892,25 | 2952,47 | 645,75 | 22,44 | 11 | 2,4 |
| 18-45-5 | контактной массой | м3 | 1597,95 | 227,25 | 1368,34 | 292,50 | 2,36 | 1 | 1,06 |

|  | Группа 46 Насадки башен и аппаратов силикагелем, алюминиевыми дисками, базальтовой крошкой, минеральной ватой, перлитовым песком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насадка башен и аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-46-1 | силикагелем гранулированным крупнопористым, марка КСМ | т | 5299,79 | 3127,50 | 2136,85 | 693,00 | 35,44 | 18 | - |
| 18-46-2 | дисками из алюминиевых лент | т | 4619,37 | 2407,50 | 2129,18 | 564,75 | 82,69 | 13 | - |
| 18-46-3 | крошкой базальтовой, грануляция 8-12 мм | т | 1481,62 | 488,25 | 981,56 | 256,50 | 11,81 | 3 | - |
| 18-46-4 | ватой минеральной, марка 100 | т | 2612,14 | 1269,00 | 1326,60 | 387,00 | 16,54 | 8 | - |
|  | песком перлитовым вспученным, марка 75, засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-46-5 | в хранилище | т | 1849,93 | 855,00 | 985,48 | 238,50 | 9,45 | 5 | - |
| 18-46-6 | в блок разделения воздуха | т | 1528,35 | 555,75 | 966,69 | 238,50 | 5,91 | 3 | - |

Раздел 4 Испытание аппаратов

Вводные указания

Расценки группы 55 предназначены для определения стоимости гидравлического испытания сосудов и аппаратов, поступающих в собранном виде, в случаях:

а) когда истекли гарантийные сроки хранения;

б) когда в процессе транспортирования или монтажа оборудования получены повреждения;

в) применения на монтаже аппаратов сварки, пайки или вальцовки элементов, работающих под давлением;

г) нанесения в сосудах и аппаратах химзащитных покрытий.

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Группа 55 Гидравлическое испытание аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат с внутренней трубчаткой, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-55-1 | 0,2 | шт | 1365,18 | 902,25 | 36,50 | 6,75 | 426,43 | 5 |
| 18-55-2 | 1 | шт | 2655,43 | 1532,25 | 50,60 | 6,75 | 1072,58 | 9 |
| 18-55-3 | 5 | шт | 4054,12 | 2385,00 | 98,06 | 13,50 | 1571,06 | 14 |
| 18-55-4 | 10 | шт | 6545,09 | 3645,00 | 147,78 | 22,50 | 2752,31 | 22 |
| 18-55-5 | 20 | шт | 8993,88 | 5040,00 | 197,50 | 31,50 | 3756,38 | 30 |
| 18-55-6 | 30 | шт | 12710,90 | 6390,00 | 213,84 | 33,75 | 6107,06 | 38 |
| 18-55-7 | 50 | шт | 17680,34 | 8437,50 | 312,59 | 49,50 | 8930,25 | 51 |
| 18-55-8 | 70 | шт | 23021,55 | 9225,00 | 330,30 | 56,25 | 13466,25 | 55 |
|  | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работающий без давления, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-55-9 | 0,3 | шт | 475,94 | 276,75 | 7,83 | - | 191,36 | 2 |
| 18-55-10 | 1 | шт | 647,16 | 425,25 | 11,65 | 2,25 | 210,26 | 3 |
| 18-55-11 | 2 | шт | 803,55 | 564,75 | 17,91 | 2,25 | 220,89 | 3 |
| 18-55-12 | 5 | шт | 1030,75 | 742,50 | 29,56 | 4,50 | 258,69 | 4 |
| 18-55-13 | 10 | шт | 1277,28 | 828,00 | 31,12 | 4,50 | 418,16 | 5 |
| 18-55-14 | 15 | шт | 1459,23 | 895,50 | 38,07 | 6,75 | 525,66 | 5 |
| 18-55-15 | 20 | шт | 1708,23 | 1010,25 | 41,20 | 6,75 | 656,78 | 6 |
| 18-55-16 | 25 | шт | 1906,03 | 1125,00 | 47,47 | 6,75 | 733,56 | 7 |
| 18-55-17 | 50 | шт | 2661,94 | 1435,50 | 67,63 | 11,25 | 1158,81 | 9 |
|  | работающий под давлением, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-55-18 | 0,2 | шт | 842,65 | 609,75 | 17,91 | 2,25 | 214,99 | 4 |
| 18-55-19 | 0,5 | шт | 973,43 | 616,50 | 17,91 | 2,25 | 339,02 | 4 |
| 18-55-20 | 0,8 | шт | 1400,27 | 904,50 | 27,99 | 4,50 | 467,78 | 5 |
| 18-55-21 | 1,2 | шт | 1691,46 | 1156,50 | 41,20 | 6,75 | 493,76 | 7 |
| 18-55-22 | 5 | шт | 2372,59 | 1647,00 | 67,63 | 11,25 | 657,96 | 10 |
| 18-55-23 | 10 | шт | 2841,56 | 2119,50 | 97,18 | 15,75 | 624,88 | 13 |
| 18-55-24 | 15 | шт | 3206,95 | 2407,50 | 111,96 | 18,00 | 687,49 | 14 |
| 18-55-25 | 25 | шт | 3795,95 | 2857,50 | 144,65 | 22,50 | 793,80 | 17 |
| 18-55-26 | 40 | шт | 4560,24 | 3397,50 | 185,85 | 29,25 | 976,89 | 20 |
| 18-55-27 | 50 | шт | 5288,72 | 3870,00 | 213,84 | 33,75 | 1204,88 | 23 |
| 18-55-28 | 100 | шт | 7787,72 | 5895,00 | 345,28 | 54,00 | 1547,44 | 35 |
| 18-55-29 | 200 | шт | 17952,37 | 13657,50 | 821,99 | 128,25 | 3472,88 | 82 |

Раздел 5 Разные работы
Вводные указания

Обработка и подготовка сварных швов аппаратов и сосудов, подлежащих гуммированию или другой химической противокоррозийной защите, как правило, выполняются заводами-поставщиками оборудования.

Расценки настоящего раздела предназначены для определения стоимости работ по подготовке сосудов и аппаратов под химическую защиту.

В расценках группы 70 не учтены работы по снятию и установке крышек, определяемых по расценкам 18-66-1 - 18-66-3.

Расценками группы 71 разрешается пользоваться только при определении стоимости обработки и подготовки сварных монтажных швов под гуммирование и другие виды химической защиты сосудов и аппаратов, поступивших в монтаж с необработанными швами.

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 66 Снятие и установка крышек люков и крышек или днищ аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-66-1 | Снятие и установка крышек люков, диаметр до 800 мм | шт | 3354,75 | 3307,50 | - | - | 47,25 | 22 | 0,1 |
|  | Снятие и установка крышек и днищ аппаратов, диаметр, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-66-2 | 1000 | шт | 3437,91 | 3375,00 | 15,66 | - | 47,25 | 23 | 0,15 |
| 18-66-3 | 2000 | шт | 4116,73 | 4027,50 | 26,62 | - | 62,61 | 27 | 0,45 |
| 18-66-4 | 3000 | шт | 5004,56 | 4860,00 | 59,51 | - | 85,05 | 32 | 0,9 |
| 18-66-5 | 4000 | шт | 6048,35 | 5850,00 | 86,13 | - | 112,22 | 38 | 1,4 |
|  | Группа 67 Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-67-1 | от 4 до 6 | шт | 13159,31 | 11587,50 | 1445,42 | - | 126,39 | 70 | - |
| 18-67-2 | до 8 | шт | 17883,68 | 15682,50 | 2035,80 | - | 165,38 | 93 | - |
| 18-67-3 | до 10 | шт | 22792,93 | 20047,50 | 2568,24 | - | 177,19 | 119 | - |
| 18-67-4 | до 14 | шт | 31268,81 | 27450,00 | 3523,50 | - | 295,31 | 156 | - |
|  | Группа 68 Разборка и сборка корпусов аппаратов из царг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка и сборка корпуса аппарата, диаметр, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-68-1 | 1000 | царга | 8811,00 | 7582,50 | - | - | 1228,50 | 47 | 0,5 |
| 18-68-2 | 2000 | царга | 11734,31 | 10777,50 | - | - | 956,81 | 65 | 1,2 |
| 18-68-3 | 3000 | царга | 19459,13 | 17640,00 | - | - | 1819,13 | 104 | 2,7 |
| 18-68-4 | 4000 | царга | 26247,42 | 24075,00 | 187,92 | - | 1984,50 | 143 | 4 |
|  | Группа 69 Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров, диаметр, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-69-1 | 100 | штуцер | 115,26 | 114,08 | - | - | 1,18 | 0,7 | - |
| 18-69-2 | 200 | штуцер | 208,23 | 206,10 | - | - | 2,13 | 1,2 | - |
| 18-69-3 | 400 | штуцер | 470,48 | 465,75 | - | - | 4,73 | 2,6 | - |
| 18-69-4 | 600 | штуцер | 809,27 | 801,00 | - | - | 8,27 | 4 | - |
| 18-69-5 | 800 | штуцер | 993,88 | 983,25 | - | - | 10,63 | 5 | - |
| 18-69-6 | 1000 | штуцер | 1139,06 | 1127,25 | - | - | 11,81 | 5,7 | - |
| 18-69-7 | 1200 | штуцер | 1361,93 | 1347,75 | - | - | 14,18 | 6,8 | - |
| 18-69-8 | 1800 | штуцер | 1653,47 | 1635,75 | - | - | 17,72 | 8,3 | - |
|  | Группа 70 Снятие и установка змеевиков в аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие и установка змеевика в аппарат, диаметр аппарата, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-70-1 | 1000 | шт | 975,20 | 963,00 | 1,57 | - | 10,63 | 6 | 0,1 |
| 18-70-2 | 2000 | шт | 1536,56 | 1516,50 | 4,70 | - | 15,36 | 10 | 0,24 |
| 18-70-3 | 3000 | шт | 2184,20 | 2155,50 | 6,26 | - | 22,44 | 14 | 0,4 |
| 18-70-4 | 4000 | шт | 3164,47 | 3127,50 | 6,26 | - | 30,71 | 20 | 0,6 |
|  | Группа 71 Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия (гуммирование и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-71-1 | 4 | м | 68,68 | 67,50 | - | - | 1,18 | 1 | - |
| 18-71-2 | 8 | м | 131,68 | 130,50 | - | - | 1,18 | 1 | - |
| 18-71-3 | 12 | м | 256,61 | 254,25 | - | - | 2,36 | 1 | - |
| 18-71-4 | 16 | м | 347,79 | 344,25 | - | - | 3,54 | 2 | - |
| 18-71-5 | 20 | м | 402,98 | 398,25 | - | - | 4,73 | 2 | - |
| 18-71-6 | 25 | м | 463,73 | 459,00 | - | - | 4,73 | 3 | - |

Раздел 6 Аппараты колонные цельносварные

Вводные указания

Расценками настоящего раздела охвачены следующие основные типы колонных аппаратов: скрубберы, вакуум-скрубберы, абсорберы, адсорберы, реакторы, регенераторы, колонны ректификационные, дистилляционные, стабилизационные, экстракционные, нейтрализационные, фракционные, отдувочные, поглотительные, отгонные, промывные, бензольные и другие колонны.

В расценках учтены затраты на монтаж колонных аппаратов в собранном виде.

| Код расценки | Наименование | Единица измерения |  | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | основная заработная плата рабочих |  | эксплуатация машин |  |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  | Группа 80 Аппараты колонные с цельносварным корпусом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат колонный с цельносварным корпусом, монтаж на открытой площадке, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-80-1 | 8 | шт |  | 48544,58 | 11632,50 |  | 9743,33 | 2018,25 |  | 27168,75 | 69 |  |
| 18-80-2 | 17 | шт |  | 62290,17 | 15120,00 |  | 11968,92 | 2385,00 |  | 35201,25 | 89 |  |
| 18-80-3 | 23 | шт |  | 77015,16 | 20475,00 |  | 17795,16 | 2902,50 |  | 38745,00 | 119 |  |
| 18-80-4 | 37 | шт |  | 91768,01 | 22500,00 |  | 24734,88 | 4095,00 |  | 44533,13 | 131 |  |
| 18-80-5 | 60 | шт |  | 152197,56 | 28800,00 |  | 71422,56 | 9315,00 |  | 51975,00 | 167 |  |
| 18-80-6 | 100 | шт |  | 1078545,38 | 122400,00 |  | 376506,00 | 77400,00 |  | 579639,38 | 745 |  |
| 18-80-7 | 150 | шт |  | 2295262,58 | 265050,00 |  | 967678,20 | 160875,00 |  | 1062534,38 | 1635 |  |
| 18-80-8 | 230 | шт |  | 2988312,53 | 306675,00 |  | 1522949,40 | 206100,00 |  | 1158688,13 | 1887 |  |
| 18-80-9 | 350 | шт |  | 3595817,93 | 403650,00 |  | 1733914,80 | 234000,00 |  | 1458253,13 | 2466 |  |
|  | Аппарат колонный с цельносварным корпусом, монтаж на открытой площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из отдельно стоящей колонны, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-80-10 | 500 |  | шт | 9729076,73 |  | 1425825,00 | 5942523,60 |  | 853650,00 | 2360728,13 |  | 8237 |
| 18-80-11 | 700 |  | шт | 10373742,23 |  | 1570725,00 | 6277386,60 |  | 866700,00 | 2525630,63 |  | 9208 |
| 18-80-12 | 900 |  | шт | 11841566,18 |  | 1786275,00 | 7064956,80 |  | 965700,00 | 2990334,38 |  | 10166 |
|  | из двух и более колонн в ряду, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-80-13 | 500 |  | шт | 7153668,90 |  | 1076625,00 | 4386911,40 |  | 573075,00 | 1690132,50 |  | 6075 |
| 18-80-14 | 700 |  | шт | 8040886,65 |  | 1226700,00 | 4835120,40 |  | 611775,00 | 1979066,25 |  | 7090 |
| 18-80-15 | 900 |  | шт | 9443511,45 |  | 1429650,00 | 5583085,20 |  | 701550,00 | 2430776,25 |  | 7970 |
|  | Аппарат колонный с цельносварным корпусом, монтаж в помещении, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-80-16 | 6 |  | шт | 133496,91 |  | 28800,00 | 21773,16 |  | 4140,00 | 82923,75 |  | 176 |
| 18-80-17 | 13 |  | шт | 171704,43 |  | 38250,00 | 28795,68 |  | 6120,00 | 104658,75 |  | 234 |
| 18-80-18 | 30 |  | шт | 240692,72 |  | 50850,00 | 39705,84 |  | 8010,00 | 150136,88 |  | 308 |

Раздел 7 Воздухоохладители аммиачные и рассольные, постаментные и навесные
Вводные указания

В расценках не учтены затраты на:

а) установку соединительных патрубков между вентиляторами и корпусом воздухоотделителей, определяемые по соответствующему Сборнику СНиР;

б) установку вентилятора и электродвигателя по группе 91, определяемые по соответствующим расценкам Сборников 7 «Компрессорные машины, насосы и вентиляторы» и 8 «Электротехнические установки».

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Группа 90 Воздухоохладители навесные (подвесные) аммиачные и рассольные, поступающие в собранном виде |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздухоотделитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-90-1 | 0,34 | шт | 3897,07 | 3352,50 | 499,68 | 139,50 | 44,89 | 21 |
| 18-90-2 | 0,44 | шт | 4523,30 | 3780,00 | 685,42 | 189,00 | 57,88 | 23 |
| 18-90-3 | 0,72 | шт | 6681,36 | 5602,50 | 1005,62 | 279,00 | 73,24 | 34 |
| 18-90-4 | 0,89 | шт | 7652,72 | 6322,50 | 1248,71 | 342,00 | 81,51 | 38 |
| 18-90-5 | 1,57 | шт | 14204,21 | 12015,00 | 2047,46 | 553,50 | 141,75 | 72 |
|  | Группа 91 Воздухоотделители постаментные (напольные) аммиачные и рассольные, поступающие в разобранном виде |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25х2,5, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-91-1 | 0,64 | шт | 6388,70 | 5062,50 | 1228,16 | 346,50 | 98,04 | 32 |
| 18-91-2 | 0,68 | шт | 7174,45 | 5625,00 | 1446,68 | 416,25 | 102,77 | 35 |
| 18-91-3 | 1,13 | шт | 8439,06 | 6300,00 | 2020,93 | 569,25 | 118,13 | 39 |
|  | 38х3,5, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-91-4 | 6,8 | шт | 25410,22 | 16087,50 | 9098,28 | 2317,50 | 224,44 | 100 |
| 18-91-5 | 7,6 | шт | 30268,87 | 20002,50 | 9994,68 | 2587,50 | 271,69 | 125 |

Раздел 8 Стеклянная аппаратура

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 100 Стеклянная аппаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сосуд, вместимость, л: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-100-1 | 10 | шт | 987,81 | 963,00 | - | - | 24,81 | 5 | 0,02 |
| 18-100-2 | 20 | шт | 1239,92 | 1212,75 | - | - | 27,17 | 6 | 0,028 |
| 18-100-3 | 50 | шт | 1543,78 | 1514,25 | - | - | 29,53 | 8 | 0,039 |
| 18-100-4 | 100 | шт | 2110,28 | 2067,75 | - | - | 42,53 | 10 | 0,052 |
| 18-100-5 | 200 | шт | 2634,75 | 2587,50 | - | - | 47,25 | 13 | 0,088 |
|  | Сосуд реакционный с приводом и змеевиком, вместимость, л: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-100-6 | 20 | шт | 1410,69 | 1388,25 | - | - | 22,44 | 7 | 0,06 |
| 18-100-7 | 50 | шт | 1744,26 | 1710,00 | - | - | 34,26 | 9 | 0,07 |
| 18-100-8 | 75 | шт | 2148,64 | 2103,75 | - | - | 44,89 | 11 | 0,07 |
| 18-100-9 | 100 | шт | 2714,06 | 2655,00 | - | - | 59,06 | 13 | 0,085 |
|  | Аппарат дистилляционный, производительность, л/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-100-10 | 4 | шт | 2031,19 | 1995,75 | - | - | 35,44 | 11 | 0,06 |
| 18-100-11 | 12 | шт | 2532,94 | 2497,50 | - | - | 35,44 | 13 | 0,065 |
| 18-100-12 | 30 | шт | 3411,56 | 3352,50 | - | - | 59,06 | 17 | 0,07 |
| 18-100-13 | 60 | шт | 4885,88 | 4815,00 | - | - | 70,88 | 24 | 0,12 |
|  | Установка ионообменная с ручным управлением, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-100-14 | 100 | шт | 3140,44 | 3105,00 | - | - | 35,44 | 16 | 0,06 |
| 18-100-15 | 150 | шт | 3590,44 | 3555,00 | - | - | 35,44 | 18 | 0,08 |
| 18-100-16 | 200 | шт | 4322,25 | 4275,00 | - | - | 47,25 | 22 | 0,08 |
| 18-100-17 | 300 | шт | 4986,56 | 4927,50 | - | - | 59,06 | 25 | 0,12 |
|  | Установка вакуум-выпарная, производительность, л/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-100-18 | 5 | шт | 4334,06 | 4275,00 | - | - | 59,06 | 23 | 0,04 |
| 18-100-19 | 10 | шт | 6630,19 | 6547,50 | - | - | 82,69 | 35 | 0,12 |
| 18-100-20 | 25 | шт | 7981,31 | 7875,00 | - | - | 106,31 | 43 | 0,18 |
| 18-100-21 | 50 | шт | 9962,44 | 9832,50 | - | - | 129,94 | 53 | 0,33 |
| 18-100-22 | Насос дозирующий, производительность 900 л/ч | шт | 2645,44 | 2610,00 | - | - | 35,44 | 13 | 0,039 |

ОТДЕЛ 2 ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1 Оборудование предприятий азотной промышленности и продуктов органического синтеза
Вводные указания

В расценках учтены затраты на:

а) установку внутренних устройств по расценке 18-122-4;

б) гидравлическое испытание по расценкам 18-121-1; 18-122-2; 18-122-4; 18-124-1; 18-125-3.

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 121 Аппараты вертикальные или горизонтальные со сложными внутренними устройствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-121-1 | Аппарат охлаждения аммиачной селитры, размер 15000х2400х7400 мм | шт | 97635,60 | 51975,00 | 26760,60 | 6637,50 | 18900,00 | 318 | 23,9 |
| 18-121-2 | Аппарат газовой промывки, диаметр 4000 мм, высота 10960 мм | шт | 30096,03 | 12892,50 | 11746,15 | 1806,75 | 5457,38 | 77 | 25,9 |
|  | Группа 122 Аппараты вертикальные со сложными внутренними устройствами, работающие под давлением до 5 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-122-1 | Колонна отбелочная тарельчатая, диаметр 800 мм, высота 9440 мм | шт | 17141,06 | 10597,50 | 6118,31 | 1478,25 | 425,25 | 65 | 4,8 |
| 18-122-2 | Колонна промывная ферросилидовая, диаметр 1000 мм, высота 3808 мм | шт | 27568,39 | 20182,50 | 6003,83 | 1410,75 | 1382,06 | 127 | 5,1 |
| 18-122-3 | Аппарат ИТН, диаметр 1600/3600 мм, высота 11100 мм | шт | 21503,16 | 12105,00 | 8665,78 | 1719,00 | 732,38 | 72 | 15,9 |
| 18-122-4 | Автоклав непрерывного действия с двумя алюминиевыми рубашками, диаметр 1144/1220 мм, высота 9000 мм | шт | 72654,57 | 45450,00 | 25078,32 | 6255,00 | 2126,25 | 276 | 19,3 |
|  | Группа 123 Аппараты контактные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-123-1 | Аппарат контактный, диаметр 4000 мм, высота 14900 мм | шт | 94728,38 | 23625,00 | 59409,00 | 21825,00 | 11694,38 | 197 | 60,8 |
|  | Группа 124 Аппараты выпарные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-124-1 | Аппарат выпарной, комбинированный, диаметр 2800 мм, высота 13900 мм | шт | 394184,93 | 63675,00 | 234001,80 | 34650,00 | 96508,13 | 372 | 44,6 |
|  | Группа 125 Аппараты для очистки воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр для очистки воздуха, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-125-1 | 24,3 | шт | 33609,60 | 13770,00 | 14736,60 | 2835,00 | 5103,00 | 83 | - |
| 18-125-2 | 39,3 | шт | 54627,68 | 17347,50 | 30795,12 | 4455,00 | 6485,06 | 103 | - |
| 18-125-3м | 49 | шт | 134340,80 | 89775,00 | 34288,92 | 5130,00 | 10276,88 | 548 | - |
| 18-125-4 | Скруббер промывной | шт | 406841,63 | 190800,00 | 156861,00 | 26100,00 | 59180,63 | 1014 | 89,6 |
|  | Группа 126 Аппараты кварцевые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-126-1 | Холодильник, диаметр 50 мм, высота 500 мм | шт | 361,29 | 357,75 | - | - | 3,54 | 2 | 0,001 |
| 18-126-2 | Холодильник змеевиковый, диаметр 76 мм, длина 1500 мм | шт | 525,66 | 519,75 | - | - | 5,91 | 3 | 0,005 |
|  | Ловушка насадочная, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-126-3 | 100, высота 1136 мм | шт | 615,66 | 609,75 | - | - | 5,91 | 4 | 0,004 |
| 18-126-4 | 205, высота 1180 мм | шт | 1056,15 | 1037,25 | - | - | 18,90 | 6 | 0,025 |
| 18-126-5 | Аппарат кварцевый, диаметр 140 мм, высота 1400 мм | шт | 593,16 | 587,25 | - | - | 5,91 | 4 | 0,006 |
| 18-126-6 | Контейнер, диаметр 200 мм, длина 2000 мм | шт | 718,09 | 711,00 | - | - | 7,09 | 4 | 0,014 |
| 18-126-7 | Колонна насадочная, тарельчатая, диаметр 140 мм, высота 4675 мм | шт | 2363,63 | 2340,00 | - | - | 23,63 | 14 | 0,038 |
| 18-126-8 | Колонна очистки веществ, диаметр 140 мм, высота 2506 мм | шт | 3545,44 | 3510,00 | - | - | 35,44 | 21 | 0,049 |
| 18-126-9 | Испаритель-конденсатор, диаметр 380 мм, высота 900 мм | шт | 3312,35 | 3262,50 | 8,51 | 2,25 | 41,34 | 20 | 0,071 |
|  | Группа 127 Колонны абсорбционные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-127-1 | Колонна абсорбционная с ситчатыми тарелками, диаметр 4000 мм, высота 57675 мм | шт | 888435,45 | 98775,00 | 557899,20 | 54900,00 | 231761,25 | 576 | 208 |
|  | Группа 128 Реакторы каталитической очистки выхлопных газов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-128-1 | Реактор каталитической очистки газов, диаметр 3800 мм, длина 9656 мм | шт | 58882,79 | 15547,50 | 37086,48 | 4545,00 | 6248,81 | 92 | 49,1 |

Раздел 2 Оборудование производства аммиака
Вводные указания

1 В расценках учтены затраты на:

а) гидравлическое испытание оборудования по расценке 18-146-2; по группам 147, 148, 150, 152, 154, 155; по расценкам 18-156-1; 18-156-3; 18-158-2 и теплообменника в расценке 18-149-3;

б) испытание оборудования на холостом ходу по расценкам группы 148;

в) термическую обработку, предварительный и сопутствующий подогрев швов пальцевыми нагревателями по расценкам групп 148, 152, 154, 155 и по расценке 18-156-1;

г) приварку крючьев для футеровки по расценкам групп 154 и 155.

2 В расценке 18-150-1 не учтены затраты на сборку и установку на аппарат водяной рубашки, эти работы выполняет завод-изготовитель на месте монтажа.

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 146 Абсорберы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Абсорбер углекислого газа, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-146-1 | 3560, высота 48650 мм | шт | 2633294,48 | 204525,00 | 2213427,60 | 148500,00 | 215341,88 | 1144 | 202 |
| 18-146-2 | 3800/4000, высота 55610 мм | шт | 8124572,25 | 445500,00 | 7401006,00 | 583425,00 | 278066,25 | 2459 | 355 |
|  | Группа 147 Аппараты сероочистные и метанатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппараты сероочистные, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-147-1 | 2800, высота 12680 мм | шт | 246470,13 | 76725,00 | 107138,88 | 17595,00 | 62606,25 | 439 | 46,8 |
| 18-147-2 | 3200, высота 16700 мм | шт | 644088,60 | 171000,00 | 309603,60 | 28350,00 | 163485,00 | 1021 | 110 |
| 18-147-3 | Метанатор, диаметр 3800 мм, высота 7660 мм | шт | 312031,40 | 74925,00 | 145559,52 | 21892,50 | 91546,88 | 437 | 63,3 |
|  | Группа 148 Аппараты воздушного охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат воздушного охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | парогазовой смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-148-1 | 18-секционный зигзагообразный, размеры 18000х13500х7000 мм | шт | 3628769,85 | 993600,00 | 2261658,60 | 249975,00 | 373511,25 | 5417 | 161 |
| 18-148-2 | 15-секционный горизонтальный, размеры 30000х14400х6400 мм | шт | 4694626,13 | 1551375,00 | 2648898,00 | 412650,00 | 494353,13 | 8402 | 212 |
| 18-148-3 | для отделения МЭА-очистки 30-секционный зигзагообразный, размеры 30000х13400х7500 мм | шт | 6184112,40 | 1668150,00 | 3886592,40 | 419625,00 | 629370,00 | 9101 | 269 |
|  | азотно-водородной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-секционный горизонтальный и 6-секционный зигзагообразный, размеры 36000х13500х7000 мм, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-148-4 | 313 | шт | 6108998,40 | 2082375,00 | 3264953,40 | 489375,00 | 761670,00 | 11270 | - |
| 18-148-5 | 339 | шт | 7377796,35 | 2092275,00 | 4520307,60 | 490050,00 | 765213,75 | 11358 | - |
| 18-148-6 | для отделения МЭА-очистки 30-секционный горизонтальный, размеры 60000х13630х7100 мм | шт | 9419217,30 | 3079575,00 | 5363929,80 | 845550,00 | 975712,50 | 16685 | 466 |
|  | Группа 149 Колонны конденсационные или синтеза аммиака, работающие под давлением 32 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-149-1 | Колонна конденсационная продувочных газов, диаметр 400 мм, высота 7530 мм | шт | 17930,91 | 5985,00 | 9418,03 | 2133,00 | 2527,88 | 35 | 9,1 |
| 18-149-2 | Колонна конденсационная, диаметр 2000 мм, высота 21335 мм | шт | 1728264,15 | 270900,00 | 1107950,40 | 106650,00 | 349413,75 | 1620 | 277 |
| 18-149-3 | Колонна синтеза аммиака, диаметр 2400/1000 мм, высота 32080 мм | шт | 2922740,78 | 496575,00 | 2039306,40 | 190800,00 | 386859,38 | 2935 | 475 |
|  | Группа 150 Конверторы метана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-150-1 | Конвертор метана второй ступени, диаметр 4580 мм, высота 17410 мм | шт | 1137939,98 | 219150,00 | 775740,60 | 72450,00 | 143049,38 | 1146 | 122 |
|  | Группа 151 Конверторы окиси углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвертор окиси углерода второй ступени, диаметр 3800 мм, высота, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-151-1 | 17450 мм | шт | 791983,13 | 83025,00 | 577485,00 | 52875,00 | 131473,13 | 499 | 103 |
| 18-151-2 | 24100 мм | шт | 1294765,43 | 236475,00 | 827119,80 | 82800,00 | 231170,63 | 1338 | 190 |
|  | Группа 152 Котлы-утилизаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел-утилизатор, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-152-1 | 1660, высота 7675 мм, второй ступени | шт | 256844,39 | 68400,00 | 136823,76 | 16852,50 | 51620,63 | 392 | 45,7 |
| 18-152-2 | 1880, высота 14633 мм, первой ступени | шт | 1278216,90 | 336375,00 | 874274,40 | 85950,00 | 67567,50 | 1883 | 61 |
|  | Группа 153 Паросборники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-153-1 | Паросборник, диаметр 2100 мм, длина 24620 мм | шт | 1094380,65 | 245700,00 | 735044,40 | 52425,00 | 113636,25 | 1475 | 162 |
|  | Группа 154 Печи трубчатые конверсии метана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-154-1 | Печь трубчатая первичного риформинга из отдельных панелей | шт | 39380281,65 | 12989025,00 | 16404260,40 | 2193750,00 | 9986996,25 | 74879 | 1321 |
|  | Группа 155 Печи вспомогательные конверсии метана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-155-1 | Печь вспомогательная конверсии метана | шт | 2353322,70 | 1024875,00 | 690100,20 | 130725,00 | 638347,50 | 6120 | 145 |
|  | Группа 156 Подогреватели и испарители, работающие под давлением 32 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-156-1 | Подогреватель природного газа, диаметр 4680 мм, высота 31500 мм | шт | 729465,30 | 310950,00 | 305587,80 | 34200,00 | 112927,50 | 1731 | 41,1 |
| 18-156-2 | Подогреватель питательной воды, диаметр 1600 мм, высота 16705 мм | шт | 1052375,40 | 165825,00 | 608720,40 | 65475,00 | 277830,00 | 981 | 180 |
| 18-156-3 | Подогреватель горячей воды, размеры 13550х6000х19670 мм | шт | 624293,55 | 88650,00 | 507529,80 | 41175,00 | 28113,75 | 510 | 132 |
|  | Испаритель жидкого аммиака, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-156-4 | 1000, длина 6483 мм | шт | 15817,43 | 5467,50 | 8542,62 | 1777,50 | 1807,31 | 33 | 6,7 |
| 18-156-5 | 3256, длина 14000 мм | шт | 756820,80 | 97200,00 | 495190,80 | 54675,00 | 164430,00 | 592 | 112 |
| 18-156-6 | Теплообменник кожухотрубчатый выносной, диаметр 1600 мм, высота 20075 мм | шт | 1663110,45 | 263925,00 | 905659,20 | 112950,00 | 493526,25 | 1578 | 225 |
|  | Группа 157 Подогреватели и теплообменные установки, работающие под давлением до 3,5 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-157-1 | Подогреватель воды, диаметр 1300 мм, длина 11450 мм | шт | 539159,85 | 88200,00 | 418593,60 | 35550,00 | 32366,25 | 518 | 150 |
|  | Установка теплообменника, размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-157-2 | 30000х4648х11225 | шт | 820895,63 | 416925,00 | 325890,00 | 67500,00 | 78080,63 | 2456 | 150 |
| 18-157-3 | 37900х10000х5250 | шт | 1137506,18 | 480375,00 | 522586,80 | 92250,00 | 134544,38 | 2717 | 229 |
|  | Группа 158 Регенераторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-158-1 | Регенератор, диаметр 4200 мм, высота 59185 мм | шт | 1340691,30 | 205650,00 | 899263,80 | 101700,00 | 235777,50 | 1158 | 188 |
| 18-158-2 | Регенератор-рекуператор, диаметр 3600/3000 мм, высота 53600 мм | шт | 2899071,00 | 801675,00 | 1593711,00 | 210150,00 | 503685,00 | 4443 | 278 |
|  | Группа 159 Аппараты со сложным внутренним устройством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-159-1 | Сепаратор-влагоотделитель, диаметр 2600 мм, высота 7800 мм | шт | 25388,31 | 9562,50 | 11502,43 | 1829,25 | 4323,38 | 56 | 21,9 |
| 18-159-2 | Сепаратор жидкого аммиака, диаметр 2400 мм, длина 9420 мм | шт | 365076,45 | 71775,00 | 219355,20 | 24075,00 | 73946,25 | 412 | 126 |
| 18-159-3 | Влагоотделитель, диаметр 2400 мм, высота 10420 мм | шт | 32091,44 | 11542,50 | 15186,06 | 2407,50 | 5362,88 | 68 | 29,6 |

Раздел 3 Оборудование предприятий по производству кислот, солей и минеральных удобрений
Вводные указания

1 В расценках учтены затраты на:

а) гидравлическое испытание по расценкам 18-175-1; 18-175-2; 18-176-1 - 18-176-3; 18-177-1 - 18-177-3; 18-178-1; 18-179-1;

б) испытание оборудования на холостом ходу по расценкам 18-172-1; 18-173-1; 18-173-2; 18-174-1; 18-176-1 - 18-176-3; 18-178-1.

2 Масса в расценках 18-171-1; 18-171-2 указана без массы футеровки.

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 171 Аппараты контактные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат контактный, диаметр 10000 мм, высота, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-171-1 | 20000, четырехслойный | шт | 1194472,13 | 419625,00 | 671724,00 | 101700,00 | 103123,13 | 2366 | 179 |
| 18-171-2 | 24500, пятислойный | шт | 2071936,80 | 719100,00 | 1215811,80 | 178650,00 | 137025,00 | 4117 | 255 |
|  | Группа 172 Вакуум-фильтры карусельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-172-1 | Вакуум-фильтр карусельный, тип К100-15К-2 | шт | 1722064,73 | 763425,00 | 831891,60 | 150525,00 | 126748,13 | 4404 | 112 |
|  | Группа 173 Дозаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-173-1 | Дозатор весовой автоматический непрерывного действия, тип ДН-15М | шт | 12280,34 | 8865,00 | 1300,90 | 312,75 | 2114,44 | 53 | 1,1 |
| 18-173-2 | Разбрасыватель барабанного типа, диаметр 500 мм, длина 600 мм | шт | 10372,01 | 7470,00 | 775,76 | 182,25 | 2126,25 | 47 | 0,63 |

|  | Группа 174 Камеры для получения суперфосфата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-174-1 | Камера для получения суперфосфата, диаметр 7100 мм, высота 6515 мм | шт | 379589,85 | 194850,00 | 156153,60 | 31500,00 | 28586,25 | 1097 | 38,2 |
|  | Группа 175 Печи для сжигания серы и колчедана |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Печь для сжигания серы и колчедана, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-175-1 | КС-200, диаметр 7200 мм, высота 14500 мм | шт | 301297,05 | 146025,00 | 103060,80 | 22725,00 | 52211,25 | 741 | 45,4 |
| 18-175-2 | КСЦВ-450, диаметр 10500/9141 мм, высота 15110 мм | шт | 752567,85 | 360225,00 | 287211,60 | 63900,00 | 105131,25 | 1829 | 117 |
|  | Группа 176 Смесители, экстракторы с мешалками и камеры абсорбционные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-176-1 | Камера абсорбционная, диаметр 2800 мм, длина 6700 мм | шт | 49480,56 | 35325,00 | 7268,87 | 1399,50 | 6886,69 | 210 | 7 |
| 18-176-2м | Реактор-смеситель вертикальный с четырьмя мешалками, размеры 4970х1678х2450 мм | шт | 64444,97 | 45675,00 | 11292,66 | 2272,50 | 7477,31 | 272 | 10,1 |
| 18-176-3 | Экстрактор с мешалкой, диаметр 2250 мм, высота 5768 мм | шт | 26844,48 | 19912,50 | 3258,29 | 724,50 | 3673,69 | 115 | 2,9 |
|  | Группа 177 Топки мазутные и газомазутные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топка мазутная, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-177-1 | 3,2 | шт | 22850,33 | 12240,00 | 2920,39 | 591,75 | 7689,94 | 78 | - |
| 18-177-2 | 4,2 | шт | 27668,88 | 13162,50 | 3745,19 | 780,75 | 10761,19 | 83 | - |
| 18-177-3 | Топка газомазутная к пусковому подогревателю | шт | 62381,79 | 34425,00 | 11183,04 | 2272,50 | 16773,75 | 200 | 20,4 |
|  | Группа 178 Фильтры для расплавленной серы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-178-1 | Фильтр для расплавленной серы | шт | 53381,08 | 37125,00 | 9192,20 | 1802,25 | 7063,88 | 226 | 7,1 |
|  | Группа 179 Холодильники оросительные из антегмитовых труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-179-1 | Холодильник оросительный из антегмитовых труб, поверхность охлаждения одной секции 114 м2, количество секций 38 | шт | 1157016,38 | 892125,00 | 177597,00 | 33525,00 | 87294,38 | 5285 | 178 |

Раздел 4 Оборудование предприятий содовой промышленности

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затрат Труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 191 Аппараты колонные на фланцевом соединении, чугунные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колонна абсорбционная, диаметр 2800 мм, высота, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-191-1 | 27538 | шт | 733631,18 | 382950,00 | 219916,80 | 55800,00 | 130764,38 | 2279 | 145 |
| 18-191-2 | 51955 | шт | 1276056,90 | 684000,00 | 453614,40 | 111600,00 | 138442,50 | 4072 | 305 |
| 18-191-3 | 51955 | шт | 1622457,90 | 929250,00 | 500900,40 | 126000,00 | 192307,50 | 5544 | 399 |
|  | Колонна дистилляционная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-191-4 | 2200, высота 32055 мм | шт | 456381,90 | 225900,00 | 169529,40 | 38925,00 | 60952,50 | 1360 | 79,8 |
| 18-191-5 | 2800, высота 38521 мм | шт | 935928,90 | 562950,00 | 273281,40 | 69075,00 | 99697,50 | 3348 | 202 |
|  | диаметр 3000/3200 мм, высота, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-191-6 | 52218 | шт | 979385,63 | 579825,00 | 329985,00 | 79425,00 | 69575,63 | 3443 | 232 |
| 18-191-7 | 50889 | шт | 1833493,95 | 1102275,00 | 560410,20 | 141975,00 | 170808,75 | 6563 | 407,9 |
| 18-191-8 | Колонна карбонизационная, диаметр 2800/3000 мм, высота 28610 мм | шт | 940817,93 | 562725,00 | 265519,80 | 69300,00 | 112573,13 | 3374 | 245 |
| 18-191-9 | Колонна промывателя газа абсорбции и воздуха фильтров, диаметр 2800 мм, высота 13836 мм | шт | 355764,15 | 137700,00 | 158765,40 | 34425,00 | 59298,75 | 834 | 74,8 |
| 18-191-10 | Колонна первого промывателя газа колонн с холодильником, диаметр 2800/3000 мм, высота 25958 мм | шт | 631884,15 | 324675,00 | 220505,40 | 53100,00 | 86703,75 | 1947 | 145 |
| 18-191-11 | Колонна первого промывателя газа карбонизации, диаметр 2800/2200 мм, высота 20630 мм | шт | 356185,80 | 162675,00 | 133975,80 | 30150,00 | 59535,00 | 983 | 87,9 |
| 18-191-12 | Колонна бикарбонатная, диаметр 2400 мм, высота 28600 мм | шт | 410900,85 | 170775,00 | 178464,60 | 40500,00 | 61661,25 | 1039 | 91,6 |
|  | Группа 192 Печи и сушилки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-192-1 | Печь содовая барабанная вращающаяся, диаметр 2800 мм, длина 27000 мм | шт | 1185569,33 | 459900,00 | 581911,20 | 126675,00 | 143758,13 | 2639 | 209 |
| 18-192-2 | Кальцинатор паровой, диаметр 3000 мм, длина 30000 мм | шт | 1619865,00 | 727650,00 | 740070,00 | 160650,00 | 152145,00 | 4239 | 240 |
|  | Группа 193 Разное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-193-1 | Смеситель и испаритель дистилляции с мешалкой, диаметр 3400 мм, высота 29800 мм | шт | 354924,68 | 150525,00 | 142147,80 | 31275,00 | 62251,88 | 889 | 55,7 |
| 18-193-2 | Испаритель, диаметр 2200 мм, высота 11650 мм | шт | 173868,48 | 33300,00 | 85758,48 | 16807,50 | 54810,00 | 209 | 6,7 |
| 18-193-3 | Конденсатор дистилляции пленочный, диаметр 1800 мм, высота 8288 мм | шт | 192007,53 | 40275,00 | 94796,28 | 18720,00 | 56936,25 | 249 | 15,9 |
| 18-193-4 | Аппарат выпарной с вынесенной греющей камерой и брызгоотделителем, диаметр 5000 мм, высота 17650 мм | шт | 316698,75 | 101700,00 | 150975,00 | 33525,00 | 64023,75 | 604 | 63,4 |
| 18-193-5 | Обеспыливающая установка для парового кальцинатора, длина 3600 мм, ширина 9600 мм, высота 7575 мм | шт | 123933,33 | 36900,00 | 53722,08 | 10845,00 | 33311,25 | 218 | 16,3 |

Раздел 5 Оборудование предприятий промышленности синтетического каучука и синтетического спирта

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 212 Агрегаты выделения, сушки, формовки и упаковки брикетов синтетического каучука в полиэтиленовую пленку и укладки отдельных брикетов в деревянные или металлические контейнеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Агрегат выделения, сушки, формовки и упаковки брикетов синтетического каучука в полиэтиленовую пленку и укладки отдельных брикетов в деревянные или металлические контейнеры, производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-212-1м | 4 | комплект | 456200,55 | 344475,00 | 94006,80 | 23850,00 | 17718,75 | 1943 | 123,8 |
| 18-212-2м | 8 | комплект | 686076,53 | 503775,00 | 150053,40 | 36675,00 | 32248,13 | 2777 | 193,8 |

Раздел 6 Оборудование предприятий резиновой промышленности

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 231 Оборудование для подготовки ингредиентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нож для резки каучука |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-231-1 | гидравлический, усилие 0,98 МН (100 тс) | шт | 42324,39 | 18360,00 | 16829,64 | 3847,50 | 7134,75 | 109 | 10,9 |
| 18-231-2 | пневматический пластинчатый | шт | 4819,10 | 2234,25 | 1379,97 | 330,75 | 1204,88 | 14 | 0,73 |
| 18-231-3 | Машина для резки каучука с гидравлическим приводом | шт | 25882,70 | 11902,50 | 9160,70 | 2162,25 | 4819,50 | 69 | 4,3 |
| 18-231-4 | Мельница вибрационная гуммированная, тип М-200 | шт | 12578,05 | 6480,00 | 2577,92 | 598,50 | 3520,13 | 36 | 0,7 |
| 18-231-5 | Сито вибрационное | шт | 5053,91 | 3420,00 | 562,52 | 135,00 | 1071,39 | 20 | 0,24 |
|  | Группа 232 Резиносмесители, вальцы и вспомогательное оборудование к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-232-1 | Вальцы лабораторные для обработки резиновых смесей, рабочая длина валков 100 мм | шт | 5106,77 | 3082,50 | 955,24 | 231,75 | 1069,03 | 18 | 0,48 |
|  | Вальцы подогревательные, рабочая длина валков, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-232-2 | 630, повышенной мощности | шт | 32686,72 | 15952,50 | 12446,28 | 2925,00 | 4287,94 | 91 | 5,2 |
| 18-232-3 | 800, в комплекте с ножами для срезки резины | шт | 75317,27 | 35775,00 | 31391,64 | 7447,50 | 8150,63 | 219 | 17,2 |
|  | Вальцы, рабочая длина валков 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-232-4 | смесительные | шт | 86958,18 | 40950,00 | 37030,68 | 8482,50 | 8977,50 | 250 | 23 |
| 18-232-5 | рафинирующие | шт | 97408,85 | 43875,00 | 44910,72 | 10192,50 | 8623,13 | 268 | 29,1 |
| 18-232-6м | дробильные | шт | 161657,64 | 71550,00 | 78767,64 | 18022,50 | 11340,00 | 438 | 50,6 |
| 18-232-7 | Вальцы подогревательные, рабочая длина валков 1500 мм | шт | 69113,93 | 36675,00 | 22870,80 | 5175,00 | 9568,13 | 222 | 24,9 |
| 18-232-8 | Агрегат из двух подогревательных вальцов, рабочая длина валков 2100 мм | комплект | 201939,53 | 81450,00 | 98636,40 | 23625,00 | 21853,13 | 500 | 58,6 |
| 18-232-9 | Агрегат из трех смесительных вальцов, рабочая длина валков 2100 мм | комплект | 251475,98 | 94725,00 | 132771,60 | 30825,00 | 23979,38 | 578 | 87,6 |
| 18-232-10 | Установка для отбора и складирования листовой резины с вальцов (цепного типа) | комплект | 62004,02 | 27675,00 | 27359,64 | 6547,50 | 6969,38 | 166 | 12,9 |
|  | Резиносмеситель, вместимость, л: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-232-11м | 4,5, лабораторный | комплект | 12000,40 | 6120,00 | 3754,15 | 861,75 | 2126,25 | 37 | 2,3 |
| 18-232-12м | 250 | комплект | 205489,58 | 77850,00 | 106495,20 | 24750,00 | 21144,38 | 462 | 64 |
|  | Резиносмеситель червячный непрерывного действия, диаметр червяка, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-232-13м | 380/450, с гранулирующей головкой | комплект | 218189,48 | 81225,00 | 114402,60 | 26550,00 | 22561,88 | 482 | 69 |
| 18-232-14м | 530/660, с листующей головкой | комплект | 934888,50 | 347175,00 | 545661,00 | 62550,00 | 42052,50 | 1969 | 260 |
|  | Группа 233 Агрегаты каландров, каландровые линии, каландры и вспомогательное оборудование к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-233-1 | Каландр резинообрабатывающий пятивалковый, тип 5-200.600 | комплект | 62144,24 | 20092,50 | 10039,86 | 2272,50 | 32011,88 | 118 | 5,5 |
|  | Каландр трехвалковый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-233-2м | протекторный, тип 3-500-1250П | комплект | 134922,87 | 57375,00 | 61719,12 | 13455,00 | 15828,75 | 337 | 34,3 |
| 18-233-3м | универсальный, тип 3-710-1800Л | комплект | 291499,43 | 122625,00 | 143713,80 | 31275,00 | 25160,63 | 732 | 82,6 |
|  | Каландр четырехвалковый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-233-4 | для металлокорда, тип 4-500-1250Л | комплект | 169564,37 | 96300,00 | 57081,24 | 12622,50 | 16183,13 | 551 | 44,3 |
|  | кордный, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-233-5м | 4-710-1800Л | комплект | 270533,93 | 137700,00 | 98695,80 | 22275,00 | 34138,13 | 805 | 115 |
| 18-233-6м | 4-710-1800П | комплект | 346357,35 | 174825,00 | 132078,60 | 27000,00 | 39453,75 | 1019 | 156 |
| 18-233-7м | Установка из двух каландров, тип 3-710-1800 | комплект | 393090,98 | 190350,00 | 157971,60 | 36450,00 | 44769,38 | 1109 | 170 |
| 18-233-8 | Устройство закаточное | комплект | 8331,14 | 4320,00 | 2180,20 | 526,50 | 1830,94 | 26 | 1,02 |
| 18-233-9 | Стойка закаточная для корда и ткани без прокладки | комплект | 19635,91 | 11205,00 | 4391,03 | 1050,75 | 4039,88 | 67 | 1,8 |
| 18-233-10 | Станок для раскладки корда и ткани без прокладки | комплект | 9778,37 | 5085,00 | 2874,24 | 697,50 | 1819,13 | 31 | 1,6 |
| 18-233-11 | Компенсатор двухпетлевой, вместимость 23 л | комплект | 8826,42 | 3870,00 | 2853,79 | 681,75 | 2102,63 | 24 | 1,5 |
|  | Группа 234 Протекторные и камерные агрегаты, шприц-машины и вспомогательное оборудование к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машина одночервячная, диаметр червяка, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-234-1м | 90 | комплект | 24378,64 | 13095,00 | 6605,89 | 1536,75 | 4677,75 | 73 | 2,9 |
| 18-234-2м | 125 | комплект | 15590,05 | 8595,00 | 4538,05 | 1019,25 | 2457,00 | 52 | 3,1 |
| 18-234-3м | 200 | комплект | 42872,47 | 20655,00 | 16086,78 | 3825,00 | 6130,69 | 118 | 8,5 |
| 18-234-4м | Установка из двух шприц-машин 200х200 мм с общей головкой для выпуска двухслойных протекторов | комплект | 92912,58 | 40050,00 | 45775,08 | 9945,00 | 7087,50 | 232 | 26,6 |
| 18-234-5м | Пресс одночервячный универсальноленточный, диаметр червяка 380/450 мм | шт | 90277,88 | 48150,00 | 29961,00 | 6862,50 | 12166,88 | 282 | 55,7 |
| 18-234-6 | Пресс двухчервячный, диаметр червяка 63 мм | шт | 10504,83 | 6142,50 | 2956,64 | 711,00 | 1405,69 | 36 | 1,8 |
|  | Группа 235 Оборудование клеепромазочное и клеемешательное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеситель роторный, вместимость камеры, л: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-235-1 | 200 | шт | 71590,82 | 39825,00 | 23851,44 | 5310,00 | 7914,38 | 222 | 11 |
| 18-235-2м | 800 | шт | 93527,87 | 52425,00 | 33897,24 | 7447,50 | 7205,63 | 291 | 15,8 |
| 18-235-3 | Машина для нанесения клея | шт | 36020,36 | 17437,50 | 13798,80 | 3150,00 | 4784,06 | 104 | 6,7 |

|  | Группа 236 Оборудование режущее и вырубное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Агрегат диагонально-резательный для |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-236-1 | тканей и корда | комплект | 72687,96 | 38700,00 | 23592,96 | 5490,00 | 10395,00 | 221 | 10,7 |
| 18-236-2 | металлокорда, угол раскроя 0-62° | комплект | 34366,37 | 18585,00 | 8457,62 | 1858,50 | 7323,75 | 109 | 5,3 |
| 18-236-3 | Машина продольно-резательная | шт | 7714,44 | 4905,00 | 1403,75 | 342,00 | 1405,69 | 30 | 1 |
| 18-236-4 | Пресс ручной вырубной | шт | 4579,66 | 3375,00 | 272,65 | 67,50 | 932,01 | 21 | 0,2 |
| 18-236-5 | Пресс электрогидравлический для вырубки деталей низа обуви | шт | 11774,30 | 7492,50 | 3159,61 | 760,50 | 1122,19 | 46 | 2,2 |
| 18-236-6 | Нож циркульный | шт | 6412,87 | 4275,00 | 1055,84 | 258,75 | 1082,03 | 26 | 0,76 |
|  | Группа 237 Оборудование для вулканизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-237-1 | Полуавтомат для чистки рабочих поверхностей шинных пресс-форм с тонкими элементами легковых покрышек | шт | 24511,72 | 12577,50 | 5496,41 | 1287,00 | 6437,81 | 70 | 2,3 |
| 18-237-2 | Пресс литьевой для изготовления ободных лент крупногабаритных шин | шт | 132521,36 | 48375,00 | 70089,48 | 15232,50 | 14056,88 | 293 | 45,4 |
| 18-237-3 | Вулканизатор автоклавного типа, усилие 14,7 МН (1500 тс) | шт | 220219,20 | 89100,00 | 98989,20 | 22725,00 | 32130,00 | 528 | 116 |
|  | Вулканизатор для ездовых камер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-237-4 | автошин размером 1400 мм (55») | шт | 25378,29 | 14467,50 | 8583,73 | 1964,25 | 2327,06 | 85 | 5,3 |
| 18-237-5 | мото- и автошин размером 920 мм (36») | шт | 20976,93 | 13072,50 | 5577,37 | 1244,25 | 2327,06 | 77 | 3 |
| 18-237-6м | Линия роторная литьевая вулканизационная, тип ЛРЛ-125/63 | комплект | 90763,11 | 39825,00 | 38889,36 | 8415,00 | 12048,75 | 237 | 22 |
| 18-237-7 | Установка для охлаждения автопокрышек | шт | 16820,74 | 7852,50 | 6818,36 | 1566,00 | 2149,88 | 51 | 4,7 |
| 18-237-8 | Машина для испытания ездовых камер на герметичность | шт | 13823,82 | 9135,00 | 3200,44 | 740,25 | 1488,38 | 52 | 2 |
|  | Станок для |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-237-9 | осмотра грузовых покрышек | шт | 11127,10 | 7762,50 | 2230,60 | 537,75 | 1134,00 | 43 | 1,2 |
| 18-237-10 | резки заготовок пяток вентилей | шт | 5860,57 | 3420,00 | 1357,36 | 328,50 | 1083,21 | 20 | 0,67 |
| 18-237-11 | обрезки заготовок автокамер | шт | 4888,03 | 3037,50 | 770,87 | 186,75 | 1079,66 | 18 | 0,28 |
| 18-237-12 | обрезки выпрессовок | шт | 8317,37 | 4410,00 | 2501,68 | 605,25 | 1405,69 | 27 | 1,9 |
| 18-237-13 | сборки вентилей | шт | 3995,07 | 2610,00 | 325,49 | 76,50 | 1059,58 | 15 | 0,17 |
|  | Группа 238 Оборудование для чистки и перекатки прокладочной ленты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-238-1 | Агрегат для чистки и перекатки прокладки шириной 1200 мм | комплект | 28855,03 | 15570,00 | 5866,78 | 1269,00 | 7418,25 | 93 | 4,5 |
| 18-238-2 | Станок для чистки и перекатки узкой прокладки шириной 400 мм | шт | 9720,95 | 5715,00 | 1336,32 | 326,25 | 2669,63 | 34 | 1 |
|  | Группа 239 Оборудование для шинного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-239-1 | Станок браслетный | шт | 25879,82 | 14310,00 | 9325,44 | 2137,50 | 2244,38 | 86 | 5,1 |
|  | Станок для |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сборки автопокрышек машин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-239-2 | легковых | шт | 15909,28 | 9225,00 | 4168,22 | 936,00 | 2516,06 | 54 | 2,9 |
| 18-239-3 | широкопрофильных сельскохозяйственных | шт | 23762,32 | 11925,00 | 8777,88 | 2036,25 | 3059,44 | 71 | 5,8 |
| 18-239-4 | закатки прорезиненной ткани на бобины без прокладки | шт | 13555,54 | 9202,50 | 2864,66 | 666,00 | 1488,38 | 55 | 1,5 |
| 18-239-5 | обертки бортовых колец | шт | 7338,97 | 5400,00 | 829,78 | 200,25 | 1109,19 | 30 | 0,4 |
| 18-239-6 | изготовления витых бортовых колец | шт | 8546,34 | 5805,00 | 1300,21 | 310,50 | 1441,13 | 32 | 0,7 |
| 18-239-7 | изготовления наполнительного шнура | шт | 6932,34 | 5242,50 | 593,64 | 139,50 | 1096,20 | 29 | 0,23 |
| 18-239-8 | Питатель к крыльевым и оберточным станкам | шт | 6749,62 | 5175,00 | 484,33 | 114,75 | 1090,29 | 28 | 0,16 |
|  | Группа 240 Оборудование для производства приводных ремней и транспортерных лент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-240-1 | Станок закаточный шланговый для лент | шт | 13535,62 | 6997,50 | 2533,68 | 607,50 | 4004,44 | 43 | 1,8 |
| 18-240-2 | Машина сушильная барабанная | шт | 72881,96 | 38025,00 | 28360,08 | 6232,50 | 6496,88 | 209 | 13,2 |
|  | Группа 241 Оборудование для рукавного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-241-1 | Устройство отборочное к червячным машинам для наложения резинового слоя на рукава длиной до 5 м | шт | 16595,14 | 9157,50 | 2889,83 | 645,75 | 4547,81 | 56 | 2,3 |
| 18-241-2 | Устройство подающее механизированное, длина рукавов до 10 м | шт | 10279,75 | 6300,00 | 1841,69 | 443,25 | 2138,06 | 39 | 1,3 |
| 18-241-3 | Станок для правки дорнов, диаметр 9-65 мм | шт | 14796,99 | 9157,50 | 3123,43 | 693,00 | 2516,06 | 55 | 3 |
| 18-241-4 | Агрегат для охлаждения и усадки камер рукавов длиной 10 м, диаметр 16-76 мм | комплект | 10681,72 | 6367,50 | 2483,28 | 596,25 | 1830,94 | 39 | 1,8 |
| 18-241-5 | Устройство охлаждающее для камер, диаметр 4-38 мм | шт | 5460,36 | 3757,50 | 320,80 | 76,50 | 1382,06 | 23 | 0,22 |
| 18-241-6 | Установка для браковки промера и закатки бездорновых рукавов в бухты | шт | 8038,46 | 4882,50 | 828,90 | 202,50 | 2327,06 | 30 | 0,59 |
| 18-241-7 | Агрегат для снятия свинцовой оболочки | комплект | 14334,68 | 9135,00 | 3156,12 | 697,50 | 2043,56 | 56 | 2,5 |
| 18-241-8 | Агрегат оплетения рукавов нитями на дорнах, тип АОН-24 | комплект | 29275,04 | 14760,00 | 4179,10 | 920,25 | 10335,94 | 89 | 3,3 |
| 18-241-9 | Агрегат сборки металлонавивочных рукавов диаметром до 25 мм | комплект | 71970,71 | 38925,00 | 25840,08 | 5670,00 | 7205,63 | 218 | 12 |
| 18-241-10 | Агрегат для разбинтовки рукавов | комплект | 72263,75 | 40275,00 | 27618,12 | 6367,50 | 4370,63 | 227 | 11,8 |
| 18-241-11 | Станок перемоточный | шт | 17910,56 | 9855,00 | 3188,81 | 702,00 | 4866,75 | 60 | 2,5 |

|  | Группа 242 Оборудование для производства бесшовных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-242-1 | Аппарат для хранения и гомогенизации латекса | шт | 26014,32 | 16785,00 | 5071,32 | 1125,00 | 4158,00 | 98 | 4,1 |
| 18-242-2 | Пресс для вулканизации продольных стыков резинотканевых полос | шт | 147385,08 | 82800,00 | 57025,08 | 11407,50 | 7560,00 | 458 | 32,8 |
| 18-242-3 | Котел вулканизационный | шт | 243593,19 | 131850,00 | 97804,44 | 17797,50 | 13938,75 | 727 | 45,9 |
|  | Автоклав, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-242-4 | 1100, длина рабочей части 1500 мм | шт | 10132,79 | 5962,50 | 2351,16 | 573,75 | 1819,13 | 38 | 2 |
| 18-242-5 | 1500, длина рабочей части 3000 мм | шт | 14296,73 | 8572,50 | 3881,48 | 868,50 | 1842,75 | 54 | 3,1 |
| 18-242-6 | 2800, длина рабочей части 10000 мм | шт | 64763,78 | 36450,00 | 21344,40 | 4275,00 | 6969,38 | 216 | 18,2 |
| 18-242-7 | Установка для приготовления эмульсии и растворов | шт | 6069,61 | 3937,50 | 879,98 | 216,00 | 1252,13 | 24 | 0,56 |
| 18-242-8 | Аппарат ультразвуковой проходной | шт | 5066,51 | 3442,50 | 371,88 | 90,00 | 1252,13 | 21 | 0,24 |
| 18-242-9 | Станок для обрезки заусенцев колец прямоугольного сечения | шт | 4588,01 | 3307,50 | 211,48 | 51,75 | 1069,03 | 20 | 0,14 |
|  | Группа 243 Оборудование регенераторного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-243-1м | Девулканизатор непрерывного действия с тепловой станцией, диаметр 3200 мм | шт | 127816,20 | 57150,00 | 58381,20 | 12262,50 | 12285,00 | 333 | 31,5 |
| 18-243-2м | Установка реакторно-смесительная для шихты регенерата, производительность 600 кг/ч | шт | 62011,13 | 28350,00 | 25983,00 | 5625,00 | 7678,13 | 167 | 16 |
| 18-243-3м | Машина для измельчения покрышек механическим способом без предварительной вырезки бортовых колец | шт | 38196,07 | 18090,00 | 13219,38 | 3150,00 | 6886,69 | 103 | 6,7 |
| 18-243-4 | Станок борторезательный универсальный для крупногабаритных шин | шт | 20074,66 | 9855,00 | 7644,53 | 1759,50 | 2575,13 | 62 | 4,9 |
| 18-243-5 | Агрегат для измельчения резиновых отходов | комплект | 15060,79 | 7470,00 | 5110,16 | 1149,75 | 2480,63 | 46 | 3,8 |
| 18-243-6 | Ножницы механические для резки автопокрышек | шт | 11881,98 | 6862,50 | 3684,67 | 839,25 | 1334,81 | 41 | 2,6 |
| 18-243-7 | Девулканизатор червячный лабораторный | шт | 8021,48 | 4297,50 | 2601,79 | 625,50 | 1122,19 | 26 | 1,5 |
| 18-243-8 | Станок для вырубки вентилей из ездовых камер | шт | 4988,44 | 2970,00 | 624,56 | 148,50 | 1393,88 | 17 | 0,28 |

|  | Группа 244 Оборудование для производства формовых и неформовых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-244-1 | Пресс вулканизационный гидравлический, усилие 12,5 МН (1250 тс) | шт | 316191,83 | 166275,00 | 130426,20 | 23625,00 | 19490,63 | 927 | 67,4 |
| 18-244-2 | Станок для разъема пресс-форм и измельчения уплотнителей превентеров | шт | 67411,62 | 39150,00 | 21174,12 | 4230,00 | 7087,50 | 229 | 18,1 |
| 18-244-3 | Станок для вырубки заготовок и обрезки ковриков | шт | 34814,14 | 18270,00 | 10460,70 | 2317,50 | 6083,44 | 110 | 7,7 |
| 18-244-4 | Пресс гидравлический вулканизационный | шт | 13777,06 | 7335,00 | 4363,06 | 1010,25 | 2079,00 | 46 | 3,6 |
| 18-244-5 | Установка для промазки арматуры клеем | шт | 8141,47 | 4792,50 | 1388,09 | 342,00 | 1960,88 | 29 | 1 |
| 18-244-6 | Пресс литьевой плунжерный челюстной для стыковки профилей | шт | 10402,23 | 6120,00 | 2415,85 | 580,50 | 1866,38 | 37 | 1,7 |
| 18-244-7 | Станок для резки лент с бобин на узкие ленточки для питания литьевых машин | шт | 8257,33 | 4950,00 | 1488,20 | 362,25 | 1819,13 | 30 | 1,1 |
| 18-244-8 | Питатель для червячных машин, диаметр от 63 до 1600 мм | шт | 5359,30 | 3712,50 | 564,77 | 137,25 | 1082,03 | 23 | 0,4 |
| 18-244-9 | Установка щеточная для удаления облоя с ТХМ | шт | 53343,68 | 27450,00 | 11836,80 | 2362,50 | 14056,88 | 165 | 10,1 |
|  | Группа 245 Оборудование для производства клиновых ремней |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-245-1 | Станок для снятия заусенцев, измерения длин и маркировки клиновых ремней | шт | 15685,16 | 9270,00 | 2635,16 | 632,25 | 3780,00 | 54 | 1,8 |
| 18-245-2 | Станок для сборки клиновых ремней, длина до 2650 мм | шт | 40420,98 | 20565,00 | 12579,48 | 2745,00 | 7276,50 | 121 | 6,1 |
| 18-245-3 | Питатель к станкам для сборки заготовок клиновых ремней, длина от 0,63 до 16 м | шт | 17249,22 | 10530,00 | 3128,22 | 708,75 | 3591,00 | 62 | 2,5 |
| 18-245-4 | Вулканизатор полуавтоматический для клиновых ремней | шт | 35361,20 | 18517,50 | 12248,64 | 2790,00 | 4595,06 | 111 | 6,5 |
| 18-245-5 | Пресс вулканизационный челюстной гидравлический для клиновых ремней | шт | 78467,94 | 47250,00 | 24130,44 | 5197,50 | 7087,50 | 266 | 14,2 |
| 18-245-6 | Станок для обертки сердечников клиновых ремней, длина до 8 м | шт | 12361,66 | 5850,00 | 1538,60 | 373,50 | 4973,06 | 36 | 1,1 |

|  | Группа 246 Оборудование шиноремонтных заводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-246-1м | Сушилка терморадиационная непрерывного действия |  | шт |  |  | 58924,58 |  | 27225,00 |  |  | 24730,20 | 5625,00 | 6969,38 |  | 159 | 14,4 |
| 18-246-2 | Сушилка элеваторно-роликовая |  | шт |  |  | 11387,00 |  | 7087,50 |  |  | 3484,44 | 798,75 | 815,06 |  | 42 | 1,9 |
| 18-246-3 | Вулканизатор для восстановления покрышек |  | шт |  |  | 40770,38 |  | 18697,50 |  |  | 16249,32 | 3690,00 | 5823,56 |  | 110 | 9,52 |
| 18-246-4 | Вулканизатор секторный для ремонта местных повреждений покрышек с электрообогревом |  | шт |  |  | 6391,58 |  | 3937,50 |  |  | 1287,00 | 308,25 | 1167,08 |  | 23 | 0,65 |
| 18-246-5 | Агрегат для заполнения резиной местных повреждений |  | комплект |  |  | 35222,38 |  | 16672,50 |  |  | 13033,44 | 3105,00 | 5516,44 |  | 97 | 7,5 |
|  | Машина моечная для покрышек, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-246-6 | 800-01-1 |  | шт |  |  | 36419,47 |  | 18810,00 |  |  | 10911,78 | 2565,00 | 6697,69 |  | 106 | 3,8 |
| 18-246-7 | 800-02 |  | шт |  |  | 16503,77 |  | 8797,50 |  |  | 4587,77 | 1028,25 | 3118,50 |  | 53 | 2,6 |
| 18-246-8 | Установка для замера влажности |  | шт |  |  | 7240,97 |  | 4162,50 |  |  | 1672,78 | 402,75 | 1405,69 |  | 24 | 0,95 |
| 18-246-9 | Установка для шероховки автопокрышек с гибким валом |  | шт |  |  | 4749,08 |  | 3217,50 |  |  | 303,08 | 69,75 | 1228,50 |  | 18 | 0,1 |
|  | Группа 247 Оборудование для производства асбестовых технических изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-247-1м | Измельчитель для распушки асбомасс |  | шт |  |  | 7146,45 |  | 3285,00 |  |  | 3058,20 | 787,50 | 803,25 |  | 20 | 2,3 |
| 18-247-2 | Смеситель для резино-асбестовой смеси, вместимость 2 м3 |  | шт |  |  | 48066,66 |  | 29250,00 |  |  | 15887,16 | 3735,00 | 2929,50 |  | 181 | 22,3 |
| 18-247-3 | Агрегат ленточно-брикетный тормозных накладок |  | комплект |  |  | 22990,44 |  | 12577,50 |  |  | 9054,50 | 2173,50 | 1358,44 |  | 78 | 8,2 |
| 18-247-4 | Станок отрезной вальцованной ленты |  | шт |  |  | 3908,59 |  | 2146,50 |  |  | 1263,60 | 324,00 | 498,49 |  | 13 | 0,88 |
| 18-247-5 | Линия формования тормозных колодок роторная |  | комплект |  |  | 90002,25 |  | 54450,00 |  |  | 32481,00 | 7425,00 | 3071,25 |  | 332 | 35 |
| 18-247-6 |  | Установка для брикетирования тормозных накладок |  | шт |  |  | 36798,19 |  | 20542,50 |  | 14661,00 | 3307,50 | 1594,69 |  | 124 | 13,7 |
| 18-247-7 |  | Линия для резки металлической сетки |  | шт |  |  | 14690,05 |  | 6727,50 |  | 6946,67 | 1782,00 | 1015,88 |  | 41 | 4,9 |
| 18-247-8 |  | Линия для пропитки, сушки и намотки нити |  | шт |  |  | 11864,68 |  | 6210,00 |  | 4650,62 | 1183,50 | 1004,06 |  | 38 | 3,1 |
| 18-247-9 |  | Станок намотки кольцевых заготовок накладок сцепления |  | шт |  |  | 2206,82 |  | 1338,75 |  | 544,41 | 137,25 | 323,66 |  | 8 | 0,3 |
| 18-247-10 |  | Станок для вязания кольцевых заготовок накладок сцепления |  | шт |  |  | 5237,44 |  | 2362,50 |  | 2532,38 | 654,75 | 342,56 |  | 15 | 1,7 |
| 18-247-11 |  | Агрегат рециркуляционный, термический, проходной |  | комплект |  |  | 53319,15 |  | 31500,00 |  | 19220,40 | 4500,00 | 2598,75 |  | 195 | 20,9 |
| 18-247-12 |  | Роторный агрегат для обработки железнодорожных колодок |  | шт |  |  | 4279,09 |  | 2407,50 |  | 1374,28 | 353,25 | 497,31 |  | 15 | 1 |
| 18-247-13 |  | Станок для шлифовки профилированных тормозных накладок |  | шт |  |  | 4125,56 |  | 2056,50 |  | 1691,06 | 432,00 | 378,00 |  | 13 | 1,2 |
| 18-247-14 |  | Вальцы для паронита, рабочая длина валков 1800 мм |  | шт |  |  | 29577,51 |  | 20205,00 |  | 8214,88 | 2090,25 | 1157,63 |  | 122 | 19 |
| 18-247-15 |  | Дозатор-питатель вальцов |  | шт |  |  | 5980,28 |  | 3217,50 |  | 2408,40 | 607,50 | 354,38 |  | 20 | 1,4 |
| 18-247-16 |  | Станок маркировочный |  | шт |  |  | 5300,64 |  | 2272,50 |  | 2378,45 | 612,00 | 649,69 |  | 14 | 1,8 |
| 18-247-17 |  | Агрегат для вулканизации изделий для паронита |  | комплект |  |  | 17872,48 |  | 11137,50 |  | 5341,10 | 1239,75 | 1393,88 |  | 70 | 5,5 |
| 18-247-18 |  | Установка для графитирования асбостальных листов |  | шт |  |  | 2603,48 |  | 1530,00 |  | 733,28 | 186,75 | 340,20 |  | 9 | 0,5 |
|  |  | Группа 248 Оборудование для производства резиновой обуви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-248-1 |  | Машина для обрубки верха оболочек обуви из пластизоля ПВХ |  | шт |  |  | 3638,37 |  | 2925,00 |  | 369,63 | 87,75 | 343,74 |  | 17 | 0,08 |
| 18-248-2 |  | Машина обрубочная с индивидуальным аспиратором |  | шт |  |  | 5159,92 |  | 3397,50 |  | 1108,01 | 265,50 | 654,41 |  | 20 | 0,35 |
| 18-248-3 |  | Станок плоскорезательный |  | шт |  |  | 3438,95 |  | 2520,00 |  | 581,11 | 139,50 | 337,84 |  | 15 | 0,27 |
| 18-248-4 |  | Агрегат для вырубки деталей резиновой обуви |  | комплект |  |  | 79196,49 |  | 49500,00 |  | 27570,24 | 6210,00 | 2126,25 |  | 288 | 8,7 |
| 18-248-5 | Установка для каландрования, с приводом ЛДК |  |  |  | шт |  | 52650,45 |  |  | 44100,00 | 5313,82 | 1201,50 | 3236,63 | 258 |  | 5,35 |
| 18-248-6 | Вулканизатор местного ремонта лакированной обуви |  |  |  | шт |  | 4461,41 |  |  | 3240,00 | 722,92 | 173,25 | 498,49 | 19 |  | 0,33 |
| 18-248-7м | Установка для полимеризации образцов обуви из пластизоля ПВХ |  |  |  | шт |  | 7140,14 |  |  | 5287,50 | 1485,27 | 357,75 | 367,37 | 31 |  | 0,44 |
| 18-248-8 | Пресс трехпозиционный для обжима и приклейки подкладки |  |  |  | шт |  | 5335,02 |  |  | 3577,50 | 1405,51 | 337,50 | 352,01 | 21 |  | 0,68 |
| 18-248-9 | Агрегат для изготовления эластичных камер для подставки высоких сапог |  |  |  | комплект |  | 64203,66 |  |  | 41625,00 | 21161,16 | 4702,50 | 1417,50 | 241 |  | 5,4 |
| 18-248-10 | Комплект оборудования для изготовления деталей низа формовой резиновой обуви |  |  |  | комплект |  | 214622,01 |  |  | 174825,00 | 30110,76 | 6840,00 | 9686,25 | 1023 |  | 10,5 |
| 18-248-11 | Комплектная линия профилирования и закроя облицовочной резины формовых сапог |  |  |  | комплект |  | 175161,38 |  |  | 130050,00 | 31527,00 | 6862,50 | 13584,38 | 764 |  | 23,7 |
| 18-248-12 | Линия для изготовления оболочки обуви из пластизоля ПВХ |  |  |  | комплект |  | 399254,04 |  |  | 336600,00 | 48479,04 | 10597,50 | 14175,00 | 1976 |  | 20,5 |
| 18-248-13 | Машина для двухразовой намазки и сушки каблуков |  |  |  | шт |  | 46916,75 |  |  | 29250,00 | 15764,94 | 3487,50 | 1901,81 | 171 |  | 3,7 |
| 18-248-14 | Машина с элеватором для намазки деталей |  |  |  | шт |  | 27967,86 |  |  | 20047,50 | 6786,36 | 1563,75 | 1134,00 | 116 |  | 0,88 |
| 18-248-15 | Установка однопозиционная изготовления форм из полиуретана |  |  |  | шт |  | 61024,01 |  |  | 38025,00 | 20990,88 | 4657,50 | 2008,13 | 223 |  | 2,5 |
| 18-248-16 | Агрегат карусельный для изготовления низа обуви из полиуретана |  |  |  | шт |  | 179373,47 |  |  | 110925,00 | 65022,84 | 14535,00 | 3425,63 | 639 |  | 10,5 |
| 18-248-17 | Станок шероховально-обрезной с камерой для осаждения шероховальной пыли |  |  |  | шт |  | 6189,37 |  |  | 4410,00 | 1087,16 | 258,75 | 692,21 | 27 |  | 0,4 |
| 18-248-18 | Полуавтомат для лакировки сапожек |  |  |  | шт |  | 57595,70 |  |  | 46350,00 | 9202,14 | 2092,50 | 2043,56 | 271 |  | 1,31 |

Раздел 7 Оборудование предприятий хлорной промышленности

Вводные указания

1 В расценках групп 272 - 274 настоящего раздела учтены затраты на испытание узлов оборудования на непроницаемость.

2 В расценках не учтены затраты на:

а) электромонтажные работы в группах 272 - 274, определяемые по Сборнику на монтаж оборудования 8 «Электротехнические установки»;

б) спецмонтажные работы по электролизерам типов БГК-50 и БГК-62,5, включая подготовку поверхности днища под заливку расплавленным рубраксом и выравнивание поверхности после заливки кислотоупорным бетоном, определяемые по соответствующим Сборникам СНиР.

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 271 Колонны, теплообменники, абсорберы, конденсаторы графитовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-271-1 | 300 | шт | 4369,30 | 2430,00 | 1204,56 | 366,75 | 734,74 | 14 | 0,5 |
| 18-271-2 | 400 | шт | 6674,45 | 3690,00 | 1897,70 | 576,00 | 1086,75 | 22 | 0,8 |
| 18-271-3 | 500 | шт | 7934,20 | 4455,00 | 2380,64 | 722,25 | 1098,56 | 26 | 1 |
| 18-271-4 | 600 | шт | 11667,16 | 6592,50 | 3586,28 | 1082,25 | 1488,38 | 39 | 1,5 |
| 18-271-5 | 800 | шт | 23357,74 | 13140,00 | 7087,43 | 2142,00 | 3130,31 | 77 | 3 |
| 18-271-6 | 900 | шт | 40980,60 | 22342,50 | 12023,10 | 3645,00 | 6615,00 | 132 | 5,2 |
| 18-271-7 | 1000 | шт | 55841,15 | 29925,00 | 16265,34 | 4927,50 | 9650,81 | 181 | 7 |
| 18-271-8 | 1200 | шт | 105579,36 | 58050,00 | 32409,36 | 9765,00 | 15120,00 | 339 | 15 |
|  | Теплообменники, конденсаторы и абсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубчатые одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-271-9 | 0,51 | шт | 2450,31 | 1053,00 | 837,40 | 240,75 | 559,91 | 6 | - |
| 18-271-10 | 1 | шт | 3690,22 | 1390,50 | 1468,12 | 409,50 | 831,60 | 8 | - |
| 18-271-11 | 2 | шт | 5899,41 | 2241,00 | 2578,75 | 704,25 | 1079,66 | 14 | - |
| 18-271-12 | 3 | шт | 7971,37 | 2970,00 | 3489,37 | 918,00 | 1512,00 | 18 | - |
| 18-271-13 | 5 | шт | 11499,48 | 3937,50 | 5104,98 | 1338,75 | 2457,00 | 25 | - |
|  | Группа 272 Электролизеры диафрагменные с титановыми анодами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электролизер диафрагменный с титановым анодом, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-272-1 | БГК-50/25 | шт | 39454,51 | 33300,00 | 5055,95 | 1332,00 | 1098,56 | 215 | 5 |
| 18-272-2 | БГК-75 | шт | 49936,68 | 41175,00 | 7521,37 | 1818,00 | 1240,31 | 262 | 7,7 |
| 18-272-3 | БГК-100 | шт | 61274,50 | 49725,00 | 10096,56 | 2407,50 | 1452,94 | 321 | 10 |
|  | Группа 273 Электролизеры диафрагменные с графитовыми анодами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электролизер диафрагменный с графитовым анодом, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-273-1 | БГК-50 | шт | 64151,06 | 51525,00 | 11326,68 | 2745,00 | 1299,38 | 330 | 10 |
| 18-273-2 | БГК-62,5 | шт | 73732,28 | 59625,00 | 12713,40 | 3082,50 | 1393,88 | 382 | 11,5 |
|  | Группа 274 Электролизеры диафрагменные монополярные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электролизер диафрагменный монополярный, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-274-1 | ДМ-50-17-01 | шт | 31085,22 | 24750,00 | 5260,28 | 1386,00 | 1074,94 | 158 | 5 |
| 18-274-2 | ДМ-62 | шт | 42798,62 | 34650,00 | 7050,06 | 1710,00 | 1098,56 | 221 | 6,9 |
| 18-274-3 | ДМ-75 | шт | 47978,21 | 39375,00 | 7386,52 | 1786,50 | 1216,69 | 252 | 7 |
| 18-274-5 | ДМ-100 | шт | 54504,63 | 43875,00 | 9436,57 | 2245,50 | 1193,06 | 279 | 9,7 |

Раздел 8 Оборудование предприятий промышленности пластических масс

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 301 Оборудование производства пластических масс и их переработки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машина таблеточная, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-301-1 | 1,5 | шт | 5965,24 | 4005,00 | 1601,14 | 393,75 | 359,10 | 24 | - |
| 18-301-2 | 2,2 | шт | 9042,17 | 6345,00 | 2283,73 | 558,00 | 413,44 | 39 | - |
| 18-301-3 | 2,9 | шт | 9952,25 | 6952,50 | 2574,50 | 587,25 | 425,25 | 43 | - |
| 18-301-4 | 3,6 | шт | 12003,46 | 8460,00 | 3106,40 | 688,50 | 437,06 | 53 | - |
| 18-301-5 | Машина пропиточная с дифференциальным обогревом ВПМ-1200ДО | шт | 54101,68 | 22117,50 | 31665,24 | 8347,50 | 318,94 | 137 | 27,7 |
|  | Агрегат для переработки отходов из пластмасс, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-301-6м | 0,3 | комплект | 6597,08 | 5895,00 | 329,99 | 81,00 | 372,09 | 34 | - |
| 18-301-7м | 2,9 | комплект | 11353,87 | 8595,00 | 2357,24 | 542,25 | 401,63 | 51 | - |
| 18-301-8м | Агрегат выдувной, тип АГВ-10 | комплект | 40894,38 | 24300,00 | 16310,88 | 3892,50 | 283,50 | 154 | 16,3 |
| 18-301-9 | Агрегат смесителя, тип 40С, 200х11 | комплект | 37047,35 | 25875,00 | 10782,54 | 2655,00 | 389,81 | 161 | 16,2 |
| 18-301-10 | Смеситель с планетарной шнековой мешалкой, вместимость до 10 м3 | шт | 27007,13 | 16177,50 | 10250,82 | 2193,75 | 578,81 | 99 | 8,9 |
| 18-301-11м | Смеситель пластмасс с пневмоприводом | шт | 115992,50 | 61650,00 | 45483,12 | 10530,00 | 8859,38 | 382 | 81 |
| 18-301-12м | Линия гранулирования вторичных термопластов | комплект | 57169,89 | 29700,00 | 17783,64 | 4410,00 | 9686,25 | 182 | 14,3 |
|  | Линия для производства труб, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-301-13м | 17 | комплект | 57899,97 | 27900,00 | 18423,72 | 4455,00 | 11576,25 | 175 | - |
| 18-301-14м | 76,8 | комплект | 181996,74 | 75825,00 | 91524,24 | 20835,00 | 14647,50 | 477 | - |
| 18-301-15м | Линия для производства рукавной пленки для мешков | комплект | 43712,17 | 25875,00 | 14541,48 | 3532,50 | 3295,69 | 162 | 10,9 |
| 18-301-16 | Установка осушки воздуха, тип УОВ-100 | комплект | 41529,62 | 24975,00 | 16212,06 | 3825,00 | 342,56 | 151 | 14,9 |
|  | Измельчитель пластмасс роторный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-301-17 | 0,08 | шт | 5909,56 | 5737,50 | 102,37 | 22,50 | 69,69 | 33 | - |
| 18-301-18 | 1,3 | шт | 8696,93 | 7065,00 | 1452,38 | 357,75 | 179,55 | 41 | - |
| 18-301-19 | Гидравлический станок «Кабестан», тип ГС-300М | шт | 276692,63 | 146025,00 | 125352,00 | 32175,00 | 5315,63 | 882 | 182 |
| 18-301-20м | Роботизированный технический модуль, тип «Универсал-60» | шт | 55618,97 | 50625,00 | 4403,34 | 1091,25 | 590,63 | 268 | 3,85 |

Раздел 9 Оборудование предприятий лакокрасочной промышленности

| Код расценки | Наименование | Единица измерения |  | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час |  | Масса единицы измерения, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | Группа 311 Линия фасовки лаков и эмалей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматическая линия фасовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в банки, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-311-1 | 3,4 | шт |  | 17846,87 | 11497,50 | 4518,43 |  | 1109,25 |  | 1830,94 |  | 71 |  | - |  |
| 18-311-2 | 6,9 | шт |  | 30916,24 | 20340,00 | 8638,99 |  | 2043,00 |  | 1937,25 |  | 127 |  | - |  |
| 18-311-3 | 16,7 | шт |  | 55389,20 | 35100,00 | 17572,32 |  | 4230,00 |  | 2716,88 |  | 218 |  | - |  |
| 18-311-4 | во фляги | шт |  | 43435,67 | 30150,00 | 12317,04 |  | 3015,00 |  | 968,63 |  | 185 |  | 9,6 |  |
| 18-311-5 | в бочки | шт |  | 42824,09 | 36900,00 | 4601,09 |  | 814,50 |  | 1323,00 |  | 228 |  | 19,8 |  |
| 18-311-6 | Установка полуавтоматическая для фасовки в контейнеры | шт |  | 5141,92 | 3487,50 | 1295,32 |  | 315,00 |  | 359,10 |  | 22 |  | 1,1 |  |
|  | Группа 312 Измельчители бисерные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измельчитель бисерный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-312-1 | 0,28 | шт |  | 3410,60 | 2700,00 | 356,22 |  | 90,00 |  | 354,38 |  | 17 |  | - |  |
| 18-312-2 | 0,9 | шт |  | 4927,97 | 3352,50 | 993,11 |  | 243,00 |  | 582,36 |  | 21 |  | - |  |
| 18-312-3 | 1,8 | шт |  | 7408,64 | 4972,50 | 1928,20 |  | 470,25 |  | 507,94 |  | 32 |  | - |  |
| 18-312-4 | 3,5 | шт |  | 12065,73 | 8032,50 | 3454,42 |  | 751,50 |  | 578,81 |  | 51 |  | - |  |
| 18-312-5 | 7 | шт |  | 15732,68 | 11205,00 | 3783,49 |  | 906,75 |  | 744,19 |  | 71 |  | - |  |
|  | Группа 313 Смесители зубчато-дисковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеситель зубчато-дисковый, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-313-1 | 0,7 |  | шт | 4387,93 | 3262,50 | 754,52 |  |  | 184,50 |  | 370,91 |  | 20 |  | - |
| 18-313-2 | 1 |  | шт | 5003,78 | 3442,50 | 1179,74 |  |  | 290,25 |  | 381,54 |  | 22 |  | - |
| 18-313-3 | 1,3 |  | шт | 6276,00 | 4230,00 | 1613,66 |  |  | 393,75 |  | 432,34 |  | 27 |  | - |
| 18-313-4 | 2,7 |  | шт | 9300,52 | 6120,00 | 2637,14 |  |  | 587,25 |  | 543,38 |  | 39 |  | - |
|  | Группа 314 Машины краскотерочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-314-1 | Машина краскотерочная трехвалковая |  | шт | 10294,81 | 6840,00 | 2816,93 |  |  | 612,00 |  | 637,88 |  | 44 |  | 3 |
|  | Группа 315 Мельницы шаровые для тонкого мокрого размола пигментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мельница шаровая с футеровкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | керамической, вместимость, л: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-315-1 | 1680 |  | шт | 8308,71 | 5400,00 | 2199,96 |  |  | 540,00 |  | 708,75 |  | 34 |  | 2 |
| 18-315-2 | 4400 |  | шт | 14578,69 | 9315,00 | 4460,44 |  |  | 1021,50 |  | 803,25 |  | 58 |  | 4,6 |
|  | металлической, вместимость, л: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-315-3 | 1000 |  | шт | 13017,92 | 8617,50 | 3750,73 |  |  | 850,50 |  | 649,69 |  | 53 |  | 4,1 |
| 18-315-4 | 2000 |  | шт | 18491,88 | 11250,00 | 6355,94 |  |  | 1487,25 |  | 885,94 |  | 70 |  | 5,7 |
| 18-315-5 | 4000 |  | шт | 21081,34 | 14625,00 | 5345,96 |  |  | 1307,25 |  | 1110,38 |  | 90 |  | 10,3 |
|  | Группа 316 Установки разбраковки тары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-316-1 | Установка разбраковки барабанов по герметичности |  | шт | 5648,40 | 2632,50 | 2189,02 |  |  | 504,00 |  | 826,88 |  | 15 |  | 0,8 |
|  | Группа 317 Устройства для передачи тары с напольного конвейера на подвесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-317-1 | Устройство перегрузочное |  | шт | 2158,52 | 1426,50 |  | 713,12 |  | 182,25 |  | 18,90 |  | 9 |  | 0,16 |

|  | Группа 318 Печи проходные газовые для обжига тары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-318-1 | Печь проходная газовая для обжига фляг | шт | 39916,13 | 23400,00 | 14886,00 | 3532,50 | 1630,13 | 138 | 7 |
|  | Группа 319 Камеры сушильные проходные непрерывного действия конвейерного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камера сушильная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-319-1 | конвективная паровая | шт | 42945,05 | 30825,00 | 10501,74 | 2452,50 | 1618,31 | 187 | 6,4 |
| 18-319-2 | электрорадиационно-конвективная | шт | 83244,11 | 42750,00 | 38958,48 | 9157,50 | 1535,63 | 257 | 19,4 |
| 18-319-3 | терморадиационно-конвекционная | шт | 76114,13 | 39375,00 | 35676,00 | 8662,50 | 1063,13 | 236 | 44,2 |
|  | Группа 320 Машины для мойки тары роторного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-320-1 | Машина моечная для бочек или фляг с механическим удалением шлама, вместимость ванны 9,5 м3 | шт | 25078,03 | 13657,50 | 10770,84 | 2565,00 | 649,69 | 82 | 6,5 |
|  | Группа 321 Машины для мойки тары форсуночного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-321-1 | Установка для мойки бочек, вместимость 200 л | шт | 159179,49 | 98325,00 | 48333,24 | 8572,50 | 12521,25 | 548 | 20,9 |
|  | Группа 322 Камеры полиэтиленирования фляг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-322-1 | Камера полиэтиленирования фляг методом осаждения ионизированных частиц полиэтилена | шт | 6654,15 | 3735,00 | 2234,02 | 549,00 | 685,13 | 23 | 1,2 |
|  | Группа 323 Агрегаты подготовки поверхности под защитные покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-323-1 | Агрегат подготовки поверхности | шт | 30567,47 | 17010,00 | 11643,84 | 2655,00 | 1913,63 | 99 | 7,5 |
| 18-323-2 | Камера для ополаскивания бочек | шт | 26845,05 | 15232,50 | 9639,86 | 2038,50 | 1972,69 | 88 | 5 |
|  | Группа 324 Мерники весовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мерник весовой, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-324-1 | 0,63 | шт | 1896,94 | 1548,00 | 255,62 | 63,00 | 93,32 | 10 | 0,22 |
| 18-324-2 | 1 | шт | 2323,85 | 1757,25 | 470,92 | 117,00 | 95,68 | 11 | 0,44 |
| 18-324-3 | 2,5 | шт | 2844,38 | 2092,50 | 651,47 | 159,75 | 100,41 | 13 | 0,57 |
|  | Группа 325 Камеры для разогрева застывающих жидкостей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камера для разогрева банок и бочек, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-325-1 | 1 | шт | 5402,31 | 3757,50 | 986,85 | 243,00 | 657,96 | 23 | - |
| 18-325-2 | 3,8 | шт | 10434,07 | 6165,00 | 3583,94 | 868,50 | 685,13 | 37 | - |
|  | Группа 326 Установки определения места дефекта фляг по герметичности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-326-1 | Тестер | шт | 1351,03 | 812,25 | 530,51 | 132,75 | 8,27 | 5 | 0,18 |
|  | Группа 327 Конвейеры двухцепные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-327-1 | Конвейер двухцепной напольный, длина 19350 мм | шт | 6391,49 | 3465,00 | 2796,55 | 648,00 | 129,94 | 20 | 1,3 |

Раздел 10 Оборудование предприятий горно-химической промышленности

| Код расценки | Наименование |  | Единица измерения |  | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час |  | Масса единицы измерения, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основная заработная плата рабочих |  | эксплуатация машин |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | Группа 341 Отстойники жидкой серы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-341-1м | Отстойник жидкой серы, диаметр 10340 мм, высота 8120 мм |  | шт |  | 69993,90 | 42075,00 |  | 26501,40 |  | 6300,00 |  | 1417,50 |  | 251 |  | 35,1 |  |
|  | Группа 342 Автоклавы сероплавильные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-342-1м | Автоклав сероплавильный, диаметр 3230 мм, высота 9800 мм |  | шт |  | 55866,64 | 22387,50 |  | 12216,64 |  | 1809,00 |  | 21262,50 |  | 107 |  | 12,1 |  |
|  | Группа 343 Оборудование предприятий калийной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машина флотационная двухкамерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-343-1 | пневмомеханическая |  | шт |  | 9562,37 | 4725,00 |  | 2155,93 |  | 704,25 |  | 2681,44 |  | 28 |  | 3,9 |  |
| 18-343-2 | механическая |  | шт |  | 12885,93 | 6007,50 |  | 4078,87 |  | 1311,75 |  | 2799,56 |  | 36 |  | 6,9 |  |
|  | Вакуум-кристаллизатор, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-343-3м | 2800, длина 9350 мм |  | шт |  | 31523,40 | 8775,00 |  | 5384,02 |  | 1741,50 |  | 17364,38 |  | 51 |  | 14,1 |  |
| 18-343-4м | 3000, длина 12000 мм |  | шт |  | 67830,35 | 31725,00 |  | 14724,72 |  | 3105,00 |  | 21380,63 |  | 194 |  | 38 |  |
| 18-343-5м | 3600, длина 16400 мм |  | шт |  | 128319,03 | 52425,00 |  | 41165,28 |  | 9720,00 |  | 34728,75 |  | 318 |  | 68,8 |  |
|  |  | Гидроциклон, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-343-6 |  | 0,21 | шт | 4443,39 |  |  | 2025,00 |  | 953,64 |  | 303,75 |  | 1464,75 |  | 11 |  | - |
| 18-343-7 |  | 0,38 | шт | 4993,99 |  |  | 2250,00 |  | 1243,80 |  | 382,50 |  | 1500,19 |  | 12 |  | - |
|  |  | Сито дуговое, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-343-8 |  | 0,3 | шт | 3998,01 |  |  | 1892,25 |  | 1002,47 |  | 315,00 |  | 1103,29 |  | 10 |  | - |
| 18-343-9 |  | 0,93 | шт | 4968,56 |  |  | 2056,50 |  | 1806,41 |  | 533,25 |  | 1105,65 |  | 11 |  | - |
| 18-343-10 |  | Мешалка горизонтальная лопастная корытообразная | шт | 41746,46 |  |  | 26550,00 |  | 10684,08 |  | 3825,00 |  | 4512,38 |  | 155 |  | 6,3 |
|  |  | Растворитель шнековый с обезвоживающим наклонным элеватором, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-343-11 |  | 144 | шт | 704826,68 |  |  | 453150,00 |  | 219664,80 |  | 70425,00 |  | 32011,88 |  | 2621 |  | - |
| 18-343-12м |  | 345 | шт | 1040014,35 |  |  | 638550,00 |  | 287355,60 |  | 89100,00 |  | 114108,75 |  | 3406 |  | - |
|  |  | Сушилка кипящего слоя для сушки хлористого калия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-343-13 |  | крупнозернистого | шт | 65546,55 |  |  | 27900,00 |  | 21817,80 |  | 6862,50 |  | 15828,75 |  | 162 |  | 39,5 |
| 18-343-14м |  | мелкозернистого | шт | 100379,16 |  |  | 38475,00 |  | 41114,16 |  | 12127,50 |  | 20790,00 |  | 226 |  | 52,9 |
| 18-343-15м |  | Агрегат погружного горения, тип ПГ-8 | шт | 40675,41 |  |  | 10102,50 |  | 10491,66 |  | 3037,50 |  | 20081,25 |  | 58 |  | 12,9 |

ОТДЕЛ 3 ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИСЛОРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1 Оборудование предприятий кислородной промышленности
Вводные указания

В расценках не учтены затраты на установку щита управления, определяемые по соответствующим расценкам Сборника 8 «Электротехнические установки».

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 391 Установки разделения воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-391-1м | Установка жидкого и газообразного кислорода и азота, тип КжАж-0,04м | комплект | 126563,27 | 90225,00 | 18737,64 | 4972,50 | 17600,63 | 524 | 5 |
|  | Установка разделения воздуха, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-391-2м | КжАж-0,25 | комплект | 268352,33 | 198675,00 | 49714,20 | 12600,00 | 19963,13 | 1142 | 19,9 |
| 18-391-3м | АК-1,5 | комплект | 458169,53 | 333900,00 | 90131,40 | 22950,00 | 34138,13 | 1902 | 30,8 |
| 18-391-4м | Установка разделения воздуха, тип К-1,4, в том числе: | комплект | 1561760,82 | 1116315,00 | 241042,32 | 51525,00 | 204403,50 | 6018 | 52,9 |
| 18-391-5 | вспомогательные работы | комплект | 59795,78 | 7290,00 | 49127,40 | 11700,00 | 3378,38 | 48 | - |
| 18-391-6 | аппараты | комплект | 186269,85 | 126675,00 | 51798,60 | 13275,00 | 7796,25 | 683 | 29,8 |
| 18-391-7 | арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб | комплект | 788376,15 | 482850,00 | 127157,40 | 23175,00 | 178368,75 | 2591 | 10,8 |
| 18-391-8 | кожух защитный | комплект | 66381,68 | 43425,00 | 12880,62 | 3375,00 | 10076,06 | 243 | 12,3 |
| 18-391-9 | испытание и продувка | комплект | 460937,36 | 456075,00 | 78,30 | - | 4784,06 | 2453 | - |
| 18-391-10м | Установка разделения воздуха, тип АжКжКААрж-2, в том числе: | комплект | 2254960,04 | 1615770,00 | 392474,16 | 85522,50 | 246715,88 | 8637 | 109 |
| 18-391-11 | вспомогательные работы | комплект | 86717,25 | 11295,00 | 69894,00 | 16650,00 | 5528,25 | 73 | - |
| 18-391-12 | аппараты | комплект | 178576,38 | 119925,00 | 46838,88 | 16020,00 | 11812,50 | 647 | 58,9 |
| 18-391-13 | арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, блок насосов, агрегат смазки | комплект | 1170691,65 | 758925,00 | 216860,40 | 41625,00 | 194906,25 | 3988 | 16 |
| 18-391-14 | кожух защитный | комплект | 207788,31 | 120825,00 | 58849,56 | 11227,50 | 28113,75 | 678 | 34,1 |
| 18-391-15 | испытание и продувка | комплект | 611186,45 | 604800,00 | 31,32 | - | 6355,13 | 3251 | - |
| 18-391-16м | Установка разделения воздуха, тип А-6, монтаж в здании, в том числе: | комплект | 5194426,16 | 3398850,00 | 1002626,64 | 211342,50 | 792949,52 | 18071 | 149,5 |
| 18-391-17 | вспомогательные работы | комплект | 147085,65 | 18000,00 | 109949,40 | 26325,00 | 19136,25 | 116 | - |
| 18-391-18 | аппараты | комплект | 373529,48 | 259650,00 | 102657,60 | 26550,00 | 11221,88 | 1397 | 69,2 |
| 18-391-19 | арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб | комплект | 3778770,83 | 2342475,00 | 746800,20 | 148275,00 | 689495,63 | 12315 | 40,7 |
| 18-391-20 | кожух защитный | комплект | 283853,75 | 173925,00 | 43188,12 | 10192,50 | 66740,63 | 992 | 39,6 |
| 18-391-21 | испытание и продувка | комплект | 611186,45 | 604800,00 | 31,32 | - | 6355,13 | 3251 | - |
| 18-391-22м | Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания, в том числе: | комплект | 5507418,16 | 3546675,00 | 1068899,40 | 221850,00 | 891843,76 | 18884 | 165,7 |
| 18-391-23 | вспомогательные работы | комплект | 161676,45 | 19800,00 | 122740,20 | 29250,00 | 19136,25 | 128 | - |
| 18-391-24 | аппараты | комплект | 392080,73 | 272250,00 | 108372,60 | 28350,00 | 11458,13 | 1468 | 69,2 |
| 18-391-25 | арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб | комплект | 3778770,83 | 2342475,00 | 746800,20 | 148275,00 | 689495,63 | 12315 | 40,7 |
| 18-391-26 | кожух защитный | комплект | 389887,65 | 221175,00 | 90986,40 | 15975,00 | 77726,25 | 1258 | 55,8 |
| 18-391-27 | испытание и продувка | комплект | 785002,50 | 690975,00 | - | - | 94027,50 | 3715 | - |
| 18-391-28м | Установка разделения воздуха, тип КААр-15, монтаж в здании, в том числе: | комплект | 14704199,11 | 9071100,00 | 3083016,60 | 659475,00 | 2550082,51 | 48568 | 601 |
| 18-391-29 | вспомогательные работы | комплект | 450778,28 | 59625,00 | 355361,40 | 84600,00 | 35791,88 | 381 | - |
| 18-391-30 | аппараты | комплект | 1231267,28 | 773325,00 | 435380,40 | 111375,00 | 22561,88 | 4182 | 308,2 |
| 18-391-31 | арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб | комплект | 10346584,05 | 6509475,00 | 2024362,80 | 402300,00 | 1812746,25 | 34446 | 109,4 |
| 18-391-32 | кожух защитный | комплект | 1392945,75 | 803025,00 | 267912,00 | 61200,00 | 322008,75 | 4586 | 183,4 |
| 18-391-33 | испытание и продувка | комплект | 1282623,75 | 925650,00 | - | - | 356973,75 | 4973 | - |
| 18-391-34м | Установка разделения воздуха, тип КААр-15-3, монтаж вне здания, в том числе: | комплект | 15058934,11 | 9273375,00 | 3189171,60 | 679500,00 | 2596387,51 | 49709 | 657 |
| 18-391-35 | вспомогательные работы | комплект | 484346,48 | 63450,00 | 385104,60 | 86625,00 | 35791,88 | 406 | - |
| 18-391-36 | аппараты | комплект | 1229515,88 | 772425,00 | 434529,00 | 111150,00 | 22561,88 | 4179 | 308,2 |
| 18-391-37 | арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб | комплект | 10346584,05 | 6509475,00 | 2024362,80 | 402300,00 | 1812746,25 | 34446 | 109,4 |
| 18-391-38 | кожух защитный | комплект | 1715863,95 | 1002375,00 | 345175,20 | 79425,00 | 368313,75 | 5705 | 239,4 |
| 18-391-39 | испытание и продувка | комплект | 1282623,75 | 925650,00 | - | - | 356973,75 | 4973 | - |
| 18-391-40м | Установка разделения воздуха, тип КААр-32-2, в том числе: | комплект | 30758559,64 | 19689750,00 | 7358798,70 | 1549800,00 | 3710010,94 | 104769 | 974 |
| 18-391-41 | вспомогательные работы | комплект | 705960,45 | 93600,00 | 557314,20 | 128700,00 | 55046,25 | 597 | - |
| 18-391-42 | аппараты | комплект | 2411485,20 | 1493550,00 | 880135,20 | 226800,00 | 37800,00 | 8124 | 541 |
| 18-391-43 | арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, блок насосов | комплект | 25487694,68 | 16810875,00 | 5323132,80 | 1066275,00 | 3353686,88 | 88867 | 217 |
| 18-391-44 | кожух защитный | комплект | 1692481,95 | 835650,00 | 598138,20 | 128025,00 | 258693,75 | 4728 | 216 |
| 18-391-45 | испытание и продувка | комплект | 460937,36 | 456075,00 | 78,30 | - | 4784,06 | 2453 | - |
|  | Группа 392 Фильтры для очистки воздуха от механических примесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр рулонный, пропускная способность, м3/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-392-1 | 40000 | шт | 26702,80 | 24750,00 | 606,17 | 139,50 | 1346,63 | 141 | 0,41 |
| 18-392-2 | 80000 | шт | 34240,75 | 31500,00 | 1323,25 | 231,75 | 1417,50 | 179 | 0,72 |
|  | Фильтр сетчатый, пропускная способность, м3/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-392-3 | 63000 | шт | 23765,62 | 21127,50 | 1315,12 | 256,50 | 1323,00 | 122 | 1,1 |
| 18-392-4 | 160000 | шт | 33852,96 | 30600,00 | 1835,46 | 371,25 | 1417,50 | 175 | 1,6 |
| 18-392-5 | 250000 | шт | 50626,60 | 45225,00 | 2720,16 | 551,25 | 2681,44 | 260 | 2,4 |
|  | Группа 393 Блоки для осушки кислорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок осушки кислорода, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-393-1 | ОК-600/220 | шт | 41805,34 | 28800,00 | 9189,90 | 3082,50 | 3815,44 | 192 | 2,4 |
| 18-393-2 | ОК-1500/40 | шт | 103479,39 | 78075,00 | 19025,64 | 6435,00 | 6378,75 | 433 | 6,6 |
|  | Группа 394 Установки для осушки воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка осушки воздуха, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-394-1 | А500 | шт | 38018,97 | 26325,00 | 8055,72 | 2700,00 | 3638,25 | 147 | 3,7 |
| 18-394-2 | А800 | шт | 41289,62 | 27000,00 | 9588,24 | 3105,00 | 4701,38 | 150 | 5,4 |
|  | Группа 395 Стационарные газификационные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка газификационная, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-395-1 | Г-1, 6-0.28/40 | шт | 33071,78 | 18540,00 | 11354,22 | 2475,00 | 3177,56 | 99 | 2,8 |
| 18-395-2 | Г-7, 4-0.5/20 | шт | 78098,09 | 51975,00 | 19389,96 | 4027,50 | 6733,13 | 275 | 5,7 |

Раздел 2 Оборудование криогенных установок

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 409 Газификаторы холодные криогенные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификатор холодный криогенный, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-409-1 | ГХК-3/1.6-200 | шт | 38883,89 | 16717,50 | 16768,08 | 3645,00 | 5398,31 | 93 | 3,8 |
| 18-409-2 | ГХК-8/1.6-500 | шт | 69844,91 | 31950,00 | 30689,28 | 6682,50 | 7205,63 | 178 | 7,8 |
| 18-409-3 | ГХК-25/1.6-2000 | шт | 187823,16 | 94950,00 | 74918,16 | 16177,50 | 17955,00 | 506 | 20,3 |
|  | Группа 410 Установки криогенные гелиевые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-410-1 | Установка криогенная гелиевая КГУ-600/15-150/4.5-40 | шт | 90957,62 | 72900,00 | 15069,06 | 5422,50 | 2988,56 | 398 | 9,6 |
|  | Группа 411 Рампы двухветвевые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рампа двухветвевая, количество баллонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-411-1 | 5, перепускная | комплект | 4705,00 | 4230,00 | 348,61 | 49,50 | 126,39 | 22 | 0,08 |
| 18-411-2 | 10, наполнительная | комплект | 7214,42 | 6502,50 | 520,56 | 74,25 | 191,36 | 33 | 0,11 |
| 18-411-3 | Агрегат ремонта и гидроиспытания баллонов | комплект | 22078,59 | 18157,50 | 1924,78 | 459,00 | 1996,31 | 102 | 1,6 |

Раздел 3 Оборудование для производства аргона

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 422 Установки очистки сырого аргона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка очистки сырого аргона, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-422-1 | АРТ-0,24 | комплект | 79002,88 | 57600,00 | 15224,94 | 4905,00 | 6177,94 | 327 | 4,6 |
| 18-422-2 | АРТ-0,75 | комплект | 146475,18 | 109350,00 | 29092,68 | 9157,50 | 8032,50 | 614 | 7 |

Раздел 4 Оборудование ацетиленовых установок

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 433 Установки ацетиленовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка ацетиленовая, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-433-1 | УАС-5 | комплект | 16159,21 | 12307,50 | 1879,02 | 360,00 | 1972,69 | 68 | 0,34 |
| 18-433-2 | УСН-20-3 | комплект | 141275,88 | 113625,00 | 19145,88 | 4770,00 | 8505,00 | 638 | 6,7 |
| 18-433-3 | Блок низкого давления для ацетиленовых установок на базе газообразователя ГНД-80 | комплект | 330167,70 | 254925,00 | 54925,20 | 14287,50 | 20317,50 | 1437 | 24,6 |
|  | Группа 434 Газообразователи ацетилена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газообразователь ацетилена, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-434-1 | АСК-3-74 | шт | 4741,13 | 2767,50 | 862,07 | 213,75 | 1111,56 | 18 | 0,48 |
| 18-434-2 | ГНД 20-40, унифицированный | шт | 8048,57 | 3757,50 | 2082,13 | 513,00 | 2208,94 | 24 | 1,7 |
| 18-434-3 | Коллектор редукторный | шт | 1338,31 | 1197,00 | 107,05 | 58,50 | 34,26 | 8 | 0,02 |
| 18-434-4 | Очиститель химический | шт | 3263,94 | 1336,50 | 831,24 | 220,50 | 1096,20 | 8 | 0,69 |
| 18-434-5 | Прибор ацетонирующий | шт | 799,55 | 578,25 | 215,39 | 69,75 | 5,91 | 4 | 0,08 |

ОТДЕЛ 4 ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЦЕХОВ КОКСОХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 481 Эвапораторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эвапоратор чугунный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-481-1 | 1000, высота 4850 мм | шт | 55089,81 | 20115,00 | 26044,56 | 5827,50 | 8930,25 | 112 | 4,8 |
| 18-481-2 | 1400, высота 5730 мм | шт | 75790,44 | 28350,00 | 34210,44 | 7447,50 | 13230,00 | 158 | 8,3 |
| 18-481-3 | 1400, высота 9950 мм | шт | 111782,93 | 41850,00 | 50914,80 | 9337,50 | 19018,13 | 254 | 11,13 |
| 18-481-4 | 1800, высота 10760 мм | шт | 147634,83 | 57600,00 | 64756,08 | 13657,50 | 25278,75 | 322 | 21,3 |
|  | Группа 482 Котлы для сжигания сероводородного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-482-1 | Котел, тип ПКС-4/12 | шт | 322014,38 | 167400,00 | 131580,00 | 25875,00 | 23034,38 | 893 | 14,3 |
|  | Группа 483 Разное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осветлитель механизированный (скребковый механизм с приводом), вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-483-1 | 210 | комплект | 324724,28 | 118800,00 | 177692,40 | 38475,00 | 28231,88 | 682 | 14,3 |
| 18-483-2 | 650 | комплект | 421444,58 | 130275,00 | 258685,20 | 55575,00 | 32484,38 | 750 | 19,6 |
| 18-483-3 | Устройство газосбросное факельное, тип ГСУФ-45 | шт | 16186,03 | 8910,00 | 6720,84 | 1451,25 | 555,19 | 52 | 1,8 |
| 18-483-4 | Машина для зашивки мешков с сульфатом | шт | 13584,59 | 11452,50 | 1433,97 | 189,00 | 698,12 | 71 | 0,72 |
| 18-483-5 | Плавильник для нафталина с подогревателем | шт | 110737,94 | 36450,00 | 66373,56 | 16402,50 | 7914,38 | 211 | 9,4 |
| 18-483-6 | Кристаллоприемник | шт | 44002,26 | 17730,00 | 25421,76 | 8415,00 | 850,50 | 103 | 2,7 |
| 18-483-7 | Пескоуловитель, тип ПУ-1200 | шт | 15456,89 | 8392,50 | 6603,70 | 1426,50 | 460,69 | 45 | 1,4 |
| 18-483-8 | Пресс гидравлический для нафталина | шт | 456932,03 | 297675,00 | 138821,40 | 28575,00 | 20435,63 | 1660 | 59 |
| 18-483-9 | Устройство разгрузочное для жидких продуктов в цистерны | шт | 13900,59 | 5647,50 | 1803,46 | 369,00 | 6449,63 | 32,3 | 0,84 |
| 18-483-10 | Устройство для размывки фусов в хранилищах смолы | комплект | 234217,17 | 153450,00 | 71080,92 | 13342,50 | 9686,25 | 903 | 18,1 |

ОТДЕЛ 5 ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 516 Газогенераторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-516-1 | Газогенератор, габаритные размеры 4650х4650х9430 мм | шт | 34531,34 | 21825,00 | 6870,96 | 1687,50 | 5835,38 | 128 | 18,6 |
|  | Группа 517 Дозаторы канифоли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-517-1 | Дозатор канифоли, габаритные размеры 1050х1550х1550 мм | шт | 2527,02 | 1104,75 | 999,38 | 243,00 | 422,89 | 6 | 0,76 |
|  | Группа 518 Испарители титановые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испаритель титановый, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-518-1 | 800, высота 7285 мм | шт | 9563,45 | 5377,50 | 2638,51 | 591,75 | 1547,44 | 35 | 3,2 |
| 18-518-2 | 1000, высота 8485 мм | шт | 17279,14 | 10305,00 | 5367,64 | 1224,00 | 1606,50 | 64 | 5,9 |
|  | Группа 519 Аппараты колонные титановые (колонны ректификационные, форконденсаторы, экстракторы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колонна ректификационная, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-519-1 | 800, высота 32800 мм | шт | 37557,49 | 24750,00 | 1786,43 | 364,50 | 11021,06 | 154 | 9,1 |
| 18-519-2 | 1200, высота 24830 мм | шт | 59206,59 | 36900,00 | 3170,34 | 641,25 | 19136,25 | 229 | 16 |
| 18-519-3 | Форконденсатор с гидрозатвором, габаритные размеры 2230х1500х14500 мм | шт | 11075,43 | 8190,00 | 735,55 | 153,00 | 2149,88 | 50 | 3,9 |
|  | Экстрактор, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-519-4 | 1200/2000, высота 17400 мм | шт | 20905,78 | 13185,00 | 1188,47 | 252,00 | 6532,31 | 81 | 6,3 |
| 18-519-5 | 1200/2000, высота 17660 мм | шт | 29606,19 | 15772,50 | 2859,88 | 650,25 | 10973,81 | 97 | 8,1 |
| 18-519-6 | 1400/2000, высота 21454 мм | шт | 40214,56 | 22005,00 | 3562,06 | 796,50 | 14647,50 | 135 | 10,8 |
| 18-519-7 | 1600/2000, высота 19320 мм | шт | 45964,69 | 25425,00 | 5065,31 | 1208,25 | 15474,38 | 156 | 14,2 |

|  | Группа 520 Реакторы циклонные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-520-1м | Реактор циклонный, габаритные размеры 5520х3875х3837 мм | шт | 39790,98 | 15390,00 | 3138,48 | 742,50 | 21262,50 | 95 | 7,9 |
|  | Группа 521 Реторты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-521-1 | Реторта пиролиза щепы, диаметр 1600 мм, высота 9360 мм | шт | 23953,64 | 13432,50 | 3835,26 | 922,50 | 6685,88 | 82 | 10,2 |
|  | Реторта для производства древесного угля, производительность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-521-2 | 600 кг/ч | шт | 129091,86 | 73800,00 | 13239,36 | 2340,00 | 42052,50 | 437 | 45,5 |
| 18-521-3 | 150000 м3/год | шт | 263076,66 | 168525,00 | 35489,16 | 6502,50 | 59062,50 | 1044 | 64,4 |
|  | Группа 522 Установки экстракционные непрерывнодействующие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка экстракционная непрерывнодействующая, габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-522-1 | 5360х1800х5770 | комплект | 25630,79 | 14355,00 | 1317,85 | 265,50 | 9957,94 | 86 | 6,8 |
| 18-522-2 | 13140х7745х28720 | комплект | 473553,50 | 359100,00 | 27159,12 | 4342,50 | 87294,38 | 2176 | 81,7 |

ОТДЕЛ 6 ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Вводные указания

1 В расценках учтены затраты на подсоединение труб и электропроводок к оборудованию, демонтаж и монтаж баллонов для их зарядки воздухом и огнетушащим составом и установку пиропатронов в процессе испытаний и приведения оборудования в работоспособное состояние.

2 В расценках не учтены затраты на зарядку баллонов огнетушащим составом для испытаний на эффект пожаротушения.

3 Стоимость огнетушащего состава и затраты на зарядку баллонов для пожаротушения учитываются в сметах в графе «стоимость оборудования».

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 556 Батареи и распределительные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-556-1 | Батарея автоматическая четырехбаллонная | комплект | 20597,68 | 19305,00 | 1036,35 | 96,75 | 256,33 | 103 | 0,335 |
| 18-556-2 | Секция наборная четырехбаллонная | комплект | 17664,88 | 16537,50 | 957,28 | 78,75 | 170,10 | 89 | 0,31 |
| 18-556-3 | Батарея автоматическая двухбаллонная | комплект | 10571,27 | 9900,00 | 522,43 | 49,50 | 148,84 | 53 | 0,2 |
| 18-556-4 | Батарея двухбаллонная с катушкой и раструбом (с ручным пуском) | комплект | 9425,58 | 8797,50 | 534,76 | 54,00 | 93,32 | 47 | 0,233 |
| 18-556-5 | Секция побудительно-пусковая | комплект | 5018,59 | 4702,50 | 220,41 | 9,00 | 95,68 | 25 | 0,03 |
|  | Устройство распределительное с электропуском, Dy, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-556-6 | до 32 | комплект | 3604,52 | 3442,50 | 69,88 | 13,50 | 92,14 | 19 | 0,016 |
| 18-556-7 | 50 | комплект | 4814,48 | 4477,50 | 179,87 | 40,50 | 157,11 | 25 | 0,125 |
| 18-556-8 | 70 | комплект | 6026,72 | 5625,00 | 236,34 | 56,25 | 165,38 | 30 | 0,172 |
|  | Группа 557 Оборудование вспомогательное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-557-1 | Станция зарядная | комплект | 2678,87 | 2317,50 | 335,38 | 83,25 | 25,99 | 13 | 0,33 |
| 18-557-2 | Распределитель воздуха | комплект | 1298,05 | 1255,50 | 29,56 | 4,50 | 12,99 | 8 | 0,017 |
| 18-557-3 | Баллон испытательный | шт | 2211,09 | 1968,75 | 222,26 | 20,25 | 20,08 | 10 | 0,08 |
| 18-557-4 | Баллон-ресивер | шт | 1901,14 | 1689,75 | 179,50 | 13,50 | 31,89 | 8 | 0,05 |

ОТДЕЛ 7 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 591 Химическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-591-1 | Линия каскадного пашамидирования капролактама, производительность 20 т/сут | комплект | 295394,31 | 230175,00 | 62620,56 | 15390,00 | 2598,75 | 1389 | 56,7 |
| 18-591-2 | Линия непрерывной экстракции и сушки крошки, производительность 20 т/сут | комплект | 214417,17 | 166725,00 | 45565,92 | 11317,50 | 2126,25 | 1008 | 42,6 |
| 18-591-3 | Установка непрерывной фильтрации вискозы, производительность 25 м3/ч | комплект | 152750,25 | 55575,00 | 95994,00 | 23175,00 | 1181,25 | 316 | 84,3 |
|  | Группа 592 Оборудование для формования и отделки химических волокон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машина крутильно-вытяжная, марка КВ-250-К80, число рабочих мест: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-592-1 | 72 | шт | 5145058,44 | 5015025,00 | 69553,44 | 16560,00 | 60480,00 | 27701 | 21,7 |
| 18-592-2 | 80 | шт | 5697210,65 | 5557500,00 | 73442,52 | 17505,00 | 66268,13 | 30698 | 23 |
| 18-592-3 | Машина для скоростного формования полиамидной и полиэфирной текстильной нити на 24 рабочих места | шт | 2222250,53 | 1989450,00 | 192047,40 | 45000,00 | 40753,13 | 11139 | 58,6 |
| 18-592-4 | Машина крутильная однопроцессная, тип КО-600-ИК | шт | 1652440,10 | 1585125,00 | 42390,72 | 9630,00 | 24924,38 | 8756 | 9,2 |

ОТДЕЛ 8 ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Раздел 1 Оборудование предприятий белково-витаминных концентратов, лизина и ферментов

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты Труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 651 Оборудование с перемешивающим устройством, поступающее в собранном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферментер, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-651-1м | 63 | шт | 48547,60 | 12172,50 | 31898,16 | 4477,50 | 4476,94 | 72 | 29 |
| 18-651-2м | 100 | шт | 75334,97 | 16807,50 | 52940,16 | 6727,50 | 5587,31 | 100 | 45 |
| 18-651-3 | Машина упаковочно-взвешивающая, тип А5-ВРА | шт | 19692,85 | 8550,00 | 9111,10 | 1741,50 | 2031,75 | 51 | 5 |
| 18-651-4 | Автомат для фасовки и упаковки биопрепаратов, тип В6-ДФБ | шт | 21768,01 | 8910,00 | 10779,01 | 2076,75 | 2079,00 | 53 | 6 |
|  | Группа 652 Разное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-652-1м | Установка ультрафильтрации | комплект | 78424,29 | 28125,00 | 37778,04 | 7335,00 | 12521,25 | 171 | 25 |
| 18-652-2 | Установка микрокапсулирования | комплект | 91580,36 | 37575,00 | 38058,48 | 8257,50 | 15946,88 | 228 | 27,2 |
| 18-652-3 | Установка непрерывной стерилизации | комплект | 135754,16 | 53550,00 | 61532,28 | 11295,00 | 20671,88 | 322 | 39,1 |
| 18-652-4 | Гранулятор для кормового лизина, тип ФР 1200-03 | шт | 12033,14 | 6075,00 | 4363,45 | 805,50 | 1594,69 | 35 | 2,73 |
| 18-652-5м | Установка непрерывной стерилизации, тип «Труба в трубе» | комплект | 73578,06 | 18450,00 | 40480,56 | 6952,50 | 14647,50 | 106 | 21,7 |
| 18-652-6 | Установка холодной стерилизации, тип СМР 60-4 | комплект | 168957,54 | 42525,00 | 24845,04 | 4972,50 | 101587,50 | 260 | 11 |

ОТДЕЛ 9 ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИКО-ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Группа 701 Оборудование кинопленочное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-701-1 | Агрегат поливной | комплект | 3751379,10 | 3475800,00 | 110676,60 | 20475,00 | 164902,50 | 19653 | 70,6 |
| 18-701-2 | Агрегат для производства основы, длина ленты 50 м | комплект | 4802264,55 | 4264425,00 | 361360,80 | 65700,00 | 176478,75 | 24251 | 209 |
|  | Группа 702 Оборудование для производства магнитных лент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-702-1 | Установка сушильная вакуумная для смолы лавсан, тип УВПБ-10/25 | комплект | 371848,10 | 324675,00 | 25083,72 | 5242,50 | 22089,38 | 1819 | 19,3 |
| 18-702-2м | Агрегат для переработки отходов лавсановой основы | комплект | 189690,12 | 174600,00 | 9798,12 | 2250,00 | 5292,00 | 988 | 7,3 |
| 18-702-3м | Мельница-мешалка бисерная автоматическая для диспергирования магнитного лака | шт | 29556,34 | 23850,00 | 4903,09 | 1086,75 | 803,25 | 136 | 4 |
| 18-702-4м | Линия для производства пленки, рабочая ширина 2400 мм | комплект | 13461303,38 | 12404250,00 | 744849,00 | 135675,00 | 312204,38 | 69491 | 416 |
| 18-702-5 | Машина поливная, тип МП-600 | шт | 5083304,85 | 4825125,00 | 165333,60 | 32850,00 | 92846,25 | 26945 | 121 |
| 18-702-6м | Машина резательная блочная | шт | 112571,51 | 83025,00 | 23285,88 | 4995,00 | 6260,63 | 475 | 15,4 |
| 18-702-7м | Машина для разрезания магнитного полотна на полосы | шт | 65629,10 | 52200,00 | 9684,54 | 2340,00 | 3744,56 | 297 | 6,3 |
|  | Группа 703 Оборудование фотобумаги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-703-1 | Машина баритажная для нанесения баритовой краски на фотоподложку-сырец | шт | 3554475,08 | 3339900,00 | 136258,20 | 26325,00 | 78316,88 | 18575 | 74,5 |
| 18-703-2 | Станок перемоточно-визитажный | шт | 47484,68 | 30600,00 | 8202,49 | 1998,00 | 8682,19 | 178 | 6,1 |
| 18-703-3 | Машина резательная | шт | 49736,21 | 34200,00 | 14662,08 | 3105,00 | 874,13 | 201 | 10,9 |

ОТДЕЛ 10 БЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1 Настоящий отдел содержит расценки на монтаж узлов технологических блоков и блоков коммуникаций, изготовляемых по рабочим чертежам в соответствии с ГОСТ 21.401-88, на которые разработаны проект и рабочая документация с соответствующими нормативными документами, входящими в систему нормативных документов в строительстве.

2 К технологическим блокам и блокам коммуникаций относятся конструктивно законченные автономные от строительных конструкций сборочные единицы максимальной заводской готовности для реализации законченных технологических процессов. В состав блока включаются машины, аппараты, строительные конструкции и другие изделия.

К поставочным узлам блоков относятся блоки или его части, габариты и масса которых соответствуют транспортным средствам, предусмотренным проектом организации строительства и проектом производства работ.

3 В расценках настоящего отдела учтены затраты на монтаж межблочных трубопроводных связей.

4 В расценках настоящего отдела не учтены затраты на:

а) монтаж межблочных металлоконструкций, включая переходные мостики и лестницы;

б) стоимость трубопроводов межблочных связей.

5 Расценки на монтаж блоков коммуникаций в настоящем отделе не учтены.

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | в том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1 Монтаж блочных устройств на отметке до +1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 801 Блочные устройства с количеством опор 4, вводов и выводов - до 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - 4, вводов и выводов - до 10, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-801-1 | 125 | шт | 903647,48 | 294975,00 | 360255,60 | 83700,00 | 248416,88 | 1666 |
| 18-801-2 | 180 | шт | 982107,90 | 361575,00 | 370580,40 | 85725,00 | 249952,50 | 2035 |
| 18-801-3 | 250 | шт | 1224261,90 | 446400,00 | 440024,40 | 101925,00 | 337837,50 | 2513 |
|  | Группа 802 Блочные устройства с количеством опор 4, вводов и выводов - до 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - 4, вводов и выводов - до 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-802-1 | 125 | шт | 938490,75 | 312975,00 | 375327,00 | 86400,00 | 250188,75 | 1766 |
| 18-802-2 | 180 | шт | 1033717,05 | 388125,00 | 393040,80 | 89550,00 | 252551,25 | 2182 |
| 18-802-3 | 250 | шт | 1277945,78 | 474525,00 | 462866,40 | 105975,00 | 340554,38 | 2667 |
| 18-802-4 | 350 | шт | 1394595,68 | 581850,00 | 470773,80 | 107775,00 | 341971,88 | 3268 |
|  | Группа 803 Блочные устройства с количеством опор 4, вводов и выводов - более 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - 4, вводов и выводов - более 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-803-1 | 125 | шт | 994133,48 | 341100,00 | 399891,60 | 90450,00 | 253141,88 | 1919 |
| 18-803-2 | 180 | шт | 1090934,78 | 417375,00 | 418055,40 | 94050,00 | 255504,38 | 2344 |
| 18-803-3 | 250 | шт | 1351097,78 | 511650,00 | 495113,40 | 111600,00 | 344334,38 | 2873 |
| 18-803-4 | 350 | шт | 1480441,50 | 625950,00 | 508149,00 | 114300,00 | 346342,50 | 3511 |
| 18-803-5 | 500 | шт | 1800086,40 | 790425,00 | 633551,40 | 143550,00 | 376110,00 | 4434 |
|  | Группа 804 Блочные устройства с количеством опор до 8, вводов и выводов - до 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - до 8, вводов и выводов - до 10, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-804-1 | 125 | шт | 1121264,78 | 382725,00 | 446180,40 | 102600,00 | 292359,38 | 2141 |
| 18-804-2 | 180 | шт | 1191998,48 | 446850,00 | 452316,60 | 103725,00 | 292831,88 | 2497 |
| 18-804-3 | 250 | шт | 1412433,90 | 531450,00 | 509126,40 | 117000,00 | 371857,50 | 2974 |
| 18-804-4 | 350 | шт | 1531507,95 | 643050,00 | 515419,20 | 118125,00 | 373038,75 | 3594 |
|  | Группа 805 Блочные устройства с количеством опор до 8, вводов и выводов - до 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - до 8, вводов и выводов - до 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-805-1 | 125 | шт | 1167001,88 | 406125,00 | 466155,00 | 105975,00 | 294721,88 | 2269 |
| 18-805-2 | 180 | шт | 1268009,78 | 497025,00 | 474845,40 | 107775,00 | 296139,38 | 2767 |
| 18-805-3 | 250 | шт | 1465286,18 | 558900,00 | 531811,80 | 121050,00 | 374574,38 | 3123 |
| 18-805-4 | 350 | шт | 1585866,83 | 671625,00 | 538486,20 | 122400,00 | 375755,63 | 3753 |
| 18-805-5 | 500 | шт | 1959872,63 | 844425,00 | 674487,00 | 154575,00 | 440960,63 | 4725 |
|  | Группа 806 Блочные устройства с количеством опор до 8, вводов и выводов - более 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - до 8, вводов и выводов - более 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-806-1 | 125 | шт | 1201845,15 | 424125,00 | 481226,40 | 108675,00 | 296493,75 | 2368 |
| 18-806-2 | 180 | шт | 1311653,48 | 507600,00 | 504606,60 | 112950,00 | 299446,88 | 2831 |
| 18-806-3 | 250 | шт | 1609476,98 | 631575,00 | 595767,60 | 132075,00 | 382134,38 | 3522 |
| 18-806-4 | 350 | шт | 1737142,88 | 748350,00 | 605241,00 | 133875,00 | 383551,88 | 4174 |
| 18-806-5 | 500 | шт | 2075007,15 | 918900,00 | 715973,40 | 160200,00 | 440133,75 | 5134 |
| 18-806-6 | 700 | шт | 2634153,75 | 1196550,00 | 958725,00 | 214875,00 | 478878,75 | 6696 |
| 18-806-7 | 900 | шт | 2939352,08 | 1416375,00 | 1043035,20 | 233100,00 | 479941,88 | 7915 |
|  | Группа 807 Блочные устройства с количеством опор более 8, вводов и выводов - до 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - более 8, вводов и выводов - до 10, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-807-1 | 125 | шт | 1227266,10 | 429075,00 | 486813,60 | 111600,00 | 311377,50 | 2393 |
| 18-807-2 | 180 | шт | 1375656,75 | 495900,00 | 493488,00 | 112950,00 | 386268,75 | 2763 |
| 18-807-3 | 250 | шт | 1525868,78 | 584775,00 | 550454,40 | 126225,00 | 390639,38 | 3261 |
| 18-807-4 | 350 | шт | 1649502,23 | 699075,00 | 558606,60 | 127800,00 | 391820,63 | 3898 |
| 18-807-5 | 500 | шт | 2047914,45 | 876600,00 | 702358,20 | 161775,00 | 468956,25 | 4900 |
|  | Группа 808 Блочные устройства с количеством опор более 8, вводов и выводов - до 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - более 8, вводов и выводов - до 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-808-1 | 180 | шт | 1428210,90 | 522450,00 | 515948,40 | 116775,00 | 389812,50 | 2910 |
| 18-808-2 | 250 | шт | 1578282,30 | 611550,00 | 573139,80 | 130275,00 | 393592,50 | 3408 |
| 18-808-3 | 350 | шт | 1700164,35 | 724950,00 | 580440,60 | 131625,00 | 394773,75 | 4041 |
| 18-808-4 | 500 | шт | 2135173,50 | 937575,00 | 727461,00 | 166050,00 | 470137,50 | 5065 |
| 18-808-5 | 700 | шт | 2565000,90 | 1152450,00 | 928238,40 | 211950,00 | 484312,50 | 6445 |
|  | Группа 809 Блочные устройства с количеством опор более 8, вводов и выводов - более 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - более 8, вводов и выводов - более 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-809-1 | 250 | шт | 1733973,53 | 690075,00 | 642155,40 | 141975,00 | 401743,13 | 3839 |
| 18-809-2 | 350 | шт | 1868617,80 | 810450,00 | 654652,80 | 144450,00 | 403515,00 | 4510 |
| 18-809-3 | 500 | шт | 2287122,30 | 998775,00 | 806869,80 | 180000,00 | 481477,50 | 5569 |
| 18-809-4 | 700 | шт | 2765320,65 | 1255275,00 | 1015574,40 | 227250,00 | 494471,25 | 7011 |
| 18-809-5 | 900 | шт | 3081395,93 | 1478250,00 | 1105012,80 | 246375,00 | 498133,13 | 8249 |

| Раздел 2 Монтаж блочных устройств на отметке до +8 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 810 Блочные устройства с количеством опор 4, вводов и выводов - до 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - 4, вводов и выводов - до 10, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-810-1 | 125 | шт | 2093179,28 | 435825,00 | 926042,40 | 219150,00 | 731311,88 | 2526 |
| 18-810-2 | 180 | шт | 2412402,75 | 485775,00 | 1192599,00 | 270225,00 | 734028,75 | 2791 |
| 18-810-3 | 250 | шт | 2675318,85 | 545625,00 | 1394247,60 | 315900,00 | 735446,25 | 3109 |
|  | Группа 811 Блочные устройства с количеством опор 4, вводов и выводов - до 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - 4, вводов и выводов - до 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-811-1 | 125 | шт | 2149988,18 | 447750,00 | 968563,80 | 327600,00 | 733674,38 | 2591 |
| 18-811-2 | 180 | шт | 2470314,60 | 502200,00 | 1231959,60 | 416700,00 | 736155,00 | 2884 |
| 18-811-3 | 250 | шт | 2769219,23 | 569475,00 | 1462053,60 | 476100,00 | 737690,63 | 3241 |
| 18-811-4 | 350 | шт | 4116160,58 | 756225,00 | 2569561,20 | 685350,00 | 790374,38 | 4297 |
|  | Группа 812 Блочные устройства с количеством опор 4, вводов и выводов - более 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - 4, вводов и выводов - более 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-812-1 | 125 | шт | 2172859,65 | 476325,00 | 961088,40 | 225225,00 | 735446,25 | 2769 |
| 18-812-2 | 180 | шт | 2548491,53 | 525150,00 | 1285178,40 | 388800,00 | 738163,13 | 3009 |
| 18-812-3 | 250 | шт | 2795663,48 | 584100,00 | 1472691,60 | 478125,00 | 738871,88 | 3323 |
| 18-812-4 | 350 | шт | 4229098,65 | 851400,00 | 2585552,40 | 688500,00 | 792146,25 | 4415 |
| 18-812-5 | 500 | шт | 6833758,28 | 1264950,00 | 4013456,40 | 1068750,00 | 1555351,88 | 7267 |
|  | Группа 813 Блочные устройства с количеством опор до 8, вводов и выводов - до 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - до 8, вводов и выводов - до 10, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-813-1 | 125 | шт | 2322692,33 | 494775,00 | 1085974,20 | 269775,00 | 741943,13 | 2838 |
| 18-813-2 | 180 | шт | 2719230,98 | 548100,00 | 1426116,60 | 411975,00 | 745014,38 | 3123 |
| 18-813-3 | 250 | шт | 2977906,95 | 609975,00 | 1621618,20 | 497700,00 | 746313,75 | 3451 |
| 18-813-4 | 350 | шт | 4382304,98 | 799650,00 | 2792280,60 | 714825,00 | 790374,38 | 4521 |
|  | Группа 814 Блочные устройства с количеством опор до 8, вводов и выводов - до 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - до 8, вводов и выводов - до 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-814-1 | 125 | шт | 2345898,38 | 506700,00 | 1096074,00 | 271575,00 | 743124,38 | 2905 |
| 18-814-2 | 180 | шт | 2770233,53 | 574200,00 | 1448420,40 | 415800,00 | 747613,13 | 3266 |
| 18-814-3 | 250 | шт | 3024994,05 | 634500,00 | 1641817,80 | 501300,00 | 748676,25 | 3589 |
| 18-814-4 | 350 | шт | 4441731,53 | 830925,00 | 2817833,40 | 719550,00 | 792973,13 | 4694 |
| 18-814-5 | 500 | шт | 6900519,15 | 1325025,00 | 4010810,40 | 429525,00 | 1564683,75 | 7579 |
|  | Группа 815 Блочные устройства с количеством опор до 8, вводов и выводов - более 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - до 8, вводов и выводов - более 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-815-1 | 125 | шт | 2434084,65 | 551025,00 | 1135328,40 | 278100,00 | 747731,25 | 3150 |
| 18-815-2 | 180 | шт | 2827226,25 | 603450,00 | 1473210,00 | 420075,00 | 750566,25 | 3428 |
| 18-815-3 | 250 | шт | 3093730,88 | 669825,00 | 1671804,00 | 506700,00 | 752101,88 | 3784 |
| 18-815-4 | 350 | шт | 4500218,48 | 862425,00 | 2842221,60 | 724050,00 | 795571,88 | 4868 |
| 18-815-5 | 500 | шт | 7278482,03 | 1417050,00 | 4287416,40 | 1092150,00 | 1574015,63 | 8085 |
| 18-815-6 | 700 | шт | 7986668,85 | 1600425,00 | 4788012,60 | 1219725,00 | 1598231,25 | 9066 |
| 18-815-7 | 900 | шт | 8684428,50 | 1795275,00 | 5286906,00 | 1346850,00 | 1602247,50 | 10106 |
|  | Группа 816 Блочные устройства с количеством опор более 8, вводов и выводов - до 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - более 8, вводов и выводов - до 10, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-816-1 | 125 | шт | 2370443,40 | 532125,00 | 1090823,40 | 280575,00 | 747495,00 | 3043 |
| 18-816-2 | 180 | шт | 2853804,38 | 587700,00 | 1515420,00 | 427050,00 | 750684,38 | 3364 |
| 18-816-3 | 250 | шт | 3131041,50 | 652950,00 | 1726344,00 | 518175,00 | 751747,50 | 3680 |
| 18-816-4 | 350 | шт | 4552336,13 | 843525,00 | 2904498,00 | 726975,00 | 804313,13 | 4755 |
| 18-816-5 | 500 | шт | 7192896,30 | 1350225,00 | 4275388,80 | 1070100,00 | 1567282,50 | 7720 |
|  | Группа 817 Блочные устройства с количеством опор более 8, вводов и выводов - до 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - более 8, вводов и выводов - до 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-817-1 | 180 | шт | 2900166,75 | 611775,00 | 1535463,00 | 430650,00 | 752928,75 | 3467 |
| 18-817-2 | 250 | шт | 3184568,78 | 681075,00 | 1749029,40 | 522225,00 | 754464,38 | 3835 |
| 18-817-3 | 350 | шт | 4601589,30 | 872775,00 | 2919421,80 | 731250,00 | 809392,50 | 4915 |
| 18-817-4 | 500 | шт | 7241396,63 | 1370250,00 | 4300911,00 | 1077300,00 | 1570235,63 | 7820 |
| 18-817-5 | 700 | шт | 7949507,18 | 1552950,00 | 4801987,80 | 1202850,00 | 1594569,38 | 8796 |
|  | Группа 818 Блочные устройства с количеством опор более 8, вводов и выводов - более 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - более 8, вводов и выводов - более 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-818-1 | 250 | шт | 3247208,55 | 713025,00 | 1776529,80 | 527175,00 | 757653,75 | 4011 |
| 18-818-2 | 350 | шт | 4679405,55 | 908775,00 | 2960056,80 | 736650,00 | 810573,75 | 5114 |
| 18-818-3 | 500 | шт | 7432625,93 | 1467450,00 | 4385017,80 | 1091250,00 | 1580158,13 | 8355 |
| 18-818-4 | 700 | шт | 8154731,70 | 1658250,00 | 4891399,20 | 1217250,00 | 1605082,50 | 9376 |
| 18-818-5 | 900 | шт | 8855514,45 | 1851975,00 | 5394913,20 | 1342575,00 | 1608626,25 | 10412 |

| Раздел 3 Монтаж блочных устройств на отметке свыше +8 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 819 Блочные устройства с количеством опор 4, вводов и выводов - до 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - 4, вводов и выводов - до 10, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-819-1 | 125 | шт | 2466640,13 | 473850,00 | 1258407,00 | 393975,00 | 734383,13 | 2725 |
| 18-819-2 | 180 | шт | 2738912,18 | 538875,00 | 1464472,80 | 492300,00 | 735564,38 | 3069 |
| 18-819-3 | 250 | шт | 4040280,00 | 717300,00 | 2534850,00 | 694800,00 | 788130,00 | 4072 |
|  | Группа 820 Блочные устройства с количеством опор 4, вводов и выводов - до 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - 4, вводов и выводов - до 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-820-1 | 125 | шт | 2500583,40 | 491175,00 | 1273253,40 | 396450,00 | 736155,00 | 2819 |
| 18-820-2 | 180 | шт | 2784649,28 | 562275,00 | 1484447,40 | 495675,00 | 737926,88 | 3198 |
| 18-820-3 | 250 | шт | 4091957,55 | 743850,00 | 2557378,80 | 698850,00 | 790728,75 | 4219 |
| 18-820-4 | 350 | шт | 6698127,60 | 1209600,00 | 3934947,60 | 1075275,00 | 1553580,00 | 6960 |
|  | Группа 821 Блочные устройства с количеством опор 4, вводов и выводов - более 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - 4, вводов и выводов - более 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-821-1 | 125 | шт | 2555593,20 | 519975,00 | 1297573,20 | 400725,00 | 738045,00 | 2977 |
| 18-821-2 | 180 | шт | 2851541,10 | 596925,00 | 1514208,60 | 500850,00 | 740407,50 | 3388 |
| 18-821-3 | 250 | шт | 4165896,15 | 782550,00 | 2589782,40 | 704475,00 | 793563,75 | 4432 |
| 18-821-4 | 350 | шт | 6746958,45 | 1217700,00 | 3972607,20 | 1080675,00 | 1556651,25 | 6963 |
| 18-821-5 | 500 | шт | 7474081,28 | 1432125,00 | 4460144,40 | 1213200,00 | 1581811,88 | 8155 |
|  | Группа 822 Блочные устройства с количеством опор до 8, вводов и выводов - до 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - до 8, вводов и выводов - до 10, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-822-1 | 125 | шт | 2753042,40 | 547200,00 | 1461182,40 | 437175,00 | 744660,00 | 3117 |
| 18-822-2 | 180 | шт | 3032087,40 | 612900,00 | 1673582,40 | 532125,00 | 745605,00 | 3466 |
| 18-822-3 | 250 | шт | 4383859,28 | 801675,00 | 2783777,40 | 730125,00 | 798406,88 | 4466 |
| 18-822-4 | 350 | шт | 6768473,85 | 1264050,00 | 3943047,60 | 1083375,00 | 1561376,25 | 7245 |
|  | Группа 823 Блочные устройства с количеством опор до 8, вводов и выводов - до 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - до 8, вводов и выводов - до 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-823-1 | 125 | шт | 2797947,90 | 569925,00 | 1481000,40 | 440550,00 | 747022,50 | 3242 |
| 18-823-2 | 180 | шт | 3082628,70 | 638775,00 | 1695886,20 | 535950,00 | 747967,50 | 3609 |
| 18-823-3 | 250 | шт | 4425793,43 | 818325,00 | 2806462,80 | 734175,00 | 801005,63 | 4617 |
| 18-823-4 | 350 | шт | 7015744,58 | 1295325,00 | 4156090,20 | 1087200,00 | 1564329,38 | 7418 |
| 18-823-5 | 500 | шт | 7715933,78 | 1470825,00 | 4657154,40 | 1218375,00 | 1587954,38 | 8351 |
|  | Группа 824 Блочные устройства с количеством опор до 8, вводов и выводов - более 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - до 8, вводов и выводов - более 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-824-1 | 125 | шт | 2832791,18 | 587925,00 | 1496071,80 | 443250,00 | 748794,38 | 3341 |
| 18-824-2 | 180 | шт | 3129502,05 | 662850,00 | 1716085,80 | 539550,00 | 750566,25 | 3741 |
| 18-824-3 | 250 | шт | 4500158,63 | 856350,00 | 2839023,00 | 739800,00 | 804785,63 | 4826 |
| 18-824-4 | 350 | шт | 7107570,45 | 1342800,00 | 4195834,20 | 1093275,00 | 1568936,25 | 7679 |
| 18-824-5 | 500 | шт | 7831709,10 | 1530675,00 | 4707291,60 | 1226700,00 | 1593742,50 | 8682 |
| 18-824-6 | 700 | шт | 8723131,20 | 1774125,00 | 5349121,20 | 1393875,00 | 1599885,00 | 9977 |
| 18-824-7 | 900 | шт | 9594189,45 | 2006775,00 | 5983513,20 | 1559250,00 | 1603901,25 | 11215 |
|  | Группа 825 Блочные устройства с количеством опор более 8, вводов и выводов - до 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - более 8, вводов и выводов - до 10, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-825-1 | 125 | шт | 2899944,00 | 589500,00 | 1560114,00 | 457650,00 | 750330,00 | 3342 |
| 18-825-2 | 180 | шт | 3185085,15 | 654750,00 | 1779296,40 | 553275,00 | 751038,75 | 3690 |
| 18-825-3 | 250 | шт | 4575291,75 | 839475,00 | 2931858,00 | 758250,00 | 803958,75 | 4724 |
| 18-825-4 | 350 | шт | 7116399,68 | 1312875,00 | 4236832,80 | 1095750,00 | 1566691,88 | 7507 |
| 18-825-5 | 500 | шт | 7823932,65 | 1490625,00 | 4742636,40 | 1222425,00 | 1590671,25 | 8453 |
|  | Группа 826 Блочные устройства с количеством опор более 8, вводов и выводов - до 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - более 8, вводов и выводов - до 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-826-1 | 180 | шт | 3236762,70 | 681300,00 | 1801825,20 | 557325,00 | 753637,50 | 3837 |
| 18-826-2 | 250 | шт | 4628475,90 | 867375,00 | 2954543,40 | 762300,00 | 806557,50 | 4878 |
| 18-826-3 | 350 | шт | 7167531,60 | 1339650,00 | 4258236,60 | 1098675,00 | 1569645,00 | 7654 |
| 18-826-4 | 500 | шт | 7939605,60 | 1549125,00 | 4794375,60 | 1237050,00 | 1596105,00 | 8706 |
| 18-826-5 | 700 | шт | 8708953,05 | 1731150,00 | 5381461,80 | 1388475,00 | 1596341,25 | 9732 |
|  | Группа 827 Блочные устройства с количеством опор более 8, вводов и выводов - более 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочные устройства, количество: опор - более 8, вводов и выводов - более 20, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-827-1 | 250 | шт | 4718168,78 | 912825,00 | 2994179,40 | 769050,00 | 811164,38 | 5127 |
| 18-827-2 | 350 | шт | 7310730,83 | 1403325,00 | 4329610,20 | 1111950,00 | 1577795,63 | 7992 |
| 18-827-3 | 500 | шт | 8053398,23 | 1607400,00 | 4843632,60 | 1244025,00 | 1602365,63 | 9095 |
| 18-827-4 | 700 | шт | 8910329,40 | 1833750,00 | 5470079,40 | 1404900,00 | 1606500,00 | 10298 |
| 18-827-5 | 900 | шт | 9783853,20 | 2067525,00 | 6106048,20 | 1568250,00 | 1610280,00 | 11540 |

Приложение 1

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования

1 Аппаратура стеклянная - бидистилляционный аппарат, дистилляционный аппарат, вакуум-выпарная и ионообменная установки, сосуд, насос и т.д. (норма отхода изделий из стекла, входящих в комплект поставки оборудования - 5%).

2 Вата минеральная.

3 Кольца стальные, керамические, полуфарфоровые, щебень, шары чугунные, кокс, кварц, контактная масса, кирпич стабильформат.

4 Крошка базальтовая.

5 Огнетушащий состав для испытания.

6 Песок перлитовый.

7 Пиропатрон.

8 Устройство для обогрева сливных труб.

Приложение 2

Расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования

| № расценки | Электроэнергия, кВт/ч | Вода, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18-2-17м | 14 | - |
| 18-2-18м | 21 | - |
| 18-2-19м | 50 | - |
| 18-2-20м | 62 | - |
| 18-2-21м, 18-2-22м | 73 | - |
| 18-2-23м | 95 | - |
| 18-2-24м | 134 | - |
| 18-2-25м | 157 | - |
| 18-2-26м | 179 | - |
| 18-2-27м | 392 | - |
| 18-3-14м | 101 | - |
| 18-6-7м | 218 | - |
| 18-20-4м | 177 | - |
| 18-29-8м | 672 | - |
| 18-32-3м | 278 | - |
| 18-32-4м | 325 | - |
| 18-32-5м | 436 | - |
| 18-32-6м | 912 | - |
| 18-125-3м | - | 300 |
| 18-176-2м | 409 | - |
| 18-212-1м | 19867 | - |
| 8-212-2м | 27650 | - |
| 18-232-6м | 490 | - |
| 18-232-11м | 53 | - |
| 14-232-12м | 1750 | - |
| 18-232-13м | 1170 | - |
| 18-232-14м | 2450 | - |
| 18-233-2м, 18-233-3м | 1575 | - |
| 18-233-5м | 2205 | - |
| 18-233-6м | 3276 | - |
| 18-233-7м | 3150 | - |
| 18-234-1м | 140 | - |
| 18-234-2м | 109 | - |
| 18-234-3м | 420 | - |
| 18-234-4м | 560 | - |
| 18-234-5м | 1400 | - |
| 18-235-2м | 384 | - |
| 18-237-6м | 309 | - |
| 18-243-1м | 2016 | - |
| 18-243-2м | 504 | - |
| 18-243-3м | 327 | - |
| 18-246-1м | 294 | - |
| 18-247-1м | 38 | - |
| 18-248-7м | 84 | - |
| 18-301-6м | 49 | - |
| 18-301-7м | 77 | - |
| 18-301-8м | 367 | - |
| 18-301-11м | 1120 | - |
| 18-301-12м | 217 | - |
| 18-301-13м | 432 | - |
| 18-301-14м | 818 | - |
| 18-301-15м | 269 | - |
| 13-301-20м | 1008 | - |
| 18-341-1м | - | 259 |
| 18-342-1м | - | 62 |
| 18-343-3м | - | 38 |
| 18-343-4м | - | 60 |
| 18-343-5м | - | 152 |
| 18-343-12м | 13865 | - |
| 18-343-14м | - | 76 |
| 18-343-15м | - | 46 |
| 18-520-1м | - | 60 |
| 18-651-1м | 560 | - |
| 18-651-2м | 896 | - |
| 18-652-1м | 508 | - |
| 18-652-5м | 148 | - |
| 18-702-2м | 7426 | - |
| 18-702-3м | 511 | - |
| 18-702-4м | 237405 | - |
| 13-702-6м | 756 | - |
| 18-704-7м | 420 | - |

Приложение 3

Расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования кислородной промышленности

Таблица 1 - При воздушном компрессоре с электрическим приводом

| № расценки | Наименование или характеристика оборудования | Электроэнергия, кВт/ч | Вода, тыс. м3 | Пар, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Установка разделения воздуха, тип |  |  |  |
| 18-391-1м | КжАж-0,04м | 1,34 | - | - |
| 18-391-2м | КжАж-0,25 | 6,07 | 0,9 | - |
| 18-391-3м | Ак-1,5 | 15,2 | 0,75 | - |
| 18-391-4м | К-1,4 | 275 | 22,3 | - |
| 18-391-10м | Ажкжкаарж-2 | 727 | 61,5 | - |
| 18-391-16м, 18-391-22м | А-6, А-6-1 | 969 | 120 | 0,08 |
| 18-391-28м, 18-391-34м | Каар-15, Каар-15-3 | 5331 | 730 | 0,3 |
| 18-391-40м | Каар-32-2 | 7716 | 1057 | 0,4 |

Таблица 2 - Расход сжатого воздуха (получение со стороны), млн. м3

| № расценки | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Установки разделения воздуха, тип |  |
| 18-391-10м | Ажкжкаарж-2 | 1,9 |
| 18-391-16м, 18-391-22м | А-6, А-6-1 | 4,8 |
| 18-391-28м, 18-391-34м | Каар-15, Каар-15-3 | 40 |
| 18-391-40м | КААр-32-2 | 52 |

Сборник дополнен Отделом 11 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК от 6 февраля 2017 года № 32-НҚ (введен в действие с 15 февраля 2017 года)

Отдел 11 Оборудование предприятий нефтеперерабатывающий промышленности

Раздел 1 Оборудование, поступающее в собранном виде

Вводные указания

1 В расценке учтены затраты на монтаж реакторов, аппаратов емкостных, поступающих от завода-изготовителя в собранном виде.

2 В расценках не учтены затраты на:

а) перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки;

б) футеровку оборудования;

в) монтаж и демонтаж крапов;

г) все виды индивидуальных испытаний оборудования.

Состав работ: 1. Подготовка основания под оборудование. 2. Подготовка и смазка резьбы анкеров. 3. Подъем и установка оборудования. 4. Закрепление анкерами нижней части к основанию с выверкой.

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | В том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих (тенге) | эксплуатация машин |  | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Группа 850 Установки цельносварные, поступающие в собранном виде |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-850-1 | Установки вертикальные, цельносварные, поступающие в собранном виде, монтаж на открытой площадке | т | 35905,96 | 1771,37 | 31872,05 | 1227,87 | 2262,54 | 8,4373 |

Раздел 2 Оборудование, поступающее укрупненными блоками

Вводные указания

1 В расценке учтены затраты на монтаж аппаратов емкостных поступающих от завода-изготовителя укрупненными блоками.

2 В расценках не учтены затраты на:

а) перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки;

б) футеровку оборудования;

в) монтаж и демонтаж кранов;

г) все виды индивидуальных испытаний оборудования;

д) устройство и разборку инвентарных лесов;

е) контроль качества сварных соединений.

Состав работ: 1. Подготовкаоснования под оборудование. 2.Подготовка и смазка резьбы анкеров. 3. Подъем и установка оборудования. 4. Закрепление анкерами нижней части к основанию с выверкой. 5. Сварка стыков частей оборудования.

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | В том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих (тенге) | эксплуатация машин |  | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Группа 860 Установки, поступающие укрупненными блоками |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-860-1 | Установки вертикальные, поступающие укрупненными блоками, монтаж на открытой площадке | т | 53682,01 | 3045,00 | 49302,36 | 1925,19 | 1333,85 | 14,0934 |

Раздел 3 Оборудование, поступающее в разобранном виде

Вводные указания

1 В расценке учтены затраты на монтаж компрессоров осевых и газовых, установок вертикальных из отдельных панелей и узлов, поступающих от завода-изготовителя в разобранном виде.

2 В расценках не учтены затраты на:

а) перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки;

б) футеровку оборудования;

в) монтаж и демонтаж кранов;

г) все виды индивидуальных испытаний оборудования;

д) устройство и разборку инвентарных лесов;

е) контроль качества сварных соединений.

Состав работ (18-870-1): 1. Подготовка основания под оборудование. 2. Монтаж электромотора, компрессора и пункта заправки в проектное положение. 3. Предварительное выравнивание и предварительная центровка компрессора. 4.Точное выравнивание и точная центровка компрессора. 5. Монтаж деталей компрессора. 6. Монтаж придаточных трубных линий.

(18-870-2) 1. Подготовка и смазка резьбы анкеров. 2. Закрепление анкерами нижней части к основанию с выверкой. 3. Сборка панелей и узлов деталей на болтовых соединениях и сварке. 4. Сборка узлов трубопровода на сварке. 5. Монтаж узлов металлоконструкций на сварке. 6. Монтаж частей оборудования заводской готовности на сварке.

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | В том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих (тенге) | эксплуатация машин |  | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Группа 870 Установки вертикальные и горизонтальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-870-1 | Установки компрессорные всех типов, горизонтальные | т | 51389,40 | 7591,83 | 38394,17 | 1024,86 | 5403,40 | 33,2301 |
| 18-870-2 | Установки вертикальные из отдельных панелей и узлов, монтаж на открытой площадке | т | 89514,59 | 10126,03 | 78978,58 | 3123,12 | 409,98 | 52,9360 |

Раздел 4 Оборудование, поступающее в разобранном виде со сложными внутренними устройствами

Вводные указания

1 В расценке учтены затраты на монтаж печей нагревательных из отдельных блоков, установок колонного типа, реакторов поступающих от завода-изготовителя в разобранном виде с дальнейшей сборкой и установкой сложных внутренних устройств.

2 Монтаж оборудования учтен без веса футеровки и изоляции.

3 В расценках не учтены затраты на:

а) перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки;

б) футеровку оборудования;

в) монтаж и демонтаж кранов;

г) все виды индивидуальных испытаний оборудования;

д) устройство и разборку инвентарных лесов;

е) контроль качества сварных соединений.

Состав работ:(18-880-1) 1. Подготовка основания под оборудования. 2. Подготовка и смазка резьбы анкеров. 3. Закрепление анкерами нижнего блока к бетонному основанию. 4. Монтаж промежуточных блоков. 5. Монтаж верхней емкости котла-утилизатора. 6. Сварка стыка между блоками. 7. Подъем труб и внутреннего оборудования на временную площадку и сборка узлов труб на сварке. 8. Подъем, подача и монтаж внутреннего оборудования и узлов труб на болтовых соединениях и сварке.

(18-880-2, 18-880-3) 1. Демонтаж временных распорок. 2.Подъем и установка наружных частей с проверкой овальности аппарата и выверка его по центральной оси. 3. Крепление стыкуемых частей стяжными приспособлениями и контроль за положением стыкуемой части при прихватке. 4. Подгонка кромок под сварку. 5. Сварка стыкуемых частей. 6. Резка трубопроводов по проектным данным. 7. Подъем и спуск внутренних частей оборудования. 8. Установка, прихватка. 9. Крепление внутренних узлов на болтовых соединениях и сварке с термообработкой кромок стыков.

| Код расценки | Наименование | Единица измерения | Прямые затраты, тенге | В том числе |  |  |  | Затраты труда основных рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная заработная плата рабочих (тенге) | Эксплуатация машин |  | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ЗП машинистов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Группа 880 Установки вертикальные, поступающие в разобранном виде со сложными внутренними устройствами |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-880-1 | Установки нагревательные из отдельных блоков со сложными внутренними устройствами, монтаж на открытойплощадке | т | 91548,78 | 19360,31 | 69832,39 | 4382,24 | 2356,08 | 84,7314 |
| 18-880-2 | Установки колонного типа со сложными внутренними устройствами, монтаж на открытой площадке | т | 138692,48 | 13146,02 | 122580,78 | 6066,67 | 2965,68 | 55,1581 |
| 18-880-3 | Реакторы со сложными внутренними устройствами, монтаж на открытой площадке | т | 152165,74 | 13740,96 | 136416,41 | 2706,61 | 2008,37 | 60,1453 |